南宁轨道交通TVM及BOM等设备增加二维码支付方式改造项目

招 标 文 件

项目编号：201912250005

招 标 人：南宁轨道交通集团有限责任公司（盖单位章）

招标代理机构：  中化商务有限公司  （盖单位章）

日期： 2020 年  月

目 录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	4

1、总则	12

2、招标文件	13

3、投标文件	14

4、投标	15

5、开标	16

6、评标	17

7、合同授予	17

8、重新招标和不再招标	18

9、纪律和监督	19

10、需要补充的其他内容	20

第三章  评标办法及标准	21

第四章  合同条款及格式	34

第五章 用户需求书	58

第六章  投标文件格式	58

- 第一章  招标公告

南宁轨道交通TVM及BOM等设备增加二维码支付方式改造项目（项目编号：201912250005 ）招标公告

本招标项目南宁轨道交通TVM及BOM等设备增加二维码支付方式改造项目“招标人”为南宁轨道交通集团有限责任公司，招标项目资金来源企业自筹。该项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标 ，现邀请有意向的合格投标人参加投标。

## 1. 项目概况与招标范围

1.1项目名称： 南宁轨道交通TVM及BOM等设备增加二维码支付方式改造项目

1.2项目地点：运营控制中心综合调度指挥大楼A1座、屯里车辆综合基地、安吉车辆综合基地、线网测试中心、1号线、2号线（含延长线）、3号线、4号线各车站。

1.3项目规模：  对南宁地铁1、2 (包括2号线东延线)、3、 4号线所有TVM、BOM、CVM相关设备及软件进行改造，新增二维码支付功能，实现二维码支付手段以购买实体单程票、实体储值票充值及乘客特殊事务处理功能。

1.4招标范围：本项目包括（包括但不限于）互联网支付接入平台及南宁轨道交通1号线、2号线（含延长线）、3号线、4号线AFC系统的系统设计、接口设计及测试、包装、供货、运输、保险、交货、仓储、安装、系统调试与测试、安全评估、软件验收、试运行、竣工验收、人员培训、备品备件和测试工具的提供、质量保证期内的系统缺陷的修改和维护、最终验收等阶段工作，投标人需提供本项目范围中所需的人员、工具、器材、设备生产、测试，圆满完成本项目所有的建设工作。具体要求详见《用户需求书》。

1.5招标控制价：本项目招标控制价为人民币14150943.4元（不含税）。

1.6计划项目周期：本项目从合同签订之日起开始建设，系统建成并投入运营计划工期为七（7）个月。本项目的质量保证期为：系统试运营开始后的二十四(24)个月内。

1.7质量要求：满足国家现行规范、标准、招标文件要求和项目实际需要。

## 2. 投标人资格要求

2.1投标人必须是在中华人民共和国境内（不含香港、澳门及台湾地区）注册的法人或其他组织，且营业执照经营范围至少包含下列范围之一：①技术开发、咨询；②软件、信息技术服务；③计算机软件、信息系统软件的技术开发及销售；④电子产品或电子设备的销售；⑤计算机系统集成等类似经营范围；

2.2业绩要求：2015年1月1日至投标截止时间前至少承接过1项城市轨道交通移动支付类似项目建设（含新建、改建、扩建）经验。

2.3投标人没有处于被责令停业，或投标资格被住建部、国家安监总局、广西区或南宁市建设行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态；在投标截止前3年内没有骗取中标、严重违约或重大安全质量事故。

2.4其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.5本次招标不接受联合体投标。

## 3. 资格审查方式

本项目采用资格后审方式。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，潜在投标人请于2020年 6月 29 日至2020年 7 月 21日（法定公休日、法定节假日除外）登陆南宁市公共资源交易中心网站，在南宁市公共资源交易中心“交易公告”栏内查找相关项目的招标公告，并点击该公告的附件，即可免费浏览或下载项目的招标文件（招标文件以附件形式附于招标公告下，请自行下载）。潜在投标人如需获取项目有关技术文件（如有），请登陆南宁市公共资源交易平台进行项目投标报名后再下载。

注：投标人如未按要求或未完整下载相关文件，或由于未及时关注招标文件补充通知（补遗）、答疑等相关项目信息而影响投标的，其责任由投标人自行承担。

## 5. 投标文件的递交

5.1投标截止时间：2020年 7 月21日 09 时 30分（北京时间）。

5.2开标地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体安排见9楼电子显示屏当日开标公告）。

5.3开标

5.3.1疫情防控期间，实行不见面开标，投标人的法定代表人或其委托代理人无需参加开标会，本项目涉及开标的相应流程和要求均取消。

5.3.2投标文件拆封及密封性检查。投标截止时间后，招标代理机构工作人员在公共资源交易中心工作人员、招标人代表的见证下拆开投标文件包封，招标人代表对投标文件密封性和投标文件正副本数量进行签字确认。

5.3.3投标人的报价。由招标代理机构根据投标人的投标报价情况填写开标记录表，交由评标委员会对投标人的报价、服务期等内容进行签字确认，同时在开评标结果公示公布开标一览表。

5.4本项目的投标文件通过邮寄快递方式送达。

5.4.1接收邮寄包裹的时间为工作日：8:30～18 :00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间及开标时间前送达，招标代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效。逾期送达的，后果由投标人自行承担。

中化商务有限公司在收到投标文件的邮寄包裹后，会按照投标人在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知投标文件收件的情况，请投标人务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件。

投标文件邮寄地址：南宁市青秀区中新路9号九洲国际34楼3405室（中化商务有限公司）；收件人：丘飞凤 ；联系方式：18076342251。

5.4.2投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件。

5.4.3投标人应对自己的投标文件的快递包封和密封负责，如送达的快递包裹出现破损导致投标文件包封破损的，视为不响应招标文件的密封要求，不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

在南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）、中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（ztb.gxi.gov.cn）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、中国e车网（http://www.ecrrc.com/）、南宁轨道交通集团有限责任公司官网（http://www.nngdjt.com/）、中化商务电子招投标平台（http://e.sinochemitc.com/）网上发布。

## 7. 联系方式

| 招 标 人：南宁轨道交通集团有限责任公司 | 招标代理：中化商务有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址：南宁市青秀区云景路69号 | 地 址：广西南宁市青秀区中新路9号九洲国际 |
| 邮 编：530022 | 邮 编：530022 |
| 联 系 人：苏工、闫工 | 联 系 人：陆秋平、丘飞凤、王韶辉 |
| 电 话：0771-2779007、0771-2778127 | 电 话：18577110889或18076342251 |
| 传 真：/ | 传 真：/ |
| 电子邮件：/ | 电子邮件：zhonghuaqp@163.com |

2020年 6 月  日

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：南宁轨道交通集团有限责任公司 地 址：南宁市青秀区云景路69号 联系人：苏工、闫工 电 话：0771-2779007、0771-2778127 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理：中化商务有限公司 地 址：南宁市青秀区中新路9号九洲国际3405室 联系人：陆秋平、丘飞凤、王韶辉 电 话：18577110889或18076342251 邮 箱：zhonghuaqp@163.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南宁轨道交通TVM及BOM等设备增加二维码支付方式改造项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 运营控制中心综合调度指挥大楼A1座、屯里车辆综合基地、安吉车辆综合基地、线网测试中心、1号线、2号线（含延长线）、3号线、4号线各车站 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 本项目增值税计税方法 | 一般计税法 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 1.3.2 | 服务期 | 详见招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 满足国家现行规范、标准、招标文件要求和项目实际需要。 |
| 1.4.1 | 投标人资质要求 | 详见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分 包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.12 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1.1（8） | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清、修改、补充通知等内容 |
| 2.2.1 | 投标人对招标文件提出异议的截止时间 | 投标截止时间10日前。投标人不在规定期限内提出，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。 澄清在南宁市公共资源交易中心网（网址https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）上发布。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年 7 月21日 09 时 30分（北京时间） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的材料 | 投标文件的组成部分：资格审查文件、资信文件、技术文件、报价文件四部分组成 资格审查文件包括但不限于以下内容: （1）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书），法定代表人及被授权人身份证正反面复印件； （2）投标人有效的营业执照副本或事业单位法人证书等证明文件复印件。如新的营业执照没有经营范围的，需提供工商查询档案或网络查询结果以证明相应内容均可。 （3）投标人类似项目业绩表，同时投标人须提供业绩证明文件：合同协议书相关页面或项目竣工验收证明材料，证明文件中须体现出合同双方、合同签订时间、合同服务等内容（如合同协议书或竣工验收材料未能体现相关内容，可同时提供甲方证明作为补充），否则视为无效证明文件； （注：投标人业绩须是其自身的，是其母公司或子公司的不予以认可）。 （4）承诺书； （5）投标人认为需要提交的其他资料。 资信文件包括但不限于以下内容： （1）投标人基本情况一览表； （2）项目经理简历表，提供项目经理的身份证、学历证或学位证、职称证等身份证明材料和项目经理类似项目经验的业绩证明材料以及投标人为其依法缴纳在投标截止时间前近半年内任意连续3个月的社保缴费证明。业绩证明材料为合同协议书相关页面或项目竣工验收证明材料，，业绩证明材料须能体现类似项目特征和项目经理承担的职位（如合同协议书或竣工验收材料未能体现相关内容，可同时提供甲方证明作为补充），否则不予认可； （3）技术负责人简历表,提供技术负责人的身份证、学历证、职称证等身份证明材料和技术负责人类似项目经验的业绩证明材料以及投标人为其依法缴纳在投标截止时间前近半年内任意连续3个月的社保缴费证明。业绩证明材料为合同协议书相关页面或项目竣工验收证明材料，业绩证明材料须能体现类似项目特征和技术负责人承担的职位（如合同协议书或竣工验收材料未能体现相关内容，可同时提供甲方证明作为补充），否则不予认可 （4）拟投入本项目团队人员情况汇总表，提供项目团队人员的身份证、毕业证或学位证、职称证等身份证明材料和类似项目业绩的证明材料以及投标人为其依法缴纳在投标截止时间前近半年内任意连续3个月的社保缴费证明。业绩证明材料为合同协议书相关页面或项目竣工验收证明材料，业绩证明材料须能体现类似项目特征和和该团队人员承担的职位（如合同协议书或竣工验收材料未能体现相关内容，可同时提供甲方证明作为补充），否则不予认可。 （5）投标人类似项目业绩表，同时投标人须提供业绩证明文件：合同协议书相关页面或项目竣工验收证明材料，证明文件中须体现出合同双方、合同签订时间、合同服务等内容（如合同协议书或竣工验收材料未能体现相关内容，可同时提供甲方证明作为补充），否则视为无效证明文件； （注：投标人业绩须是其自身的，是其母公司或子公司的不予以认可）。 （6）由注册会计师事务所出具的无保留意见投标人2018年或 2019年度财务审计报告（至少包括资产负债表、损益表、现金流量表等）;（如有请提交复印件加盖单位公章，原件备查）。 （7）投标人近五年内获得省级以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的奖项或获得业主单位表扬证明材料（盖业主单位公章）（如有请提交复印件加盖单位公章） （8）投标人具有省级及以上高新技术企业证书（如有请提交复印件加盖单位公章）。 （9）具有有效的ISO9001质量管理体系认证书（外文须译成中文），如有请提交复印件加盖单位公章。 （10）商务条款响应表 （11）投标人认为需要提交的其他资料。 技术文件包括但不限于以下内容： （1）服务方案； （2）总体实施改造方案； （3）投标人组织机构框图 （4）技术条款响应表； （5）投标人认为需要提交的其他资料。 报价文件包括但不限于以下内容： （1）投标函； （2）开标一览表 （3）投标报价汇总表； （4）投标分项报价表 （5）投标人认为需要提交的其他资料。 |
| 3.2 | 投标报价 | 1. 本项目采用不含税报价，在签订本项目合同时，遵循国家现行税法的相关规定及甲方要求在中标人不含税价的基础上按规定增加税费，并明确相应税率和税金。本合同最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。本项目服务费采用总价包干，包括服务成本、法定税费和企业利润等一切应尽费用。必须承诺包括但不限于以下内容，否则投标无效： 1）行政费用，包括：员工、管理人员工资；节假日及日常加班工资；遇有临时接待任务时员工加班工资；社保费用；办公经费等费用； 2）开展服务所需的管理、投标人须提供的服务设备设施用品( 所需设备、不可预见费、法定税费、合理利润等）。 3）检测费用（涉及检测的相关费用）。 2. 本项目的系统设计、接口设计及测试、包装、供货、运输、保险、交货、仓储、安装、系统调试与测试、安全评估、软件验收、试运行、竣工验收、人员培训、备品备件和测试工具的提供、质量保证期内的系统缺陷的修改和维护、最终验收及人工服务、耗材、工器具、防护劳保用品等一切费用均应包含在总价中。其中本项目备品备件部分具体清单内容详见第四章《合同条款及格式》附件4。 3. 合同执行期间如招标人取消项目范围内的工作内容，则根据减少的工程量核算相应的费用办理合同变更调整项目范围。 4. 具体开工时间以合同签订之日起为准。 5.投标人应根据本企业成本、招标人提供的人员自行决定投标报价，投标报价不得低于其企业成本，企业中标后不得随意增加服务费用。 6.投标人的投标报价不得超过招标控制价； 7.投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加招标人采购的其他项目投标。故投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。 8. 中标人应根据有关法规与招标人签订服务合同，自主经营，自负盈亏。 9. 投标人报价有漏项或缺项的，视为已包含在总价中。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 递交投标文件的截止之日起120日历天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 本项目无需递交投标保证金 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 签字和（或）盖章要求 | 投标人应当按照招标文件规定，在投标文件封面和文本中明确要求之处进行签字或者盖章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 正本一份，副本 四 份，并应随投标文件提交包含投标文件全部内容的电子文件二份U盘。投标文件电子版内容及格式：包括office版本（文本内容为Word格式，报价文件为word或Excel格式）的全套投标文件(资格审查文件、资信文件、技术文件、报价文件)和全套投标文件的正本盖章后PDF版的扫描件。 投标人中标后须按招标人要求另提供若干份副本。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 分册装订，共分 4册，分别为：资格审查文件、资信文件、技术文件、报价文件。 投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，建议采用软封面和胶装方式装订。 |
| 4.1.1 | 包装、密封 | 投标人应将投标文件封装为四个包，分别密封在投标文件密封箱/袋里，四个包装中分别是：资格审查文件正本和副本、资信文件正本和副本、技术文件正本和副本、报价文件正本和副本（电子版文件封入此包装内）。密封箱/袋上应清楚的标明“资格审查文件”、“资信文件”、“技术文件”、“报价文件”。最后，投标人可以将上述四个密封箱/袋单独或者统一封装在一个或多个大的密封箱/袋内递交。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标编号： 招标人名称： 南宁轨道交通TVM及BOM等设备增加二维码支付方式改造项目 投标文件 资格审查文件或资信文件或技术文件或报价文件 投标人地址： 投标人名称： 本投标文件投标截止时间前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 详见招标公告 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点。 |
| 5.2.1 | 开标 | 开标顺序：随机。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家组成不得少于成员总数的2/3，招标人委派评标专家不得多于成员总数的1/3。 |
| 6.3 | 评标办法 | 采用综合评估法，详见第三章《评标办法及标准》 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，评标委员会根据综合评分排名情况，推荐3名中标候选人（当中标候选人不足3名时按实际数量推荐），并标明排序。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约担保的金额：合同价格的5%； 履约担保的形式：履约保函、银行电汇、转账、现金等形式； 银行保函由中国境内各商业银行支行及其以上的银行开具的履约保函，格式符合第四章“合同文件格式”； 递交地点：南宁市青秀区云景路69号； 提交履约保证金的时间：应在合同签订前、且最迟应在中标通知书发出之日起30天内。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2 | 招标控制价 | 招标控制价：本项目招标控制价为人民币14150943.4元（不含税）。投标报价高于招标控制价的投标文件将按否决投标处理。 |

二、投标人须知正文部分

- 1、总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本项目招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本项目建设地点：见“投标人须知前附表”。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的增值税计税方法：见“投标人须知前附表”。

- 1.3 招标范围、计划服务期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本项目的服务期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本项目的质量要求：见“投标人须知前附表”。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件,见“投标人须知前附表”。

1.4.2是否接受联合体投标：见“投标人须知前附表”。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业整顿的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）有骗取中标或严重违约或工程质量安全问题，正处在停业整顿或暂停投标期间的。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

见“投标人须知前附表”

- 1.10 投标预备会

见“投标人须知前附表”

- 1.11 分包

见“投标人须知前附表”

- 1.12 偏离

见“投标人须知前附表”

- 2、招标文件

- 2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）用户需求书；

（6）投标文件格式；

（7）“投标人须知前附表”规定的其他材料。根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件及其澄清、修改或补充文件对于同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标须知前附表所规定的时间之前，以书面形式通知招标代理机构，同时以发电子邮件的形式提供电子版本文件。否则，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。招标人将根据投标人的书面澄清要求进行澄清答复，招标人只答复与招标文件内容有关的问题，并有权对任何与招标文件无关的问题不作回答。

2.2.2招标人将澄清的答复内容（答复中包括问题但不包括问题的来源）进行整理，并以补充招标文件的形式在南宁市公共资源交易中心网（网址https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）网站上发布的形式通知所有潜在投标人，发布之日起，视为投标人已收到该补充招标文件；投标人未及时关注南宁市公共资源交易中心网（网址https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）网站上发布的补充招标文件造成的损失，由投标人自行负责。该答复的内容为招标文件的组成部分。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间前，无论出于何种原因，招标人可以主动或应投标人澄清要求对招标文件进行必要的补遗或修改。

2.3.2招标文件的补遗或修改通知是招标文件的组成部分，将以补充招标文件的形式在南宁市公共资源交易中心网（网址https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）上发布的形式通知所有潜在投标人，发布之日起，视为投标人已收到该补充招标文件，并对投标人具有约束力；投标人未及时关注南宁市公共资源交易中心网（网址https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）上发布的补充招标文件造成的损失，由投标人自行负责。

2.3.3当后发的补遗或修改通知与原招标文件或此前发出的补遗或修改通知之间存有不一致时，应以后发的补遗或修改通知为准。

2.3.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的补遗或修改部分进行研究，招标人可适当推迟投标截止时间。招标澄清或修改的内容影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间15日前以在南宁市公共资源交易中心网（网址https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw）网站上发布的形式通知所有潜在投标人。

- 3、投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）资格审查文件：具体内容见“投标人须知前附表”；

（2）资信文件：具体内容见“投标人须知前附表”；

（3）技术文件：具体内容见“投标人须知前附表”；

（4）报价文件：具体内容见“投标人须知前附表”；

3.1.2招标文件“第六章投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

- 3.2 投标报价

3.2.1投标报价是指由投标人根据本项目招标要求进行自主报价，本项目投标报价内容和要求详见投标人须知前附表。

3.2.2 投标人应按招标文件要求填写相应表格。

- 3.3 投标有效期

3.3.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金

本项目无需递交投标保证金

- 3.5 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

- 3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2投标文件必须对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、用户需求书、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件副本也可使用正本的复印件。投标文件正本与副本均由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定的相关位置签字（或盖章）并加盖投标人单位公章。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见“投标人须知前附表”。

3.6.4投标文件正本一份，副本份数见“投标人须知前附表”。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件应编制目录，具体装订要求见“投标人须知前附表”规定。

- 4、投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件应按“投标人须知前附表”的要求进行包装、密封，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见“投标人须知前附表”。

4.2.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知，应按照本章第3.6.3款的要求签字和盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.6款和第4款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5、开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间（开标时间）、地点公开开标。为做好疫情防控工作，避免开标会现场人员密集，投标人不参加开标会。开标会现场，由招标代理机构项目机构主持，交易中心工作人员进行现场全流程见证，招标人现场监督完成开标会工作。

- 5.2 开标程序

5.2.1开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持。

5.2.2主持人按以下程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）介绍参加开标会议的单位和人员；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（4）招标人代表检查投标文件的密封情况；

（5）招标代理机构工作人员启封投标文件，对未按要求密封和逾期送达的投标文件不予启封；

（6）唱标：对投标人的投标报价、质量要求、服务期及其他内容进行唱标，并记录在案；

（7）公布招标控制价及相关内容；

（8）招标人代表等有关人员对开标过程相关表格进行签字确认；

（9）主持人宣布相关事宜。

（10）开标结束。

- 5.3不予开标

符合下列情况之一的投标，招标人拒绝受理或在开标时当场否决其投标，不得进入评标：

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封的；

（3）授权签署投标文件的委托代理人非同一人的。

- 6、评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）为该工程提供勘察、设计、监理咨询的主要人员；

（6）为该工程的勘察、设计人员；

（7）为该工程招标代理、造价咨询机构的人员；

（8）与投标人有其他利害关系。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标办法

详见第三章《评标办法及标准》。

- 7、合同授予

- 7.1 定标

7.1.1除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

7.1.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.3投标人应确保提供的资料真实无误，如有弄虚作假的情况，一经查实，取消投标资格，已经中标的取消中标资格。

7.1.4评标委员会评审结束后，招标人经审查发现评标过程中有明显错误，可以组织原评标委员会进行复评。

- 7.2 中标通知及中标公告

7.2.1招标人按规定在网站上发布中标候选人公示和中标公告，发布之日起，视为所有投标人已收到该中标结果。

7.2.2对未中标者，招标人及招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

- 7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金由招标人没收，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4 签订合同

招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金由招标人没收；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行招标采购合同的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 8、重新招标和不再招标

- 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为无效后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性的（当有效投标不足三个时，但仍然有两个时，评标委员会认为剩余的投标文件仍具有竞争性的，应继续评审）；

（4）根据本须知第3.3.2款规定，所有中标候选人均不同意在投标有效期内延长投标有效期的。

（5）招标文件、有关法规和文件规定的重新招标的情形。

- 8.2 不再招标

项目招标经两次发布信息后投标人仍少于三个或重新招标后有效投标人仍少于三个或者所有投标被否决的，招标人可不再进行招标。

- 9、纪律和监督

- 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- 9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（如有）。

9.2.2投标人不得向招标人或评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

- 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向招标人提出书面投诉。投诉活动应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的要求。投诉事项应按本章第6.6.2和6.6.3条先提出异议，没有提出异议或者投诉活动不符合要求的，招标人不予受理。

- 10、需要补充的其他内容

- 10.1词语定义

见“投标人须知前附表”。

- 10.2 招标控制价

招标人最迟于投标截止时间7天前，公布招标控制价。详见“投标人须知前附表”。

- 10.3 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

- 10.4同义词语

构成招标文件组成部分的“合同条款及格式”、“用户需求书”等章节中出现的措辞“发包人或甲方”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

- 10.5 监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的主管部门依法实施的监督。

- 10.6 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，依次按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

# 第三章  评标办法及标准

- 一、评标方法

本次评标采用综合评估法。满分100分，其中资信得分20分，技术得分40分，价格得分40分。

- 二、评标依据

- 本项目《招标文件》及补充文件；

- 招投标法及相关法规；

- 有效的《投标文件》及澄清文件。

- 三、评标组织

3.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建详见第二章投标人须知第6.1款的规定。

3.2评标程序和内容包括：

（1）评标委员会成员熟悉招标文件和评标办法；

（2）全体评标委员会成员对投标文件的资格审查文件进行资格审查；

（3）按专家专业类别分为经济评审组和技术评审组；

（4）评标委员会成员对通过资格审查的投标文件进行初步评审；

（5）技术评审组对投标文件的资信文件和技术文件进行评审并打分，经济评审组对投标文件的报价文件进行评审并打分；

（6）计算各投标人综合评分，并按照综合得分由高到低排序；

（7）全体评标委员会完成评标报告，推荐中标候选人。

- 四、资格审查

4.1全体评标委员会审查投标人是否符合法律、法规、规章以及本招标文件对投标人资质、业绩和其他强制性标准，是否处于正常的经营状况等情况。

4.2在本阶段不符合任何一项资格评审标准的投标人，均视为资格审查不合格，不得进入下一阶段的评审。评审标准详见附表一《资格审查表》。

- 五、初步评审

- 评标委员会将对投标文件的实质性内容进行初步评审，判定其内容是否真实、完整，是否满足招标文件要求并在实质性内容上予以响应；

- 如果投标文件实质性不响应招标文件的要求和条件的，评标委员会将判定为重大偏差并作否决投标处理，并且不允许投标人通过修正或撤销其不符要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标文件；

- 评标委员会根据招标文件的要求对投标人进行初步评审，未通过初步评审的投标人不得进入下一阶段的详细评审。评审标准详见附表二《初步评审表》。

- 投标文件有下列情形之一的，评标委员会应按否决投标处理：

- 不符合附表一《资格审查表》规定的；

- 不符合附表二《初步评审表》规定的；

- 法定代表人未按规定出具授权委托书的(采用委托代理人形式的)；

- 在投标文件中有虚假文件和/或资料的；

- 投标文件中附有招标人不能接受的条件；

- 投标人以经评标委员会评审认定为低于成本的报价竞标；

- 开标结束拒绝在开标记录上签字确认，且经核实无误后，仍拒绝签字确认的；

- 投标人扰乱会场秩序，经劝阻仍然无理取闹的；

- 投标人未能按照评标委员会要求，对其投标文件进行澄清、说明和补正的；

- 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

- 六、详细评审

- 6.1资信、技术部分评审

6.1.1评标委员会技术评审组对通过初步评审的投标文件的资信文件和技术文件进行详细评审。

6.1.2技术评审组按照附表三《资信文件评分表》规定的量化因素和分值，对各投标人资信部分评审，各项评审得分合计为投标人资信得分（得分出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

6.1.3技术评审组按照附表四《技术文件评分表》规定的量化因素和分值，对各投标人技术部分评审。各评委对投标人的各评分项评分累加后得出各评委的总得分。投标人技术得分取所有评委总得分的算术平均值（得分出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

- 6.2报价部分评审

6.2.1评标委员会经济评审组对通过初步评审的投标文件的报价文件进行详细评审。

6.2.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）修正后的最终投标报价超过招标控制价的投标文件作否决投标处理。如项目设有综合单价控制价的，修正后的综合单价超过综合单价控制价的投标文件作否决投标处理。

（4）修正后的总价若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标总价以修正后的总价为准；修正后的总价若低于投标报价，则中标价以修正后总价为准，评标总价以投标报价为准。如投标人不接受按以上规则确定的评标总价和中标价，则其投标将被拒绝。

6.2.3出现下列情况的投标文件将予以否决：

（1）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价投标，否决其投标。

6.2.4经济评审组按照附表五《投标报价评分表》规定的量化因素和分值，对各投标人的投标报价评审，并计算出价格得分（得分出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。计算评标基准价和投标报价得分时，以不含税的投标报价为评标价。

- 6.3 投标文件的澄清和补正

6.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，也可以要求投标人对细微偏差进行补正。澄清、说明和补正必须由评标委员会书面提出、投标人书面答复，否则无效。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.3.4对投标文件进行澄清、说明和补正采用书面材料。

- 6.4评标结果

6.4.1汇总得分

各投标人综合评分=资信得分+技术得分+价格得分；

6.4.2推荐中标候选人

经评审后，评标委员会按综合评分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由评标委员会采用记名投票方式确定。

6.4.3 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

6.4.4评标委员会应将评标过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还招标人。

本评标办法由南宁轨道交通集团有限责任公司负责解释。

- 附表一：资格审查表

| 序号 | 内容 | 合格条件标准 | 评审依据 | 评审结果（合格/不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明或授权委托人身份证 | 有效的法定代表人身份证明（附身份证复印件）或法人授权委托书（附身份证复印件，授权代理时提供） | 法定代表人身份证明原件及身份证、委托代理人身份证等材料的复印件（委托代理人签署投标文件时提供）。 |  |
| 2 | 投标人资格 | 投标人必须是在中华人民共和国境内（不含香港、澳门及台湾地区）注册的法人或其他组织，且营业执照经营范围至少包含下列范围之一：①技术开发、咨询；②软件、信息技术服务；③计算机软件、信息系统软件的技术开发及销售；④电子产品或电子设备的销售；⑤计算机系统集成等类似经营范围； | 有效的企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件；如营业执照没有经营范围的，提供工商查询档案或网络查询结果以证明相应内容均可 |  |
| 3 | 业绩 | 2015年1月1日至投标截止时间前至少承接过1项城市轨道交通移动支付类似项目建设（含新建、改建、扩建）经验。 | 投标人类似项目业绩表，同时投标人须提供业绩证明文件：合同协议书相关页面或项目竣工验收证明材料，证明文件中须体现出合同双方、合同签订时间、合同服务等内容（如合同协议书或竣工验收材料未能体现相关内容，可同时提供甲方证明作为补充），否则视为无效证明文件，投标人业绩须是其自身的，是其母公司或子公司的不予以认可。 |  |
| 4 | 承诺书 | 没有处于被责令停业，或投标资格被住建部、国家安监总局、广西区行业主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态；在考核期内没有骗取中标、严重违约或重大工程质量事故。与其他投标人之间不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系的情况。 | 按投标文件第六章规定的格式提供承诺书。 |  |
| 5 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 | 投标人为非联合体投标。 |  |

注：

1.投标文件中的所有证明资料的复印件均应加盖投标人公章，且均应备齐原件以备评标委员会核查；

2. 评审结果填写：合格打√，不合格打×，凡评审结果有一项不合格者，结论为不通过。

3.未通过资格审查不得进入下一步评审。

- 附表二《初步评审表》

经济初步评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按规定签署和盖章。 |  |
| 2 | 投标文件按规定的格式填写，内容齐全；投标函中没有关键字迹模糊、无法辨认或含义不明确的（应按照招标文件规定第六章节格式填写）。 |  |
| 3 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |
| 4 | 投标报价未超过招标控制价，综合单价未超过招标控制综合单价的（如有）。 |  |
| 5 | 投标人没有递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中，有两个或多个报价时，有书面声明哪一个有效（按招标文件规定提供可选择性方案报价的除外）。 |  |
| 6 | 投标报价固定，或同一方案无选择性报价。 |  |
| 7 | 开标一览表中计划服务期满足招标文件要求 |  |
| 8 | 无招标文件、法律、法规规定的其他否决投标情况。 |  |
| 9 | 投标文件中无招标人不能接受的条件（如投标报价超过项目招标控制价；或修正后的最终投标报价若超过招标控制价；或投标人以低于成本报价竞标的；或垄断高价且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的等） |  |
| 评审结论 |  |  |

注：本表内容由经济专家评审使用。评审结果填写合格打√，不合格打×，凡评审结果有一项不合格者，结论为不通过。

技术、资信初步评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术投标文件按规定签署和盖章。 |  |
| 2 | 投标文件的实质性内容按照规定的格式填写、内容齐全（应按照招标文件规定第六章节格式填写）。 |  |
| 3 | 投标人在资格审查部分、资信部分或技术部分中未透露有关报价的信息。 |  |
| 4 | 合同条款全部响应。 |  |
| 5 | 完全符合招标文件第五章《用户需求书》。 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应。 |  |
| 6 | 无招标文件、法律、法规规定的其他否决投标情况。 |  |
| 评审结论 |  |  |

注：本表内容由技术专家评审使用。评审结果填写合格打√，不合格打×，凡评审结果有一项不合格者，结论为不通过。

- 附表三：资信文件评分表

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目业绩 | 9 | 投标人具有城市轨道交通移动支付类似项目建设（含新建、改建、扩建）经验或城市轨道交通自动售检票系统集成工程业绩的，每个得3分，最高得9分。 | 0≤m≤9 |
| 2 | 企业信誉 | 2 | A．投标人近五年内获得省级以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的奖项或获得业主单位表扬证明材料（盖业主单位公章）的得0.5分； B.投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证书，得1分； C. 具有省级及以上高新技术企业证书，得0.5分； | 0≤m≤2 |
| 3 | 财务状况 | 2 | 提供无保留意见投标人2018年或 2019年度财务审计报告，得2分。否则不得分。 | 0≤m≤2 |
| 4 | 项目经理 | 3 | （1）具备国家计算机技术与软件专业技术资格高级（含高级）以上证书或自动化或计算机或软件工程或通信工程相关专业的高级工程师（含高级）以上职称，得1分； （2）具有城市轨道交通移动支付类似项目建设（含新建、改建、扩建）经验或城市轨道交通自动售检票系统集成工程项目工作经验的，提供业绩证明，每个业绩证明得1分。满分2分。 | 0≤m≤3 |
| 5 | 项目技术负责人 | 3 | （1）具备国家计算机技术与软件专业技术资格中级（含中级）以上证书或自动化或计算机或软件工程或通信工程等相关专业的中级工程师（含中级）以上职称，得1分； （2）具有城市轨道交通移动支付类似项目建设（含新建、改建、扩建）经验或城市轨道交通自动售检票系统集成工程项目工作经验的，提供业绩证明，每个业绩证明得1分。满分2分。 | 0≤m≤3 |
| 6 | 项目团队 | 1 | （1）在满足招标文件用《户需求书》第一篇第六章1.2条中对项目组主要技术人员要求的前提下，每增加1名具有城市轨道交通移动支付类似项目建设（含新建、改建、扩建）经验或城市轨道交通自动售检票系统集成工程项目工作经验的技术人员，得0.5分。满分1分。 | 0≤m≤1 |
| 资信文件得分 |  | 20 |  |  |

- 附件四：技术文件评分表

| 序号 | 评审项目和内容 |  | 标准分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案（满分10分） |  | 8≤m≤10 | 方案更为详细，明确，可操作性强。有该项目详细合理的工程进度、供货范围、测试验收、质量保证、项目管理、培训维护等描述，完全满足招标文件要求，配置合理； |
|  |  |  | 6<m<8 | 基本满足招标文件要求，内容较完整，描述较清晰；方案描述较详细，对工程进度、供货范围、测试验收、质量保证、项目管理、培训维护等有描述，并基本满足招标文件要求； |
|  |  |  | 0<m≤6 | 提供完善的满足招标文件要求的方案、内容完整，描述清晰； |
| 2 | 总体实施改造方案（30分） | 基本要求 | 4≤m≤5 | 方案更为详细，明确，可操作性强。有该项目详细的AFC系统改造、互联网支付接入、第三方支付等描述，完全满足招标文件要求，配置合理； |
|  |  |  | 3<m<4 | 方案描述较详细，对AFC改造、互联网支付接入、第三方支付等有描述，并基本满足招标文件要求； |
|  |  |  | 0<m≤3 | 提供完善的满足招标文件要求的方案、内容完整，描述清晰； |
|  |  | AFC系统改造要求 | 4≤m≤5 | 方案更为详细，明确，可操作性强。有项目详细的总体技术改造方案（包括线路中央系统、车站系统、自动售票机、自动充值机、半自动售票机、软硬件改造等描述），充分考虑地铁运营管理特点，对项目关键点、难点有清晰认识并有相应解决措施； |
|  |  |  | 3<m<4 | 方案描述较详细，对总体技术、线路中央系统、车站系统、自动售票机、自动充值机、半自动售票机、软硬件改造等有描述，并基本满足招标文件要求； |
|  |  |  | 0<m≤3 | 提供简单的改造方案、内容比较完整； |
|  |  | 互联网支付接入平台技术要求 | 4≤m≤5 | 方案更为详细，明确，可操作性强。方案中能提出完整业务架构、功能设计（包括交易认证管理、支付功能管理、业务对账管理、平台运营管理、定时退款、手动退款管理等描述）描述清晰直观，对平台的信息安全方面能结合信息安全相关要求合理配置，系统平台及框架搭建充分考虑运营管理特点，对项目关键点、难点有清晰认识并有相应解决措施； |
|  |  |  | 3<m<4 | 方案描述较详细，对交易认证管理、支付功能管理、业务对账管理、平台运营管理、定时退款、手动退款管理等有描述，基本满足招标文件要求； |
|  |  |  | 0<m≤3 | 提供简单的设计方案，且方案仅满足项目要求较，内容不完整； |
|  |  | 互联网支付接入平台硬件要求 | 4≤m≤5 | 提供详细硬件参数（包括服务器、网络设备、安全设备、便捷式计算机、机柜等），方案兼顾技术前瞻性与实施经济性，并满足后续新业务接入、扩容和升级需求； |
|  |  |  | 3<m<4 | 基本满足招标技术文件的需求规格，提供详细硬件参数（包括服务器、网络设备、安全设备、便捷式计算机、机柜等）； |
|  |  |  | 0<m≤3 | 提供完善的满足招标文件要求的方案、内容比较完整 |
|  |  | 互联网支付接入平台软件要求 | 4≤m≤5 | 提供详细平台软件参数（包括云服务管理软件、安全软件、应用软件等），平台保证技术开放性和架构先进性，充分考虑后续兼容性、扩容和升级需求； |
|  |  |  | 3<m<4 | 基本满足招标技术文件的需求规格，提供软件参数（包括服务器、网络设备、安全设备、便捷式计算机、机柜等），描述比较清晰； |
|  |  |  | 0<m≤3 | 提供完善的满足招标文件要求的方案、内容比较完整； |
|  |  | 接口要求 | 4≤m≤5 | 完全满足招标技术文件需求规格，提供详细操作的接口方案（包括AFC系统内部接口和与第三方支付接口），方案中考虑到后续业务的接入和扩展性需求； |
|  |  |  | 3<m<4 | 基本满足招标技术文件的需求规格，对接口有比较详细的描述； |
|  |  |  | 0<m≤3 | 提供简单的接口设计方案、内容比较完整； |
|  |  |  | 40 |  |

- 附表五：投标报价评分表

| 序号 | 项目 | 基准价 | 得分计算公式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 一、计算方法： （1）有效报价范围：为投标总价低于或等于招标控制价，资格评审合格、通过符合性评审且技术标评审合格，经评标委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标人投标总价。 （2）将有效报价范围内的投标人，按其投标报价由低到高的顺序依次排出名次。 （3）在有效报价范围内的投标人在 7 家以上的，从最高的投标报价开始去掉n家投标报价和从最低的投标报价开始去掉n家或n-1家（有效报价范围内投标人家数为偶数时取n-1家）投标报价后（当出现两个或两个以上相同投标报价时，一并去掉），取7家（如不足7家，按实际家数计取）投标人报价 进入评标基准价计算范围，再取其有效报价的算术平均值作为 评标基准价；在有效报价范围内的投标人在 7家（含7家）以下的，将全部有效报价的算术平均值作为评标基准价。n= （有效报价范围内的投标人家数－7）/2，n 为四舍五入取整数。 | 评分时以投标报价的评标基准价为最高分40分，采用内插法计算，投标人有效报价每高于基准价1％，扣2分，计算公式：报价得分=40—（投标人的报价—基准价）/基准价×2×100；有效报价每低于基准价1％，扣1分，计算公式：报价得分=40—（基准价—投标人的报价）/基准价×1×100。本项最低分0分。 备注： 1、价格以不含税价格作为计算依据。 2、价格分计算保留小数点后两位。 |  |
|  |  |  | 40 |  |

注：投标报价如有修正，经济评审组需填写附表《投标报价修正表》并由投标人代表签字确认。

附表  投标价格修正表

| 编号 | 修正项目 | 修正前投标报价 | 修正后投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标报价： | 修正后总价： |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 投标人声明 | 我单位（□接受□不接受）本评标办法第7.3.3款价格评审确定的评标总价和中标价。 |  |  |
| 法定代表人或授权代理人签字 | 日期： 年 月 日 |  |  |

备注：修正后的总价若高于投标报价，则中标价以投标报价为准，评标总价以修正后的总价为准；修正后的总价若低于投标报价，则中标价以修正后总价为准，评标总价以投标报价为准。如投标人不接受按以上规则确定的评标总价和中标价，则其投标将被拒绝。

# 第四章  合同条款及格式

南宁轨道交通TVM及BOM等设备增加二维码支付方式改造项目合同

编号：     号

XXXX公司

年     月

合同协议书

甲方：

乙方：

本协议由南宁轨道交通集团有限责任公司（下称“甲方”或业主）与（下称“乙方”），双方根据南宁轨道交通TVM及BOM等设备增加二维码支付方式改造项目（招标编号：）招标结果，依据《中华人民共和国合同法》的规定，于  年  月   日在南宁签订。合同内容如下：

- 甲方同意接受，乙方同意作为中标方并以下列第3条所述价格提供南宁轨道交通TVM及BOM等设备增加二维码支付方式改造项目项下的服务。

- 双方同意甲方接受乙方提供上述服务的价格为：

- 合同价款

（1）本合同不含税价款为      元（人民币大写：        ），税费：         元，价税合计       元（人民币大写：      ）（已包括乙方为完成合同范围内所有工作及所有硬件设备所需的全部费用）。【其中1号线不含税合同价格为：人民币￥    元；税费：人民币￥     元； 价税合计：人民币￥    元；2号线不含税合同价格为：人民币￥       元；税费：人民币￥    元； 价税合计：人民币￥       元；2号线东延线不含税合同价格为：人民币￥       元；税费：人民币￥    元； 价税合计：人民币￥       元；3号线不含税合同价格为：人民币￥    元；税费：人民币￥   元； 价税合计：人民币￥     元；4号线不含税合同价格为：人民币￥    元；税费：人民币￥   元； 价税合计：人民币￥     元；】

在合同履约过程中，本合同税率将遵照国家现行税法执行，随国家税率调整而调整。本合同最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算，但合同不含税总价不因国家税率调整而调整。

（2）合同执行期间如甲方取消项目范围内的工作内容，则根据减少的工程量核算相应的费用，办理合同变更及调整项目范围，乙方应无条件同意。

（3）本合同项涉及甲方子公司付款的，由甲方组织签订甲方、乙方、丙方三方协议，乙方按本合同规定的程序向丙方开具发票（开票信息另行提供），由丙方向乙方支付经甲方核准的合同应付价款。

（4）合同价包括的内容

本合同价格为固定总价，不得以任何理由予以合同价格上浮、上调、上涨，但如属经双方协商同意变更的情况除外。

合同价格完全包括本合同中要求的全部货物及服务。

包括但不限于以下内容：

1）系统建设成本：系统设计、接口设计及测试、包装、供货、运输、保险、交货、仓储、安装、系统调试与测试、安全评估、软件验收、试运行、竣工验收、人员培训、备品备件和测试工具的提供、质量保证期内的系统缺陷的修改和维护、最终验收等所牵涉的任何费用均应包含在总价中；

2）行政费用，包括：员工、管理人员工资及人身保险，节假日及日常加班工资，遇有临时接待任务时员工加班工资、社保费用、办公经费、接待费等费用，其中本项目备品备件部分具体清单内容详见第四章《合同条款及格式》附件4；

3）项目开展所需的管理、与第三方的设计联络费、乙方须提供的服务设备设施用品( 所需设备采购费、租赁费、不可预见费、法定税费、合理利润等）；

4）检测费用（涉及检测的相关费用）；

5）损失赔付：乙方应对本项目建设的设备与系统运行出现的问题进行解决，确保甲方收益权益，同时对质量保证期内因本项目建设的系统问题、缺陷等原因引起的票款收益损失由乙方进行赔偿。

- 本合同由下列文件构成：

（1）本合同协议书（含合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）

（2）中标通知书

（3）合同条款

（5）价格组成文件

（6）技术规格书

（7）合同附件

（8）招标文件（含招标补遗文件）

（9）投标文件（含投标文件的补充文件）。

- 上述文件应认为是互为补充和解释的，如果在构成本合同的各文件之间发生文字表述的差异时，须按第4条合同文件优先顺序予以理解和解释。排列在前的文件优先于排列在后的文件。本合同不同时间产生的同类文件，产生日期在后的优先于产生日期在前的。除非本合同另有规定，如果本合同其他部分对技术条款的描述与服务需求的规定有差异时，以服务需求为准。双方依据本次招标文件中的用户需求书和投标文件中的技术条款响应表，通过合同澄清最终形成技术规格书，并经双方正式签署后构成本合同的有效组成部分。在本合同执行中的技术指标以技术规格书为准。

- 考虑到甲方将按照本合同向乙方支付，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷。

- 考虑到乙方提供的服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价格或其他按合同规定应支付的金额。

- 买卖双方承诺，遵守合同条款关于合同标的、数量质量、合同价格、进度计划等双方各自义务及关于违约责任与索赔、解决争议方式等各项约定。

- 本合同用中文书写，正本份，本合同签字方各份；副本份，甲方持四份，乙方持二份。

- 本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                             乙方：

南宁轨道交通集团有限责任公司            XX公司

授权代表或法定代表人签字：              授权代表或法定代表人签字：

地址：广西南宁市青秀区云景路            地址：

69号南宁轨道大厦

邮政编码：                              邮政编码：

联系人：                                联系人：

联系电话：                              联系电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

日期：     年 月 日                     日期：   年 月 日

合同条款

- 第一条 项目概况

项目范围及服务内容：本项目包括（包括但不限于）互联网支付接入平台及南宁轨道交通1号线、2号线（含延长线）、3号线、4号线AFC系统的系统设计、接口设计及测试、包装、供货、运输、保险、交货、仓储、安装、系统调试与测试、安全评估、软件验收、试运行、竣工验收、人员培训、备品备件和测试工具的提供、质量保证期内的系统缺陷的修改和维护、最终验收等阶段工作，投标人需提供本项目范围中所需的人员、工具、器材、设备生产、测试，圆满完成本项目所有的建设工作。具体要求详见《用户需求书》。

项目实施地点：运营控制中心综合调度指挥大楼A1座、屯里车辆综合基地、安吉车辆综合基地、线网测试中心、1号线、2号线（含延长线）、3号线、4号线各车站。

- 第二条 服务范围和内容

详见招标文件用户需求书。

- 第三条 技术标准、质量及安全要求

1.乙方承诺提供的服务、产品的质量、售后服务等均符合国家规范、规程和地方法规及本招标文件用户需求书中的规定。如招标文件规定的标准低于国家或行业标准，或未提及适用标准，则按国家标准或行业标准的较高标准执行。这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准。

2.质量保证期

2.1在质量保证期内一旦系统或设备发生故障，乙方应按甲方要求进行响应。因乙方服务响应时间或抵达故障现场时间未符合要求而导致的一切损失由乙方承担。

2.2在质量保证期内因乙方供货的产品本身质量造成的问题，乙方应免费实行三包（包修、包换、包赔）。若主要元器件在质量保证期内因质量问题，更换数量超过供货数量的5%,则甲方有权要求乙方对该类元器件进行整批次更换，包括仍在使用的同类零部件，其质量保证期从更换之日起顺延(更换之日指主要元器件整批次更换完成时间)。一切费用由乙方负担(更换之日指主要元器件更换超过5%的时间)。

2.3若部分设备、系统和材料在质量保证期内不满足合同、用户需求书规定的，甲方有权要求乙方更换、重新设计、修改或更新，这部分系统、设备和材料的质量保证期自双方确认的修复完成日起重新计算24个月的质量保证期。

2.4乙方须根据本招标文件用户需求书中的规定，提供质量保证期内设备的维保服务(包括但不限于每年的日常维护、保养、检修服务),所需的材料、备品备件、专用工具及仪器仪表由乙方负责提供，并及时补足消耗的材料、备晶备件、专用工具及仪器仪表，确保系统在质量保证期内正常、连续地使用，此部分费用报价包含在投标报价中。

2.5在质量保证期内出现的因乙方的设计、设备选用及系统设计产生的缺陷,乙方应负责及时修正。乙方须根据甲方的要求，尽快免费修复、更换、重断设计或修改、更新系统、设备和材料中有缺陷的部分。乙方承担由此给甲方造成的一切直接损失和间接损失。同时，这部分系统、设备和材料的质量保证期自双方确认的修复完成日起重新计算24个月的质量保证期。

2.6在质量保证期满后三十(30)天内。甲方有权就质量保证期内发现的系统及设备缺陷提出索赔。

2.7乙方保证在现场和南宁现有条件下，合同项下的系统、设备和材料在正常操作情况下不会因乙方或其零部件供应商在设计和制造过程中的缺陷、错误或材料选用及制造工艺上的缺陷而产生故障。如因乙方提供的系统和材料在设计上的缺陷(包括潜在缺陷)而导致安全事故，给甲方造成所有的损失应由乙方赔偿。

2.8如技术文件中有技术遗漏或错误，乙方应更换一份正确的技术文件并赔付甲方由此遭受的损失。

2.9如由于乙方的原因，不能实现全部实现合同技术规格书中所规定的功能要求，经甲方同意后，乙方须将自费负责对项目相关内容进行更改、调整和/或增补，以保证达到功能要求。乙方完成必要的更改、调整和/或增补后，应通知甲方再次进行功能测试，功能保证甲方的最低要求得以实现。如果乙方最终未能达到功能要求，甲方可以考虑依据合同相关条款终止合同。

- 第四条 合同价款支付方式

1.合同价的支付按合同条款规定方式进行。

2.付款方式：

（1）第一阶段：合同签订后，甲方在收到由乙方提供的以下材料后，按合同总价（含税）的15%支付，累计支付到合同总价（含税）的15%：

①乙方开具相应金额的增值税专用发票；

②乙方出具的支付申请书；

③甲方认为的其他资料。

（2）第二阶段：乙方按要求完成系统测试阶段工作，并完成供货后，甲方在收到乙方提供的以下材料，并经相关部门验收核定通过后，按合同总价（含税）的35%支付，累计支付到合同总价（含税）的50%：

①乙方开具相应金额的增值税专用发票。

②乙方出具的支付申请书。

③本项目《用户需求书》第一篇第四章“系统测试”环节中要求的全部资料。

④乙方出具的供货清单及经甲方签字确认的验收证明。

⑤甲方认为的其他资料。

（3）第三阶段：乙方按要求完成软件验收、试运行、竣工验收、试运营、系统移交阶段工作后，甲方在收到乙方提供的以下材料，并完成结算后，支付至审定价格的95%，剩余合同总价（含税）的5%作为质保金：

①甲方开具相应金额的增值税专用发票。

②乙方出具的支付申请书。

③本项目《用户需求书》第一篇第四章“软件验收、试运行、竣工验收、试运营、系统移交”环节中要求的全部资料。

④甲乙双方确认的竣工验收证明。

⑤甲方认为的其他资料。

（4）第四阶段：质保金在质量保证期满后，经招甲方确认系统完全符合要求并通过最终验收，扣除相应考核罚款后，甲方在收到由乙方提供的以下材料后支付质保金的剩余价款：

①甲方开具相应金额的增值税专用发票。

②乙方出具的支付申请书。

③本项目《用户需求书》第一篇第四章“最终验收”环节中要求的全部资料。

④甲方认为的其他资料。

3.支付期间乙方有违约情况，甲方可在当期的支付款项中直接扣除违约金，如当期支付款不足，则可在下期的支付款项中扣除。

4.支付的货币应以人民币支付。

5.开发票信息

开户名称：南宁轨道交通集团有限责任公司

开户银行：建行南宁市朝阳支行营业部

账号：45001604473059116688

纳税人识别号：914501006821248433

地址：广西南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦；电话：0771-2332807

- 第五条 甲方的权利和义务

1.要求乙方及时提供相关的服务。

2.甲方将提供项目需求及项目实施条件，如涉及与其他部门或第三方单位的协同或协作，应及时协调相关部门或单位配合、提供数据、组织会议和沟通交流，并不承担其他相关部门或单位因配合而发生的费用。

3.甲方审定乙方提交的项目实施方案、保障方案、移交材料等，指导、监督和配合乙方工作的实施，及时按照约定的方式，确认项目开展情况。

4.甲方按合同约定付给乙方项目费用。

- 第六条 乙方的权利和义务

按协议要求提供服务，及时将成果物交付甲方。

1.按照双方确认的项目工作计划，开展工作。

2.组织培训并提供必要的文档，以实现甲方人员对成果物的掌握。

3.协调乙方内部人力、技术、知识资源，以确保服务的质量和进度保障。

4.配备完成本项目所需的相关设备、材料、人员等内容。

5.遵守国家法律法规和甲方的规章制度，在服务中自觉维护甲方的形象，接受甲方的指导和监督，不损害甲方的合法权益。

6.乙方须按照项目用户需求书中的要求提交成果物并通过甲方审查。

7.遵守甲方的各项规章制度以及用户需求书中对甲方关于人员、组织、安全、质量、作业等各方面的要求。

8.乙方应提供足够的质保服务确保系统正常运行，在质保期内需无条件配合新线联调、试运行、初期运营等后续线路接入相关事宜。并承诺对质保期后的运营维护、系统扩容升级以及后续线路系统的接入、预留接口与预留功能的实施等提供长期技术支持和服务。乙方需对既有线路接入费用进行单独列项，后续线路建成接入时，要求乙方在不超过既有线路单项线路接入费用的情况下继续提供线路接入服务。

9.乙方应严格按照用户需求书要求提供服务工作。

10.享有按照本合同约定和相关规定向甲方收取项目费用的权利。

11.享有在遵守国家法律、法规、行业规范的前提下，开展本项目工作的权利。

12.按合同要求参与项目验收。

13.乙方应严格按照本合同的要求做好本项目改造工作，及时处理设备故障，确保设备安全可靠运行。

14.应全面贯彻执行国家法律、法规、行业规范的相关规章制度和甲方的有关管理规范。

15.应建立和健全技术档案，包括设备缺陷和事故情况等记录。乙方建立台帐，所有工作表格、所有工作记录及工作所需资料（除规章制度外）的所有权归甲方所有，乙方应无条件地接受甲方检查，配合甲方审查，并根据甲方需要随时提交甲方。

16.应严格执行甲方安全生产制度，及时上报设备缺陷和故障情况，发生事故应迅速组织抢修，并积极配合甲方进行事故调查、处理。

17.乙方负责按照甲方安全生产的有关规定，落实安全生产责任制，做好本项目工作并承担安全责任，包含项目服务期间非甲方原因造成的乙方人员人身安全所有责任。

18.配合甲方开展应急演练工作，制订现场应急预案，健全应急管理体系，编制并实施事故应急处理预案，并报甲方审批。

19.乙方应本着“实事求是、节约成本”的原则和态度对本项目进行改造工作。

20.乙方须遵循“先通后复”的故障抢修原则，立即采取一切合理可靠的手段尽快恢复所辖故障设备运行，减少设备故障对运营的影响。

21.乙方员工的各种社会保险、商业保险、工资、福利和工伤、因工致残、因工致死等问题均由乙方负责处理并承担一切费用。乙方应按有关法规足额为其员工缴纳企业所负担的养老保险金和法律法规规定的其他社会保险。

22.乙方须对自己公司员工的生老病死、工伤意外、劳务纠纷等特殊情况承担全部责任，对上述情况的发生，乙方须给予妥善处理，严禁由于上述情况影响甲方运营生产正常工作（运行）和影响甲方形象的情况发生，如给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

23.本项目合同期限结束或合同发生终止时，乙方有义务配合甲方与新的服务单位做好交接工作。

24.乙方对本项目货物（含备品备件）保证

24.1 乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进，所有有关的技术规格须与用户需求书的规定一致。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在甲方所在地现行条件下正常使用可能产生的。

24.2乙方应保证所供货物与合同规定完全相符。乙方保证乙方或其零部件供应商所供货物、材料是全新的、适用的，并有清晰的、正确的、完整的产品“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，甲方有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由乙方承担。

24.3 除合同条款另有规定外，根据当地有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在合同规定期限内以书面形式向乙方提出本保证下的索赔：

24.4 乙方在收到通知后按合同规定期限免费维修或更换有缺陷的货物或部件；

24.5  如果乙方在收到通知后未按合同规定期限弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。

24.6 乙方保证给予甲方人员在制造商工厂检查其质保体系和生产流程的任一环节提供方便。

25 质量保证期

25.1正常质量保证期

25.1.1正常质量保证期为：自验收合格之日起      个月（如中标人投标文件中承诺的质量保证期优于招标文件要求，按投标人承诺的质量保证期执行）。

25.1.2在正常质量保证期内，乙方应对在合同条款之25.1.1所述时间内出现或产生的缺陷或项目任何部分的损害，根据合同条款的规定向甲方承担责任，并满足甲方的要求。

25.1.3若同一货物在质量保证期内返修次数达到或超过三次的，甲方有权要求乙方更换、重新设计、修改或更新，这部分货物的质量保证期自双方确认的修复完成日起重新计算      个月的质量保证期。

25.1.4本合同项下的货物（包含所有零部件）正常质量保证期24个月（如中标人投标文件中承诺的质量保证期优于招标文件要求，按投标人承诺的质量保证期执行），自验收合格之日起计算；提供免费上门维修（包含所有配件的更换及服务）及保养服务，正常质量保证期内至少每季度巡检一次。

25.1.5有保质期的产品，乙方所供货物的有效保质期必须大于整个保质期的2/3以上；无保质期的产品，乙方所供货物须为交货时2年以内生产的货物。如涉及到特殊物品，由双方协商决定。

25.1.6乙方提供的货物必须是全新原装正品，质量保证期内非因甲方原因而出现质量问题的，乙方需在 1 天内负责包修、包换或者包退（双方另有约定除外），并承担调换或退货所产生的费用。乙方不能修理和不能调换的，按不能交货处理。

25.1.7质量保证期内所发现的缺陷甲方会尽快以书面形式通知乙方，向乙方提出索赔，并说明其缺陷或损坏的程度以及要求弥补缺陷或损坏的办法。乙方需根据甲方的要求，尽快免费修复、更换、重新设计或修改、更新系统、货物和材料中有缺陷的部分。

25.1.8 乙方收到通知后应在合同规定的时间内依合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件，使系统、货物和材料的相应部分恢复到合同规定的状态和规格。被修理或更换的货物或部件从出厂地至最终目的地的运保费由乙方承担。

25.1.9如果乙方收到通知后在合同条款规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

25.1.10如果任何缺损部分乙方不能在双方商定的合理期限内修补，则甲方可在通知乙方后自行修补缺损，其费用和风险由乙方承担，但不影响合同规定的乙方责任；经乙方认可，甲方可对细小缺陷进行修理或调整，但由此产生的全部费用由乙方承担。

25.1.11 乙方保证在现场和南宁当地条件下，合同项下的货物、系统和材料在正常操作情况下不会因乙方或其零部件供应商在设计和制造过程中的缺陷、错误或材料选用及制造工艺上的缺陷而产生故障。若由于货物、系统和材料在设计制造工艺上的缺陷（包括潜在缺陷）而导致安全事故，给甲方造成所有的损失应由乙方赔偿。

25.1.12 合同项下的货物、系统和材料在正常操作情况下，在现场和南宁当地条件下，在货物寿命周期内出现的因乙方的设计、材料选用及制造工艺产生的缺陷，乙方应负责及时修正。

25.1.13 乙方还应保证合同项下所提供的服务包括设计、培训、调试和试验等，应按合同规定方式进行并保证不存在因乙方或其零部件供应商、代理商或代表或工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

25.1.14  乙方所供的货物必须已得到中华人民共和国有关部门授予的在中华人民共和国使用的许可，否则，一切责任由乙方负责。

25.2备品备件的包装

25.2.1乙方应按合同规定提供恰当的包装避免在运至最终目的地的过程中破损。包装应可以承受但不限于野蛮搬运、高低温、高盐份、高降水量和露天储存。单位包装箱的尺寸和重量应充分考虑远途运输中缺乏重型装卸货物的情况。包装、标记、包装内外的文件应严格按照合同条款的规定。

25.2.2包装、标记和包装箱内外的单据应严格符合合同的要求，包括甲方后来发出的指示。

25.2.3乙方应保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点。乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

25.2.4乙方在包装货物时应考虑甲方现场实际条件。

25.2.5 各种货物的松散零部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内。

25.2.6对于裸装货物，乙方应采取特殊措施保护货物及方便搬运。

25.2.7 产品包装应能防止在运输过程中受到机械损伤，并应根据运输方式及部件规格、形状，选用适当包装方式，如角钢或扁钢、木板包装箱等。包装箱应便于吊装搬运。

25.2.8 如甲方要求，各运输单元应适合于运输及装卸的要求，并有标志，在包装箱外标明该单元的编号、用途、安装位置等，以便于工点识别。

25.3备品备件所有权与风险转移

25.3.1 货物的所有权，只有乙方将货物运至交货地点且经甲方开箱检验无损后，甲方根据乙方出具的供货清单证明材料确认，并办理交接手续后由乙方转移至甲方。所有权的转移不免除乙方的质量责任。

25.3.2  货物毁损、灭失的风险在验收合格并移交完毕后由乙方转移到甲方。

25.3.3 在拒收情况下，或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

25.3.4  所有权和风险的转移，如另有约定的从其约定。所有权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

25.3.5根据甲方有关规程要求按期对项目设备的耗材进行更换。

25.3.6其他详见技术规格书的要求。

26. 乙方要完成用户需求书中的所有内容。

- 第七条 履约保证金

乙方履约保证金应采用本合同规定的币种（人民币），在签订合同前以转账的形式转到甲方指定的账户或采用由甲方认可的、信誉良好的中国全国性商业银行或由其授权的省（市）级分支机构提供的银行保函（要求为无条件支付不可撤销保函），金额为合同总价的百分之五，即人民币__     __元（￥_      ___）。履约保证金的有效期至系统移交最终验收资料签署之日后四十五（45）天。

履约担保有效期：系统移交最终验收资料签署之日后四十五（45）天。

如系统移交最终验收资料签署之日超出该履约担保写明的有效日期，则乙方应在保函到期前60天，无条件延长保函有效期，当出现逾期验收而未及时办理保函续费手续时，甲方有权暂停剩余费用的支付，并向乙方收取一定违约金。

- 第八条 计划服务期

项目计划建设周期：7个月，具体开工时间以合同签订时间为准。项目质量保证期：2年，具体质量保证期以系统移交时间为准。

- 第九条 项目验收

1. 乙方认为项目已经达到验收条件，可向甲方提交验收方案并明确验收时间、地点、方法等，经甲方确认后，进行测试及验收：

（1）本项目交付时需经甲方对所交付的项目进行验收，以确认交付项目符合本项目技术参数要求；验收标准以本项目采购需求全部满足或优于各项技术参数，确保甲方的各项业务能正常开展为准。

（2）交付时所有内容均严格按合同承诺的符合本项目用户需求书的技术参数及性能等有关标准进行验收，相关的设备采购若对应的型号市场已停产，则需采购符合或优于本项目用户需求书的技术参数及性能，并由乙方提供型号变更说明，且通过甲方确认。

（3）乙方应当保证其所提供的软件和设备产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，保证产品参数的真实性。

2.项目验收标准如下：

2.1软件验收：

乙方在系统联调前，必须根据用户需求书中软件验收测试的要求完成软件验收测试工作。投标人应在软件验收开始前一个月，向招标人提交软件验收测试方案。同时在软件验收通过后，向甲方提交用户需求书中技术文件一节所述所有文档。

乙方应在合同签订后两个星期内部署招标人的测试环境，并下载到指定的设备上进行功能测试；投标人在试运行结束前提交最终版的源代码，并进行编译测试，通过测试才能获得最终版“源代码提交证明”，具体验收要求详见《用户需求书》

2.2竣工验收

乙方确认各系统均已顺利通过1个月以上的试运行考核，并且所存在的问题已整改完毕后，出具试运行报告后，向甲方申请工程竣工验收，具体验收要求详见《用户需求书》。

2.3系统移交

乙方应组织完成本项目系统的设备、资料等的移交工作。在整个系统合同执行过程中，乙方应负责整理、汇总和保管形成的所有文件（含电子文件），在工程移交时，一并移交甲方，具体验收要求详见《用户需求书》。

2.4最终验收

2年的质量保证期结束后进行最终验收，由乙方发起最终验收，提供最终验收证明。所有的标准、可靠性、记录报告分析都由各方进行检查，如甲方对整个项目有异议时，乙方应及时对甲方意见和问题进行回复和澄清，若甲方认为工程中出现的疏漏和错误不影响最终验收证明的签署，甲方和乙方签署最终验收证明并注明存在的疏漏和错误。在此情况下，乙方应采取措施对存在的疏漏和错误（包括潜在的）进行修正，直至甲方满意为止；如甲方对整个项目无异议时，甲方应于质量保证期结束后签署最终验收证书，具体验收要求详见《用户需求书》。所有的测试记录，软件数量，设备、备件的质量都由乙方最后对甲方负责。

本项目验收的总则如下：

- 乙方应对所有正式交付件的综合质量审查负责，指定各交付件的相关责任人，明确相关职责；

- 乙方应提交验收流程、验收方法和验收依据；

- 乙方应提供交付件归档办法和方式。

- 第十条 知识产权、专利权和保密

1.合同各方应对在合同履行过程中取得的相关资料、文件采取保密措施，未经对方书面淮许，任何一方不得向第三方提交本项目相关的资料、文件。

2.调研、咨询过程中，乙方不得泄漏甲方涉及工作机密的事项，如触犯国家有关法律法规，需承担相应的法律责任。

3.甲方向乙方提供的任何书面资料、文件和信息，在乙方服务结束后，乙方均应及时归还甲方，如属于电子文档的，应及时删除。

4.上述第三方，包括双方各自的上下级、关联协作单位/部门/法人实体等机构及其人员。其中，本合同服务范围之内的机构，不视为第三方；但向该机构所公开的资料文件，仅限于该机构及其人员为了开展本合同而需要的本项目的部分资料和文件。

5.如本协议任何一方为履行本协议项下的义务需要第三方提供协助，并且此第三方在提供协助时必须了解或接触本协议项下的保密信息，则在征得保密信息所有权人同意并且此第三方已经以书面方式同意承担本协议中规定的全部保密义务的前提下，本协议任何一方可以将保密信息提供给此第三方。

6. 合同一方违反保密义务的，责任方应向对方支付违约金2万元。违约金不足以弥补损失的，还应进行赔偿。

7.该保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

8.除本协议规定外，未经对方事先同意，任何一方不得擅自使用、复制对方拥有知识产权的内容。

9. 投标人应保证其拥有货物及服务的知识产权，并保证招标人在中华人民共和国使用货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利权、著作权、注册商标专有使用权或计算机软件登记或反不正当竞争的起诉及索赔。

10. 投标报价已包括所有应支付的，对专利权、著作权、注册商标专有使用权、计算机软件登记或其他知识产权而需要向其他方支付各项等费用。

11.合同履行过程中，乙方还应遵守甲方在用户需求书中关于知识产权的相关要求。

- 第十一条 违约责任

1.本合同正式签订生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定条款的，即构成违约。任何一方不履行本合同，应当向另一方一次性支付等于合同总额20%的违约金。

2.如因乙方原因导致乙方逾期提供服务或相应成果物的，每逾期一天，乙方应按合同金额的千分之一向甲方支付违约金，因此对甲方造成的损失由乙方负责赔偿；逾期达六十天的，甲方有权解除合同并要求乙方退还全部已收款项，同时有权要求乙方支付合同总金额20%作为解约违约金，其中：

(1)因甲方未能及时对甲方需求、或乙方上一阶段的工作予以书面确认，而导致乙方未能及时启动本阶段工作的除外；

(2)因甲方未能及时向乙方提供本阶段工作所需要的前提条件（如，合格的硬件、规范的业务数据、新线施工进度等）除外；

(3)因甲方逾期付款导致乙方暂停工作的除外；

(4)因甲方雇佣合同范围之外的第三方实施，与本合同服务内容关联的工作拖延的，除外；

(5)因服务内容变更，导致服务时间延长的，除外；

(6)不可抗力，或本合同签署时乙方无法合理地预见而又超出其能力控制范围的原因, 除外。

3.乙方应在合同执行过程中严格遵守甲方各项管理规定、要求。如乙方未按要求执行，甲方可对乙方进行考核，并在合同质量保证金中进行扣减。甲方对乙方的考核，乙方须自行证明自身无责，否则不能免责。如有违反以下条款，由甲方填写合同违约处罚通知单，并经甲方相关部门审核后，在质量保证金中扣除相应金额（合同违约处罚通知单见附件2）：

(1)乙方在合同质量保证期内接到甲方人员通知须进行故障处理或者现场服务时，未按甲方相关规定要求到场或配合的，甲方可对乙方进行质量保证金扣除，每次500元。

(2)乙方在合同质量保证期内甲方安排的临时任务、配合作业未按要求完成，甲方可对乙方进行质量保证金扣除，每次500元。

(3)乙方在合同质量保证期内不按要求提交各类故障分析报告、维护维修记录、统计报表、保障方案等的，甲方可对乙方进行质量保证金扣除，每次500元；若出现提供虚假报告的，甲方可对乙方进行质量保证金扣除，每次500元。

(4)乙方在合同质量保证期内维护人员不服从甲方现场管理，甲方可对乙方进行质量保证金扣除，每次500元，因此造成甲方的其他损失，按照甲方损失金额进行违约金扣除。

(5)在合同质量保证期内由于质保范围内设备系统问题或提供的维护维修不符合要求造成甲方损失，按照甲方损失金额进行质量保证金扣除。

(6)乙方在合同质量保证期内违反双方会议纪要或甲方相关管理规定的，甲方可对乙方进行质量保证金扣除，每次500元。

4.若甲方无正当理由拒绝接收产品或拒绝接受服务，甲方应向乙方缴纳违约金，每延期一周，违约金为合同金额的5‰；若甲方未能按期向乙方付款，应每天按逾期付款金额的0.5‰支付利息，直至甲方支付应付逾期服务费及其逾期利息，其中：

(1) 因乙方未能及时提供符合甲方要求的资料（如计量计价资料），而导致甲方不能及时启动支付流程，除外；

(2)因乙方未能及时开具发票，而导致甲方未能及时启动支付流程，除外；

5.因乙方未按合同履行义务或履行义务不符合合同约定的，甲方有权暂停支付合同款项，直至乙方依合同履行义务；由此引发的全部后果由乙方承担。

6.因乙方原因导致知识产权或专利纠纷，从而导致甲方不能正常使用乙方提供的产品的, 乙方须全额退还甲方已经支付的款项，因此给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

7.如果发生违约事件，履约方要求违约方支付违约金时，应当以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。

- 第十二条 合同修改及终止(中止)

12.1对合同条件所做出的任何修改、补充，须经双方协商达成一致意见后，签订书面协议。

12.2合同自然终止

甲方、乙方双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

12.3 因乙方违约违规终止合同

12.3.1合同成立后，若乙方不按合同履行职责导致对甲方安全运营、名誉、形象等造成影响，甲方有权终止合同。

12.3.2按照违约责任条款中甲方有权解除（终止）合同的情形。

12.3.3如果甲方发现以下违约情形之一后可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同，已发生的费用由乙方自行负责，若给甲方造成损失的，乙方还应负责赔偿：

（1）乙方不具备继续按合同要求开展工作未能按照合同规定的方式进行的；

（2）如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为的。

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响有关人员在定标过程或合同实施过程中的行为；

“欺诈行为”是指为了影响定标过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括乙方之间串通投标（递交投标书之前和之后），人为地使各投标价丧失竞争性，剥夺甲方从自由公开竞争所获得的权益。欺诈行为还包括乙方擅自改变合同所要求的材料，或者提供伪造的检修或检测报告，刻意隐瞒故障逃避责任等，造成甲方受到相关行政部门考核或约谈的。

（3）乙方资质证明文件在合同期内到期（或失效），未能按规定取得合法有效符合本项目要求的企业资质的（不可抗力因素导致的除外）；

（4）乙方参与本项目工作人员未与乙方签订正式劳动（劳务）合同或未按时足额支付本项目员工工资的，或者乙方未按国家、省（自治区）、市相关政策为所聘用参与本项目主要人员购买社会保险的，造成甲方经济、声誉损失的。

（5）乙方未按要求完成合同规定的工作进度，造成工期延误达10天以上的。

（6）在合同有效期内，如发现乙方擅自转包或挂靠，或提供虚假资料的。

（7）乙方违反本项目用户需求书中安全管理工作要求，导致人员伤亡或其他严重经济、信誉损失的。

（8）乙方违反本项目故障抢修要求，不能履行故障抢修工作职责，造成甲方经济、信誉损失的。

（9）因乙方破产而终止合同

1）如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

2）乙方有责任而且必须支付甲方超过合同金额的合理的必须的费用。该费用是甲方为了执行完成被终止了的该部分而实际发生的直接费用。

12.4根据12.3条规定合同终止后，甲方没收乙方履约保证金并不再支付任何费用。

12.5因甲方违约终止合同

12.5.1甲方严重违背合同规定的责任义务而且这种违约没有任何条款允许时，则乙方有权终止合同中的一部分或全部，但前提条件是乙方应在终止合同前三个月书面通知甲方，而甲方未能在这个期限内采取合理的措施以弥补其违约。

12.5.2乙方有权要求甲方补偿其因违约而造成的任何直接损失。在甲方采取有效弥补措施前，乙方可以中止合同的履行，待甲方弥补措施得到乙方确认后，乙方恢复合同未中止部分的履行。但对履行合同中止期间的一切责任、损失概由甲方负责承担。

12.6因不可抗力终止合同

如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天以上（含本数）时，任何一方有权终止本合同。

如因不可抗力提出终止合同，则双方应协商解决合同终止日期以前双方应得的利益问题。如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行其他的合同义务的话，乙方的履约保证金不能被没收，也不应承担延误期赔偿的责任。这条所述的“不可抗力”系指那些不可预见、不可避免并不可克服的客观情况。

12.7在合同有效期内任何一方无任何法定或合同约定的理由单方提出终止合同的，提出方应承担违约责任，违约方向对方支付违约金。当乙方违约时，甲方有权没收履约保证金；当甲方违约时，甲方向乙方支付等额的履约保证金。

12.8出现因乙方违约终止合同的，将乙方列入甲方的承包商黑名单，禁止项目经理、投标单位五年之内参与南宁轨道集团公司任何招标项目。

- 第十三条 不可抗力

签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后三十（30)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同或解除合同的协议。

因一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

因国家法律、政策变化导致合同不能履行的，由双方友好协商变更合同，不能达成一致意见的可以终止合同，合同各方互不承担违约责任；终止合同的，双方应按照公平原则对各方已履行的合同义务部分进行结算支付。

- 第十四条 争议解决

因执行本合同发生争议的，双方应友好协商解决；不能协商解决的，双方同意向甲方所在地人民法院起诉，诉讼费、鉴定费、律师费等由败诉的一方承担。

- 第十五条 其他

1.本合同约定的质量保证期结束后，如仍需要乙方提供服务，则双方另行商议，或签署补充协议、或另行签订合同。

2.本合同未尽事宜、合同条款的修订更改或补充，双方以书面签订补充协议，经双方确认并签署的补充协议，与本合同具有同等法律效力。

3.合同执行中甲、乙双方来往的正式文档，如：合同修改书、变更建议书、验收资料、支付申请等，按甲方相关的管理办法执行

4.本合同一式十六份，甲方执十三份、乙方执三份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

### 合同附件：

附件1：廉政合同（格式）

廉政合同

甲方：南宁轨道交通集团有限责任公司

乙方：

为加强项目工作中的廉政建设，规范项目甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、项目和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目等活动。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策，尤其是有关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本合同与本项目合同具有同等法律效力，经双方签字盖单位章后立即生效。

第六条 本合同的有效期同主合同。

第七条 本合同正副本份数同主合同。

甲方：南宁轨道交通集团有限责任公司     乙方：

（盖单位章）                          （盖单位章）

法定代表人或                           法定代表人或

其委托代理人：（签字）                  其委托代理人：（签字）

日期：      年     月     日           日期：     年     月       日

附件2：履约保函格式

履约保函（中标后提供）

保函编号：

致：南宁轨道交通集团有限责任公司

鉴于贵方已于    年  月  日发出中标通知书，本保函作为贵方将与   （承包人名称） （以下简称“承包人”）签订的  （项目名称）   以下简称“本项目”）合同（中标价格￥         元，大写：            元）的履约保函。

我方（担保人名称    ），受该承包人委托，为该承包人履行上述合同规定的义务做出如下无条件地和不可撤销的保证：

我方在收到贵方提出要求支付保证金的通知时，无须提出任何证明或证据，将于7日内无条件地和不可改变地向贵方支付不超过人民币    元（大写：             ）的任何要求金额，我方不要求贵方证实其在索赔要求中指出的违约情况。

我方同意，任何贵方与承包人之间可能对合同的修改、变更或补充，或由承包人原因导致合同解除、终止，都不能减少和免除我方按本保函所承担的责任。有关修改、变更或补充无须通知我方。

本保函项下所有权利和义务均适用于中华人民共和国法律。

1、本保函自X年X月X日起生效，至最系统移交最终验收资料签署之日后四十五（45）天一直有效，你方有权提前终止或解除本保函。保函失效后请将本保函退回我方注销。

2、本保函自X年X月X日起生效，至X年X月X日一直有效，你方有权提前终止或解除本保函。保函失效后请将本保函退回我方注销。

（开具保函时，以上二种方式，任选一种。）

银行地址：                          担保银行：（全称）    (盖章)

邮编：                              法定代表人或（授权代理人）：(签字)

电话：                             （职务）  （姓名）  （签字）

传真：                              日期：    年    月    日

承诺函（中标后提供）

南宁轨道交通集团有限责任公司：

（以下称“本公司”）现已中标贵司招标的      （项目名称），并拟签订正式合同，按合同规定需向贵司提供一份履约担保金额为人民币：            （￥   ）的履约保函（保函编号：       ），有效期至X年X月X日。

本公司现向贵司郑重承诺，如上述保函到期日仍未到合同约定的时间（系统移交最终验收资料签署之日后四十五（45）天），本公司将在保函到期前60天，无条件延长保函有效期。如未及时向贵司提供符合规定的履约保函，我司承担违约责任的一切后果。

特此承诺

承诺人：

X年X月X日

（当选择履约保函格式第2种方式时开具履约保函的，必须提供本承诺书。）

## 附件3：合同违约处罚通知单

合同违约处罚通知单

送达回执：

| 项目名称 |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包商 |  |  | 业主主办部门 |  |  |  |
| 违约情况及处理意向 | 业主（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 主办部门审核意见 | 分中心： | 综合技术室： |  |  | 中心负责人： |  |
| 相关部门 |  |  |  |  |  |  |
| 分公司分管领导 |  |  |  |  |  |  |
| 分公司总经理 |  |  |  |  |  |  |
| 申诉意见 | 承包商项目负责人（签章）：承包商（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 违约处理决定 | 业主审批领导（签章）： 业主（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 主办部门审核意见 | 分中心： | 综合技术室： |  | 中心负责人： |  |  |
| 相关部门 |  |  |  |  |  |  |
| 分公司分管领导 |  |  |  |  |  |  |
| 分公司总经理 |  |  |  |  |  |  |

承包商签收（签章）     年  月   日

附件4：备品备件（乙方须提供以下备品备件给甲方使用，备品备件的费用已包含在总价中，该备品备件归甲方所有）

| 序号 | 实施内容 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TVM前面板贴膜 | pvc彩绘膜 | 张 | 40 |
| 2 | CVM前面板贴膜 | pvc彩绘膜 | 张 | 10 |
| 3 | 虚拟化服务器 | 与正线虚拟化服务器规格一致 | 台 | 1 |
| 4 | 服务器SSD企业级硬盘 | 不低于1.9TB/SATA3.0/2.5寸/TLC/企业级/读取密集型 | 块 | 2 |
| 5 | 服务器SSD企业级硬盘 | 不低于960GB/SATA3.0/2.5寸/TLC/企业级/读取密集型 | 块 | 2 |
| 6 | 服务器硬盘（SAS） | 一块600GB/SAS3.0/10000RPM/2.5寸/企业级；一块900GB/SAS3.0/10000RPM/2.5寸/企业级 | 块 | 2 |
| 7 | ECC DDR内存 | 配置不低于512GB，（单条内存64GB/DDR4/2666/2933/3200/ECC/RDIMM），支持8个DDR4内存通道。 | 块 | 2 |
| 8 | 服务器电源模块 | 适配正线虚拟化服务器 | 块 | 2 |
| 9 | Intel万兆网卡及光模块（每块2个万兆口） | 适配正线核心三层交换机 | 块 | 2 |
| 10 | 三层交换机光模块 | 适配正线核心三层交换机 | 块 | 10 |
| 11 | 三层交换机扩展板卡（光模块和电模块各一块） | 适配正线核心三层交换机 | 块 | 2 |
| 12 | 超五类网线 | 与正线设备规格一致 | 米 | 100 |
| 13 | 超五类网线水晶头 | 与正线设备规格一致 | 个 | 100 |

# 第五章 用户需求书

详见附件-南宁轨道交通TVM及BOM等设备增加二维码支付方式改造项目用户需求书

# 第六章  投标文件格式

- 一、资格审查文件格式

（一）封面格式

正本/副本

南宁轨道交通TVM及BOM等设备增加二维码支付方式改造项目项目

投  标  文  件

资格审查文件

第   册（如有分册）

招标编号：

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月

（二）资格审查文件内容格式

投标人可根据以下内容和顺序编排投标文件：

（1）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书），法定代表人及被授权人身份证正反面复印件；（格式A1、格式A2）

（2）投标人有效的营业执照副本或事业单位法人证书等证明文件复印件。如新的营业执照没有经营范围的，需提供工商查询档案或网络查询结果以证明相应内容均可。

（3）投标人类似项目业绩表（格式A3），同时投标人须提供业绩证明文件：合同协议书相关页面或项目竣工验收证明材料，证明文件中须体现出合同双方、合同签订时间、合同服务等内容（如合同协议书或竣工验收材料未能体现相关内容，可同时提供甲方证明作为补充），否则视为无效证明文件；

（注：投标人业绩须是其自身的，是其母公司或子公司的不予以认可）。

（5）承诺书（格式A4）；

（6）投标人认为需要提交的其他资料。

- 格式A1：法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：            年龄：            职务：

系                            的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期：   年   月   日

注： 法定代表人身份证正反面复印件应加盖单位公章附后。

- 格式A2：法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南宁轨道交通集团有限责任公司

本授权书声明：注册于           (国家或地区)的             （投标人名称）在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的      （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为         的   南宁轨道交通TVM及BOM等设备增加二维码支付方式改造项目    的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

投标人代表（被授权人）签字或盖章：

投标人：               （公章）

注：授权代理人身份证正反面复印件应加盖单位公章附后。

- 格式A3：投标人类似项目业绩表

投标人类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同服务时间 | 招标人 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 项目按照时间顺序排列。

2. 投标人须按招标文件要求提供相应的业绩证明材料。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日    期：

- 格式A4：承诺书

承诺书

致：南宁轨道交通集团有限责任公司

我司郑重承诺：我公司没有处于被责令停业，或投标资格被住建部、国家安监总局、广西区或南宁市建设行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态；在投标截止前3年内没有骗取中标、严重违约或重大安全质量事故；我方与其他投标人之间不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系的情况。如果在该项目投标过程中或者在中标后，招标人或者有管辖权的招标投标行政监管机构发现并查实我公司在所填报的该项目投标文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管招标人或有管辖权的招标投标监管机构是否有合法的处罚依据，我公司将无条件地自动放弃该工程的中标资格；如果我公司已经收到中标通知书，我公司无条件地承认，我公司所收到的该工程中标通知书为无效文件，对招标人不具任何法律约束力；由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。本段承诺既是我公司投标文件的有效组成内容，也是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

- 二、资信文件格式

（一）封面格式

正本/副本

南宁轨道交通TVM及BOM等设备增加二维码支付方式改造项目项目

投  标  文  件

资信文件

第   册（如有分册）

招标编号：

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月

（二）资信文件内容格式

投标人可根据以下内容和顺序编排投标文件：

（1）投标人基本情况一览表（格式B1）；

（2）项目经理简历表(格式B2)，提供项目经理的身份证、学历证或学位证、职称证等身份证明材料和项目经理类似项目经验的业绩证明材料以及投标人为其依法缴纳在投标截止时间前近半年内任意连续3个月的社保缴费证明。业绩证明材料为合同协议书相关页面或项目竣工验收证明材料，，业绩证明材料须能体现类似项目特征和项目经理承担的职位（如合同协议书或竣工验收材料未能体现相关内容，可同时提供甲方证明作为补充），否则不予认可；

（3）技术负责人简历表,提供技术负责人的身份证、学历证、职称证等身份证明材料和技术负责人类似项目经验的业绩证明材料以及投标人为其依法缴纳在投标截止时间前近半年内任意连续3个月的社保缴费证明。业绩证明材料为合同协议书相关页面或项目竣工验收证明材料，业绩证明材料须能体现类似项目特征和技术负责人承担的职位（如合同协议书或竣工验收材料未能体现相关内容，可同时提供甲方证明作为补充），否则不予认可 (格式B3)

（4）拟投入本项目团队人员情况汇总表，提供项目团队人员的身份证、毕业证或学位证、职称证等身份证明材料和类似项目业绩的证明材料以及投标人为其依法缴纳在投标截止时间前近半年内任意连续3个月的社保缴费证明。业绩证明材料为合同协议书相关页面或项目竣工验收证明材料，业绩证明材料须能体现类似项目特征和和该团队人员承担的职位（如合同协议书或竣工验收材料未能体现相关内容，可同时提供甲方证明作为补充），否则不予认可(格式B4)。

（5）投标人类似项目业绩表，同时投标人须提供业绩证明文件：合同协议书相关页面或项目竣工验收证明材料，证明文件中须体现出合同双方、合同签订时间、合同服务等内容（如合同协议书或竣工验收材料未能体现相关内容，可同时提供甲方证明作为补充），否则视为无效证明文件(格式B5)；

（注：投标人业绩须是其自身的，是其母公司或子公司的不予以认可）。

（6）由注册会计师事务所出具的无保留意见投标人2018年或 2019年度财务审计报告（至少包括资产负债表、损益表、现金流量表等）;（如有请提交复印件加盖单位公章，原件备查）。

（7）投标人近五年内获得省级以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的奖项或获得业主单位表扬证明材料（盖业主单位公章）（如有请提交复印件加盖单位公章）

（8）投标人具有省级及以上高新技术企业证书（如有请提交复印件加盖单位公章）。

（9）具有有效的ISO9001质量管理体系认证书（外文须译成中文），如有请提交复印件加盖单位公章。

（10）商务条款响应表(格式B6)

（11）投标人认为需要提交的其他资料。

- 格式B1：投标人基本情况一览表格式

投标人基本情况一览表

| 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要业务范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 |  |  |  | 1.编号： 2.营业范围： 3.发照单位： |  |  |  |  |  |  |
| 资质情况及编号 |  |  |  | 1.等级： 2.证书号： 3.发证单位： |  |  |  |  |  |  |
| 通过质量管理体系认证 |  |  |  | 1.是 2.否 |  |  |  |  |  |  |
| 公司领导班子构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 公司经理 |  |  | 总工程师 |  |  | 总经济师 |  |  | 总会计师 |
| 公司人员构成情况（人数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高级职称 |  | 中级职称 |  |  | 初级职称 |  |  |  | 注册类人员 |  |
| 管理人员 |  | 现场人员 |  |  | 后勤人员 |  |  |  | 退休人员 |  |
| 20～30岁 | 30～40岁 |  |  | 40～50岁 |  | 50～60岁 |  |  |  | 60以上 |
| 公司近3年营业额情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日    期：

- 格式B2：项目经理简历表格式

项目经理简历表

项目名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |
| 完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 合同金额 |  |  |  | 合同服务期 |  | 担任的职位 |  |  | 联系方式 |

注：此表应后附招标文件要求提供的相应证明文件。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日    期：

- 格式B3：技术负责人简历表格式

技术负责人简历表

项目名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 合同金额 |  |  |  | 合同服务期 |  | 担任的职位 |  |  | 联系方式 |

注：此表应后附招标文件要求提供的相应证明文件。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日    期：

- 格式B4：拟投入本项目团队人员情况汇总表格式

拟投入本项目主要人员情况汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 参加工作时间 | 工种/专业 | 技术等级 | 相关资质证书 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人应列出拟在本合同中任职的主要管理人员和工程技术人员的安排，这些人应包括现场项目经理及其主要人员等，详见如下表格：

现场主要人员安排（表一）

| 人员类别 |  | 要求人数 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理人员 | 项目经理 |  |
|  | 技术负责人 |  |
|  | …… |  |
| 技术管理组 |  |  |
| 其他人员 |  |  |
| 合计 |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日    期：

主要管理与项目技术人员承诺安排（表二）

| 序号 | 职 务 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 专业 | 主要资历简述（含职称） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 人 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应按照用户需求书配置以上人员并附上述人员的学历证书（如有）、职称证书（如有）、资格证书（如有）、与投标人签订的劳动合同（如有）等资料复印件。

2、上述人员必须常驻项目部，如有违反，甲方有权随时解除合同并没收履约保证金。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日    期：

- 格式B5：投标人类似项目业绩表格式

投标人类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同服务时间 | 招标人 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 项目按照时间顺序排列。

2. 投标人须按招标文件要求提供相应的业绩证明材料。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日    期：

- 格式B6：商务条款响应表格式

商务条款响应表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件要求 | 投标文件 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 我方确认：除了表中所列的条款外，我方的投标函将依从招标文件对于商务的全部要求和规定。 |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须仔细阅读招标文件所有条款（含合同条款），并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作投标人完全接受。

2、投标人如无偏离，可在上表空格中填写内容 “/”或者“完全响应”表示。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日    期：

- 三、技术文件格式

（一）封面格式

正本/副本

南宁轨道交通TVM及BOM等设备增加二维码支付方式改造项目项目

投  标  文  件

技术文件

第   册（如有分册）

招标编号：

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月

（二）技术文件内容格式

投标人可根据以下内容和顺序编排投标文件：

- 服务方案（格式自拟）；

（2）总体实施改造方案（格式自拟）；

（3）投标人组织机构框图（详见格式C1）

（4）技术条款响应表（详见格式C2）；

（5）投标人认为需要提交的其他资料。

- 格式C1：投标人组织机构框图格式

投标人组织机构框图

（1）母子公司关系框图 （2）公司组织机构框图 （3）项目组织机构图

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日    期：

- 格式C2：技术条款响应表格式

技术条款响应表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件要求 | 投标文件 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 我方确认：除了表中所列的条款外，我方的投标函将依从招标文件对于技术的全部要求和规定。 |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须仔细阅读招标文件所有条款（含用户需求书），并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作投标人完全接受。

2、投标人如无偏离，可在上表空格中填写内容 “/”或者“完全响应”表示。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日    期：

- 格式C3：商务条款响应表格式

商务条款响应表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件要求 | 投标文件 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 我方确认：除了表中所列的条款外，我方的投标函将依从招标文件对于商务的全部要求和规定。 |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须仔细阅读招标文件所有条款（含合同条款），并对所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作投标人完全接受。

2、投标人如无偏离，可在上表空格中填写内容 “/”或者“完全响应”表示。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日    期：

- 四、报价文件格式

（一）封面格式

正本/副本

南宁轨道交通TVM及BOM等设备增加二维码支付方式改造项目项目

投  标  文  件

报价文件

第   册（如有分册）

招标编号：

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年    月

（二）报价文件内容格式

投标人可根据以下内容和顺序编排投标文件：

（1）投标函（详见格式D1）；

（2）开标一览表（详见格式D2）

（3）投标报价汇总表（详见格式D3）；

（4）投标分项报价表（详见格式D4）

（5）投标人认为需要提交的其他资料。

- 格式D1：投标函

投标函

致：南宁轨道交通集团有限责任公司

在研究了贵方提供的《南宁轨道交通TVM及BOM等设备增加二维码支付方式改造项目招标文件》，并考察现场后，我方在此郑重表示，愿意按照我方报送的技术文件确定的投入力量和工作方法，依据贵方招标文件中提出的各项要求，我方愿以不含税价为（大写）          （¥   ）的报价承担并完成上述项目的服务任务，项目质量达到招标文件要求。

本投标文件是由《技术文件》、《资信文件》、《资格审查文件》和《报价文件》四册组成。我方同意从递交投标文件起120天内保持投标文件有效。在此有效期内，我方将遵守本投标文件的承诺，并同意随时解答贵方的询问，提供贵方要求的补充资料，参加贵方组织的主要人员的技术答辩，并随时准备接受中标通知。

我方在此承诺，我方若能中标，将在该项目的实施过程中，全面履行招标文件中规定的职责和义务，服务期：按招标文件要求执行。

我们理解，贵公司不一定接受最低标价的投标或其他任何投标。同时也理解，贵公司不负担我们的任何投标费用。

我方在此确认招标人对招标文件具有最终解释权。

我方已详细研究了招标文件包括修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同贵方的中标通知书将构成贵我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

在本项目合同履约过程中，合同约定的税率必须遵照国家现行税法执行，最终税金在结算阶段按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。

投标人地址：                          投标人(全称)       (盖章)

邮政编码：                            法定代表人或其授权的代理人：

电    话：   　　                          (姓名)        (签字)

传    真：                            日期：      年     月     日

- 格式D2：开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                              单位：元

| 项目内容 | 投标报价 （人民币） | 计划服务期要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（不含税） | （大写） 元 （小写）￥ |  | （已包括乙方完成合同范围内所有工作所需的全部费用） |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人单位公章并签字，如开标一览表有多页时必须每页加盖投标人单位公章，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3. 本项目采用不含税报价，在签订本项目合同时，遵循国家现行税法的相关规定及甲方要求在中标人不含税价的基础上按规定增加税费，并明确相应税率和税金。本合同最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。本项目服务费采用总价包干，包括服务成本、法定税费和企业利润等一切应尽费用。必须承诺包括但不限于以下内容，否则投标无效：

1）行政费用，包括：员工、管理人员工资；节假日及日常加班工资；遇有临时接待任务时员工加班工资；社保费用；办公经费等费用；

2）开展服务所需的管理、投标人须提供的服务设备设施用品( 所需设备、不可预见费、法定税费、合理利润等）。

3）检测费用（涉及检测的相关费用）。

4. 本项目的系统设计、接口设计及测试、包装、供货、运输、保险、交货、仓储、安装、系统调试与测试、安全评估、软件验收、试运行、竣工验收、人员培训、备品备件和测试工具的提供、质量保证期内的系统缺陷的修改和维护、最终验收及人工服务、耗材、工器具、防护劳保用品等一切费用均应包含在总价中，其中本项目备品备件部分具体清单内容详见第四章《合同条款及格式》附件4。

5. 合同执行期间如招标人取消项目范围内的工作内容，则根据减少的工程量核算相应的费用办理合同变更调整项目范围。

6. 具体开工时间以合同签订之日起为准

7. 投标人应根据本企业成本、招标人提供的人员自行决定投标报价，投标报价不得低于其企业成本，企业中标后不得随意增加服务费用。

8. 投标人的投标报价不得超过招标控制价；

9. 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加招标人采购的其他项目投标。故投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

10. 中标人应根据有关法规与招标人签订服务合同，自主经营，自负盈亏。

11. 投标人报价有漏项或缺项的，视为已包含在总价中。

投标人：            （加盖投标人单位公章）

法定代表人或其授权委托代理人：     （签字或盖章）

日期：

- 格式D3：投标报价汇总表

投标报价汇总表

项目名称：____________                          招标编号：____________   投标人名称：

招标编号：                                                      [货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目内容 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价（不含税） | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

注：

- 此表的“投标总价”系所有需招标人支付的投标金额总数即投标总价，应与开标一览表、投标分项报价表中的“投标报价”一致，投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用。

- 投标人的投标报价汇总表必须加盖投标人单位公章并签字，如投标报价汇总表有多页时必须每页加盖投标人单位公章，否则其投标作无效标处理。

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 本项目采用不含税报价，在签订本项目合同时，遵循国家现行税法的相关规定及甲方要求在中标人不含税价的基础上按规定增加税费，并明确相应税率和税金。本合同最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。本项目服务费采用总价包干，包括服务成本、法定税费和企业利润等一切应尽费用。必须承诺包括但不限于以下内容，否则投标无效：

1）行政费用，包括：员工、管理人员工资；节假日及日常加班工资；遇有临时接待任务时员工加班工资；社保费用；办公经费等费用；

2）开展服务所需的管理、投标人须提供的服务设备设施用品( 所需设备、不可预见费、法定税费、合理利润等）。

3）检测费用（涉及检测的相关费用）。

- 本项目的系统设计、接口设计及测试、包装、供货、运输、保险、交货、仓储、安装、系统调试与测试、安全评估、软件验收、试运行、竣工验收、人员培训、备品备件和测试工具的提供、质量保证期内的系统缺陷的修改和维护、最终验收及人工服务、耗材、工器具、防护劳保用品等一切费用均应包含在总价中，其中本项目备品备件部分具体清单内容详见第四章《合同条款及格式》附件4。

- 合同执行期间如招标人取消项目范围内的工作内容，则根据减少的工程量核算相应的费用办理合同变更调整项目范围。

- 具体开工时间以合同签订之日起为准

- 投标人应根据本企业成本、招标人提供的人员自行决定投标报价，投标报价不得低于其企业成本，企业中标后不得随意增加服务费用。

- 投标人的投标报价不得超过招标控制价；

- 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加招标人采购的其他项目投标。故投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

- 中标人应根据有关法规与招标人签订服务合同，自主经营，自负盈亏。

- 投标人报价有漏项或缺项的，视为已包含在总价中。

投标人：            （加盖投标人单位公章）

法定代表人或其授权委托代理人：     （签字或盖章）

日期：

- 格式D4：投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 安装地点 | 实施内容 | 规格要求 | 单位 | 中央平台改造费用 |  |  | 1号线费用 |  |  | 2号线费用 |  |  | 2号线东延线费用 |  |  | 3号线费用 |  |  | 4号线费用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 数量 | 不含税单价（元） |  | 不含税总价（元） |  |  |  |
| 一、平台改造硬件部分费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房 | 核心三层交换机 | Ø采用知名品牌 Ø产品类型:万兆以太网交换机 Ø应用层级:三层 Ø传输速率:10GE Ø交换方式:存储-转发 Ø交换容量：19.2Tbps Ø包转发率: 1440Mpps ØMAC地址表: 1M Ø端口结构:模块化 Ø端口数量:48个 Ø端口描述: 24端口万兆以太网光接口，24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口 Ø控制端口:1个Console口 Ø扩展模块:1个业务插槽 Ø传输模式:全双工/半双工自适应 Ø支持堆叠或者虚拟化 Ø提供3年原厂商保修。 | 台 | 2 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 2 | 机房 | 路由器 | Ø采用知名品牌 Ø转发性能：不低于2Mpps Ø防火墙性能：不低于1.2Gbps Ø固定接口：3*GE (1*Combo),24*GE ØCPU：双核1GHz Ø内存：不低于512M ØFlash：不低于512M Ø局域网功能：IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3，VLAN管理，MAC管理，MSTP等 ØIPv4单播路由：路由策略，静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP Ø组播功能：IGMP V1/V2/V3，IGMP-Snooping V1/V2/V3，PIM SM，PIM DM，MSDP，MBGP ØMPLS：LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3 ，静态LSP，动态LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR ØVPN：IPSec VPN，GRE VPN，DSVPN，A2A VPN，L2TP VPN ØQoS："Diffserv模式，MPLS QoS，优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免（基于IP优先级/DSCP WRED），拥塞管理（LAN接口：SP/WRR/SP+WRR；WAN接口：PQ/CBWFQ），MQC（流分类，流行为，流策略），端口三级调度和三级整形（Hierarchical QoS），FR QoS, 智能应用控制（SAC），硬件QoS(SRU80主控板支持)" Ø安全：ACL，基于域的状态防火墙，802.1x认证，MAC认证，Portal认证，AAA，RADIUS，HWTACACS，广播风暴抑制，ARP安全，ICMP反攻击，URPF，CPCAR，黑名单，攻击源追踪，国密算法（支持国密SM1、SM2、SM3和SM4算法），上网行为管理，IPS，URL 过滤，文件过滤 Ø可靠性：VRRP，BFD，EFM，接口备份，接口监控组 Ø管理维护：升级管理，设备管理，Web网管，GTL，SNMP（v1/v2c/v3），RMON，NTP，CWMP，AutoConfig，Auto-Start，U盘开局，命令行，NetStream，IP Accounting，NQA，OPS，SSH (v1/v2) Ø基础功能：DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，PPPoA server/client，PPPoEoA server/client，NAT，子接口管理 Ø提供3年原厂商保修 | 台 | 2 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 2.主机服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房 | 数据服务器 | Ø采用知名品牌，高性能、高速度和高可靠性的服务器； Ø处理器：配置24核、不低于2.2GHz处理器； Ø内存：配置不低于128GB，（单条内存32GB，DDR4，主频2666 ECC/REG），支持8个DDR4内存通道。 Ø存储控制器：一块Raid卡，SAS3.0/8通道/Raid0 1 10 5 50 6 60/PCIe3.0/半高/2GB缓存/超级电容/支持后置2个硬盘； Ø系统存储：配置2块机械硬盘/600GB/SAS3.0/10000RPM/2.5寸/企业级； Ø前置存储：配置3块固态硬盘/1.9TB/SATA3.0/2.5寸/TLC/企业级/读取密集型； Ø网卡：板载2个千兆网口，另配置2块网卡/X520-SR2/10Gb/双端口/光口SFP+/PCIe2.0/半高/含多模光模块； Ø扩展槽：可支持6张PCIE扩展卡； Ø电源：标配热插拔550W冗余电源 Ø2U/专用滑轨（一副），电源线/国标/弯头/1.5m/(一副)； 3年标准服务（三年保修，一年上门）； | 台 | 2 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 2 | 机房 | 虚拟化服务器 | Ø采用知名品牌，高性能、高速度和高可靠性的服务器； Ø处理器：配置24核、不低于2.2GHz处理器； Ø内存：配置不低于512GB，（单条内存64GB/DDR4/2666/2933/3200/ECC/RDIMM），支持8个DDR4内存通道。 Ø存储控制器：一块Raid卡，SAS3.0/8通道/Raid0 1 10 5 50 6 60/PCIe3.0/半高/2GB缓存/超级电容/支持后置2个硬盘； Ø前置存储：配置5块机械硬盘/4TB/SATA3.0/7200RPM/3.5寸/企业级，配置2块固态硬盘/960GB/SATA3.0/2.5寸/TLC/企业级/读取密集型； Ø系统存储：配置2块机械硬盘/900GB/SAS3.0/10000RPM/2.5寸/企业级 Ø板载2个千兆网口，另配置4块网卡/X520-SR2/10Gb/双端口/光口SFP+/PCIe2.0/半高/含多模光模块； Ø扩展槽：可支持6张PCIE扩展卡； Ø标配热插拔550W冗余电源1+1 Ø2U/专用滑轨（一副），电源线/国标/弯头/1.5m/(一副)； Ø3年标准服务（三年保修，一年上门） | 台 | 4 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 3 | 机房 | 备份存储柜 | Ø采用知名品牌； Ø2U机架式软硬一体化设备，标配单路8core CPU 和32GB内存，标配系统盘 240GB SSD * 2，标配2个千兆以太网口 , 2个万兆光口(配置光模块)，配置8块8TB磁盘。 Ø存储系统软件与备份容灾软件可整合为一体，具有相关授权，可对文件、数据库、操作系统，虚拟化平台等数据进行定时备份保护。 Ø配置Windows、Linux、VMware、Hyper-v等x86平台定时备份功能：不限制物理服务器的数量和部署方式，不限制备份数据量，不限制操作系统备份和恢复功能。 Ø支持对SQL Server、Oracle、GBase、MySQL、DB2、达梦、人大金仓等主流数据库和应用进行在线备份保护。 Ø配置系统管理员，审计管理员、安全管理员、操作员和巡检员五类角色功能，通过分权管理，提升备份系统的管理安全性。 Ø配置Windows文件系统的卷级备份功能，以整卷为单位进行数据备份，提升海量小文件环境下的备份效率。支持整卷恢复和单文件目录级别的细粒度恢复。 Ø配置永久增量备份功能，初次备份对所有数据进行完全备份，之后只对新增加或改动过的数据做增量备份。每个增量备份的数据副本将自动合成为完全副本，能够大幅度减少备份时间，节省备份数据所需的存储空间，且提升了恢复效率。 Ø配置原厂工程师安装部署和产品培训服务：包含环境调研、设备上架或软件安装、系统或应用部署和调试、试运行、系统维护指导。 配置原厂三年硬件质保和售后服务，提供7*24小时电话支持、7*24小时网络远程支持、和邮件支持。 | 台 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 4 | 机房 | KVM切换器 | Ø应采用知名品牌，高性能、高速度和高可靠性的切换器； Ø集成至少8口KVM切换功能于1U高度空间的控制平台，可通过一组设备（包含LED显示器、键盘、鼠标）实现对多台计算机的操作； Ø至少17寸LED TFT液晶显示屏，高亮度，高清晰，分辨率不低于达1280 x 1024 @60Hz； Ø可通过前面板按键切换、OSD切换选中管理的主机，支持鼠标切换管理方式，提供多种自动扫描模式，可持续监控使用者所选择的主机； Ø支持USB，PS/2接口的服务器； Ø通过KVM信号线连接服务器，信号线数量不少于8根，5米的不少于4根，10米的不少于4根； Ø支持热插拔，不需关闭电源即可随时增加或移除服务器冗余电源； Ø应能支持每天24小时连续运作的需要； Ø系统能在开机和恢复供电时自启，应具备手动开机选择功能； Ø提供3年原厂商保修； Ø支持 Windows，Linux，和Sun等主流操作系统，并兼容联想、曙光、浪潮、华为、宝德、HP、IBM、戴尔和思科等主流服务器。 | 台 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 3.安全设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房 | 防火墙（含入侵防御功能） | Ø标准2U机箱，冗余电源，标准配置6个10/100/1000M自适应电口，另有2个接口板卡扩展插槽，支持扩展8个千兆电口或8千兆光口，1个Console口，支持液晶屏，含三年硬件维保服务，3年防病毒、IPS、APP、威胁情报等特征升级； Ø采用专用多核硬件平台，含病毒防护、入侵防御、威胁情报检测等功能，网络层吞吐量≥5Gbps，IPS功能的最大吞吐量≥2.5Gbps，并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥6万； Ø所投产品应具备本地、互联网支付接入端双擎查杀能力，必须能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB协议进行病毒查杀，支持IPv4和IPv6环境下病毒检测和过滤功能； Ø所投产品必须支持威胁情报联动，可基于主机或威胁情报维度统计网络中确认被入侵的主机数量，并对威胁情报发现的恶意主机执行自动阻断； Ø所投产品必须支持与病毒防护或终端管理软件联动，实现基于终端健康状态的访问控制； Ø所投产品必须支持并开通链路负载均衡，提供轮询、加权轮询、哈希等多种负载均衡算法，支持链路负载均衡的目的会话保持功能； Ø产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（千兆增强级）、《计算机软件著作权登记证书》、《信息技术产品安全测评证书》（千兆 EAL4+）； Ø支持双机主备； Ø提供3年原厂商保修。 | 台 | 2 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 2 | 机房 | 堡垒机 | Ø标准1U机架式，6个千兆电口,支持2个接口扩展槽位。 Ø内置2TB硬盘，双电源，支持液晶屏，提供可管理不少于100资产（服务器、数据库、网络设备），支持并发数不少于100。 Ø15.设备厂商具备-(ISC)² 颁发的CISSP培训资质认证、中国信息安全测评中心服务资质-风险评估类二级、CNNVD中国国家信息安全漏洞库支撑单位一级。 Ø产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、《中国国家安全产品认证证书（3C）》、《计算机软件著作权登记证书》。 Ø三年硬件保修服务。 | 台 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 3 | 机房 | 数据库安全审计设备 | Ø标准2U机箱，冗余电源，标配6个千兆自适应电，内置2TB磁盘存储空间，1个Console口，支持1个扩展槽位，支持液晶屏。包含三年硬件维保服务。 Ø专用硬件平台和安全操作系统，事件处理25000条/秒。 Ø部署方式：可通过端口镜像（SPAN）或者分流器（TAP）模式旁路部署或Agent插件方式部署。 Ø支持的数据库：Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、达梦、人大金仓、南大通用Gbase、Cache、REDIS。 Ø20.支持与Web应用防火墙（WAF）的联动，可对WAF上报的应用系统攻击实现场景还原展示；Ø 全面支持后关系型数据库Cache的审计，包括terminal、portal、studio、Sqlmanager、MedTrak等工具访问的审计，Portal可审计Sql语句、查询Global变量以及二者的返回内容，Terminal可审计M语句及返回内容，MedTrak可审计工号、操作报表以及二者的返回内容，studio可审计到编译、代码更改等操作，Sqlmanager可审计数据库账号和操作的sql语句。 Ø支持白名单管理，根据白名单（条件为IP/MAC/数据库账户/审计对象/操作语句）定义规则进行应用层过滤）。 Ø用户管理支持三权分立，系统提供了审计管理员、系统管理员、安全管理员分权的用户体系。 Ø设备厂商具备-(ISC)² 颁发的CISSP培训资质认证、中国信息安全测评中心服务资质-风险评估类二级、CNNVD中国国家信息安全漏洞库支撑单位一级。 Ø产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、《中国国家信息安全产品认证证书（3C）》。 提供3年原厂商保修。 | 台 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 4 | 机房 | 日志审计设备 | Ø标准1U机箱，6个千兆电口，2个扩展插槽（可选2万兆光、4千兆电、4千兆光），1个Console接口，冗余电源，4T硬盘。 Ø支持网络设备、安全设备、安全系统、主机操作系统、数据库、中间件以及各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计，不少于25个日志源授权。Ø 范式化字段至少应包括事件接收时间、事件产生时间、事件持续时间、用户名称、源地址、源MAC地址、源端口、操作、目的地址、目的MAC地址、目的端口、事件名称、事件摘要、等级、原始等级、原始类型、网络协议、网络应用协议、设备地址、设备名称、设备类型等；针对不支持的事件类型做范式化不需改动编码，通过修改配置文件即可完成； Ø提供实时和历史2种关联分析功能； Ø产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》日志分析类行标三级； Ø设备厂商具备-(ISC)² 颁发的CISSP培训资质认证、中国信息安全测评中心服务资质-风险评估类二级、CNNVD中国国家信息安全漏洞库支撑单位一级； 三年硬件保修服务。 | 台 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 5 | 机房 | 综合漏洞扫描设备 | Ø综合漏洞扫描组件并发扫描性能：≥25个URL，≥100个IP。 Ø包含多个模块授权：系统漏洞扫描模块、Web应用检测模块、安全基线配置核查管理模块； Ø支持Windows域扫描技术，利用域管理员权限使扫描更深入、更准确； Ø支持Ping、HTTP、GET请求等网站安全监控功能； Ø产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、《信息技术产品安全测评证书》，级别EAL3+、同时最近三年（16、17、18年）连续在IDC该类产品排名中为前三； Ø设备厂商具备-(ISC)² 颁发的CISSP培训资质认证、中国信息安全测评中心服务资质-风险评估类二级、CNNVD中国国家信息安全漏洞库支撑单位一级 三年硬件保修服务，三年特征升级。 | 台 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 6 | 机房 | web应用防火墙 | Ø1U机架式设备，4个千兆电口，1个扩展槽，1个HA口，1个千兆管理口； Ø网络吞吐：≥800Mbps，每秒新建连接数≥4000，最大并发数为150万； Ø应具备业务合规功能，可对业务进行恶意试探、恶意撞库、恶意登录等行为进行检测及拦截； Ø应具备Web恶意扫描防护的检测与防御能力，专利级别防护能力； Ø产品具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》,近四年WAF厂商进入Gartner魔力象限； Ø设备厂商具备-(ISC)² 颁发的CISSP培训资质认证、中国信息安全测评中心服务资质-风险评估类二级、CNNVD中国国家信息安全漏洞库支撑单位一级； Ø三年硬件保修服务，三年特征库升级。 | 台 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房 | 便携式计算机 | 便携式计算机应为国际知名品牌主流产品，但应至少满足以下基本配置： Ø不低于Intel Core i7 4核 Ø不低于32GBDDR4内存，系统总线 2400MHz Ø不低于1TB SSD硬盘 Ø独立显卡，显存≥2GB GDDR5 Ø1个DVD-RW Ø配置无线鼠标和键盘 Ø千兆以太网卡 Ø至少3个USB3.0接口和RJ-45 Ø14.1英寸高亮液晶宽屏显示器最大分辨率1366X 768 Ø配置128G 3.0U盘 Ø重量不大于2.2kg Ø整机保修2年，随机器配置Windows主流操作系统，并安装office文档处理软件。 | 台 | 3 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 2 | 机房 | 19英寸标准机柜（42U、含底座） | Ø机柜采用国际知名品牌工业级机柜，在国际和国内市场被广泛应用。 Ø符合19英寸通用标准，符合ETSI(欧洲电信标准化协会)标准。 Ø机柜应通过EMC防辐射等相关的认证。 Ø机柜由独立的整体框架组成。柜体采用的钢板为厚度不低于2mm的冷轧钢板。加工工艺为冷加工工艺。自重不超为130KG，整体承重不低于1200KG。 Ø柜体前、后门为钢体门带散热孔，散热性好。前后门开度均为120度。前后门采用内嵌式带把手门锁。 Ø机柜内部为19英寸宽标准安装角规，前后均可安装设备；外部线缆可以从服务器机柜的底部、上部或后部自由进出。 Ø机柜的前后门及侧板均采用可拆卸式结构，门体和柜体之间有软导线连接，导线截面不小于6mm²。柜体有接地铜牌，保证柜体可靠接地。 Ø机柜框架、前后门及侧板的喷涂均采用先进的电泳技术，框架的里外均可均匀附着漆粉，保证框架的钢板在使用过程中里外都不生诱。 Ø机柜箱体表面平整度在1mm²面积内不超过1mm。机柜箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙不能超过1.5mm，且四周缝隙均应保持一致。门应开启灵活，不能有卡阻现象。 Ø每个机柜提供50套上架螺丝。 Ø每个机柜提供2列束线环。 Ø每个机柜提供2个16联单回路工业级电源插条，插孔的标准可以按照用户的需求来配置，电源插条不带开关，安装在机柜后部。电源插条配有工业结合器。 Ø所有附件必须为同一品牌原厂产品。 | 台 | 4 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 3 | 机房 | 空开配电箱（含1个3P空开63A ，10个2P空开32A） | 含1个3P空开63A ，10个2P空开32A | 套 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 4 | 机房 | 电源线缆（5*10） | 5根芯*10平方 | 米 | 30 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 5 | 机房 | 电源线缆（3*6） | 3根芯*6平方 | 米 | 100 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 6 | 机房 | 保护地线 | 2.5平方电缆 | 米 | 50 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 7 | 机房 | 超5类网线 | 带宽不低于50M | 米 | 400 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 8 | 机房 | 超五类网线水晶头 | 每盒100个 | 个 | 200 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 9 | 机房 | PDU（8位 20A） | 8位 20A | 个 | 8 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 10 | 机房 | 航空转接头 | 20A | 个 | 8 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 11 | 机房 | 测试工具、工具软件 | Ø投标人应提供系统正常运行维护及开发所需的测试设备和专用工具，包括但不限于供货数量表中所列范围。投标人应列出测试设备和专用工具清单，供招标人确认。 Ø测试和专用维护工具应满足对所供设备进行测试和维修的要求。 Ø所提供的测试工具及维护工具种类和数量，应有效地保证所供设备正常运行下的维护之用。 Ø便携式工具应保证所供设备现场维护使用，应带有箱包以防运输震动和灰尘。 Ø投标人应提供专用测试工具的技术规格书、操作手册、维护手册和其它资料。 Ø投标人应提供检测、测试和调试设备的相关工具软件，并提供这些软件的说明书、使用手册和其他相关资料。投标人还应提交相应软件的源代码和源代码说明文档。投标人应就提供的软件对招标人相关人员做相应的培训。 Ø专用测试工具及维护工具应与投标人所供设备同时到货。 Ø投标人提供给招标人的测试工具、专用工具和测试仪表应为全新的。 Ø测试工具、专用工具包含在设备总价中。 | 批 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 二、平台软件改造部分费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.软件配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房 | 互联网支付接入平台云服务管理系统 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P40 | 套 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 2 | 机房 | 互联网支付接入平台应用软件 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P58 | 套 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 3 | 机房 | 虚拟化主机安全软件 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P55 | 套 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 4 | 机房 | 操作系统 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P36 | 套 | 7 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 5 | 机房 | 数据库软件 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P39 | 套 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 6 | 机房 | 备份软件 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P61 | 套 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 7 | 机房 | 迁移工具 | 支持主流的Linux、Windows等操作系统平台迁移，互联网支付接入平台的P2V和V2V业务迁移；支持基于Windows和Linux在线块级迁移、文件级迁移、数据同步，以及离线镜像转换迁移，要求软件正版永久受权。 | 套 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 2.等级保护测评与网络专线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房 | 信息安全等级保护（三级）测评 | 系统必须满足信息安全等级保护2.0的三级保护要求。 | 项 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 2 | 机房 | 网络专线 | 需分别由不同的运营商配置两条网络专线，带宽不低于50M。 | 条 | 2 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 3 | 机房 | 技术规程修订 | 根据本项目新增需求完成《南宁市轨道交通线网AFC技术规程》的修订工作 | 项 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 3.施工调试费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 材料搬运 |  | 项 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 2 |  | 安装调试 | 上述设备价格为裸机设备，整体搬运及系统安装调试需另外安装，还包括接电，线路改造等 | 项 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 4.其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 培训 | 培训、设计联络、验收 | 项 | 1 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 三、线路改造硬件部分费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车站 | CVM前面板贴膜 | pvc彩绘膜 | 个 | / | / | / | 52 |  |  | 34 |  |  | 10 |  |  | 48 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 车站 | TVM前面板贴膜 | pvc彩绘膜 | 个 | / | / | / | 281 |  |  | 152 |  |  | 47 |  |  | 199 |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |
| 2.施工安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车站 | 更换TVM前面板贴膜 |  | 个 | / | / | / | 281 |  |  | 152 |  |  | 47 |  |  | 199 |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 车站 | 更换CVM前面板贴膜 |  | 个 | / | / | / | 52 |  |  | 34 |  |  | 10 |  |  | 48 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3.调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 平台与线路终端调试 |  | 项 | / | / | / | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 四、线路改造软件部分费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 中心数据库改造 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P6 | 套 | / | / | / | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 车站数据库改造 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P6 | 套 | / | / | / | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 中央服务器应用软件改造 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P6 | 套 | / | / | / | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 通信服务器软件改造 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P6 | 套 | / | / | / | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 报表服务器软件改造 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P6 | 套 | / | / | / | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 车站服务器软件改造 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P6 | 套 | / | / | / | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 中心设备监控软件改造 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P6 | 套 | / | / | / | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 中心票务管理软件改造 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P6 | 套 | / | / | / | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 车站设备监控软件改造 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P6 | 套 | / | / | / | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 车站票务管理软件改造 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P6 | 套 | / | / | / | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TVM设备软件改造 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P6 | 套 | / | / | / | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CVM设备软件改造 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P6 | 套 | / | / | / | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | BOM设备软件改造 | 详见项目需求书第二篇 专用部分P6 | 套 | / | / | / | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 机房 | 线路接入调试（含后续新线路接入） | 投标人应提供足够的质保服务确保系统正常运行，在质保期内需无条件配合新线联调、试运行、初期运营等后续线路接入相关事宜。并承诺对质保期后的运营维护、系统扩容升级以及后续线路系统的接入、预留接口与预留功能的实施等提供长期技术支持和服务。 | 项 | / | / | / | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 培训 | 培训、设计联络、验收 | 项 | / | / | / | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 其他内容 | 如有其他内容请报价人详细列出具体的内容及金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  | 中央平台改造费用不含税总价： |  |  | 1号线不含税总价： |  |  | 2号线不含税总价： |  |  | 2号线东延线不含税总价： |  |  | 3号线不含税总价： |  |  | 4号线不含税总价： |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计：（中央平台改造费用不含税总价+1号线不含税总价+2号线不含税总价+2号线东延线不含税总价+3号线不含税总价+4号线不含税总价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.各线路的改造费用由各线路承担，中央平台改造费用由招标人在合同签订阶段均摊到各个线路； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 此表的“投标报价合计”系所有需招标人支付的投标金额总数即投标总价，应与开标一览表、投标报价汇总表中的“投标报价”一致，投标报价合计中已包含投标人完成本招标项目的一切费用。

- 投标人的投标分项报价表必须加盖投标人单位公章并签字，如投标分项报价表有多页时必须每页加盖投标人单位公章，否则其投标作无效标处理。

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 本项目采用不含税报价，在签订本项目合同时，遵循国家现行税法的相关规定及甲方要求在中标人不含税价的基础上按规定增加税费，并明确相应税率和税金。本合同最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算，但合同不含税价格不因国家税率调整而调整。本项目服务费采用总价包干，包括服务成本、法定税费和企业利润等一切应尽费用。必须承诺包括但不限于以下内容，否则投标无效：

1）行政费用，包括：员工、管理人员工资；节假日及日常加班工资；遇有临时接待任务时员工加班工资；社保费用；办公经费等费用；

2）开展服务所需的管理、投标人须提供的服务设备设施用品( 所需设备、不可预见费、法定税费、合理利润等）。

3）检测费用（涉及检测的相关费用）。

- 本项目的系统设计、接口设计及测试、包装、供货、运输、保险、交货、仓储、安装、系统调试与测试、安全评估、软件验收、试运行、竣工验收、人员培训、备品备件和测试工具的提供、质量保证期内的系统缺陷的修改和维护、最终验收及人工服务、耗材、工器具、防护劳保用品等一切费用均应包含在总价中，其中本项目备品备件部分具体清单内容详见第四章《合同条款及格式》附件4。

- 合同执行期间如招标人取消项目范围内的工作内容，则根据减少的工程量核算相应的费用办理合同变更调整项目范围。

- 具体开工时间以合同签订之日起为准

- 投标人应根据本企业成本、招标人提供的人员自行决定投标报价，投标报价不得低于其企业成本，企业中标后不得随意增加服务费用。

- 投标人的投标报价不得超过招标控制价；

- 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加招标人采购的其他项目投标。故投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

- 中标人应根据有关法规与招标人签订服务合同，自主经营，自负盈亏。

- 投标人报价有漏项或缺项的，视为已包含在总价中。

投标人：            （加盖投标人单位公章）

法定代表人或其授权委托代理人：     （签字或盖章）

日期：