南宁铁路枢纽投资有限公司

办公用房改造及办公物资采购项目

比选文件

项目编号：

比选人：    南宁铁路枢纽投资有限公司

2023年 3月

目录

第一章 比选申请须知	- 4 -

一、说明	- 8 -

二、比选文件	- 8 -

三、比选申请文件的编制	- 9 -

四、比选申请文件的密封和递交	- 11 -

五、比选申请文件递交与评审	- 12 -

六、授予合同	- 14 -

第二章 评分办法	- 17 -

一、评审原则	- 17 -

二、评定方法	- 17 -

三、评审流程	- 17 -

四、确定中选人	- 19 -

五、评比结果公示	- 19 -

第三章  合同条款及格式	- 25 -

第一部分  合同协议书	- 26 -

第二部分  合同条款	- 29 -

第三部分 合同附件	- 51 -

附件2：合同违约处罚通知单	- 56 -

第四章  用户需求书	- 58 -

一、项目概况	- 58 -

二、项目范围、内容及要求	- 58 -

三、项目技术标准及规范、装修设施清单及内容	- 61 -

四、项目管理	- 62 -

五、作业要求	- 70 -

六、考核条款	- 78 -

七、验收要求	- 78 -

八、采购需求	- 81 -

第五章 比选申请文件格式	- 106 -

A  资格审查文件	- 106 -

A1 承诺书格式	- 107 -

A2法定代表人资格证明书格式	- 108 -

A3法定代表人授权书格式	- 109 -

B 商务文件	- 112 -

B1似项目业绩表格式	- 113 -

B2比选申请报价一览表	- 114 -

B3比选申请函格式	- 115 -

C技术文件	- 116 -

- 第一章 比选申请须知

比选申请须知前附表

| 序号 | 项目 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 名称：南宁铁路枢纽投资有限公司 地址：南宁市青秀区云景路69号 联系人：张工、 刘工 联系电话：0771- 2332896、0771-2778977 |
| 2 | 项目名称 | 南宁铁路枢纽投资有限公司办公用房改造及办公物资采购项目 |
| 3 | 比选范围 | 南宁轨道交通集团有限责任公司控制中心B座5楼整层，建筑面积约为1845㎡，室内装修改造建筑面积约1621㎡，建设内容包括：设计及施工改造会议室、接待室、文化展示中心、职工之家、档案室、领导办公室、部门办公室、卫生间、机房等，以及采购相关办公器械、办公家具等相关内容，具体详见用户需求书。 |
| 4 | 合同期 | 70天 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 上限控制价（含税） | 350.00万元 |
| 7 | 比选申请人应具备的资格条件 | （1）比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织；（若以分公司名义参与比选申请，必须出具总公司授权参与的证明。） （2）资质要求，比选申请人应具有如下资质： 比选申请人应具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质； （3）比选申请人应具有有效的施工安全许可证； （4）比选申请人没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内，且没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况； （5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段比选申请或者未划分标段的同一比选项目比选申请。 （6）本项目不接受联合体比选申请。 |
| 8 | 获取比选文件的时间、地点、方式及比选文件售价 | 地点：南宁轨道交通集团有限责任公司官网www.nngdjt.com招标招商中的招标公告处 方式：本项目实行网上发售电子版比选文件，不再出售纸质比选文件。比选文件售卖时间为2023年 3月10日至 2023 年 3月 16日（北京时间，下同），凡有意参与的潜在比选申请人，请登录南宁轨道交通集团有限责任公司官网(http://www.nngdjt.com/)的招标招商中的招标公告处下载比选文件。 售价：比选文件不收取费用。 |
|  | 比选有效期 | 90天（比选有效期是指为保证比选发起人有足够的时间完成评审和与中选人签订合同而在一定时间内保持有效的期限。比选有效期从比选申请文件递交截止之日算起。） |
|  | 比选申请人要求澄清比选文件 | 对比选文件提出疑问的截止时间：比选截止日3天 前。比选申请人不在规定期限内提出，比选人有权不予答复，或答复后比选申请截止时间由比选人确定是否顺延。 形式：书面为准（加盖法人单位公章，电子扫描件有效） |
|  | 比选文件澄清发布方式 | 南宁轨道交通集团有限责任公司官网发布(http://www.nngdjt.com) |
|  | 比选申请人确认收到澄清的方式 | 不需要确认。澄清文件在发布公告的网站上发布之日起，视为比选申请人已收到该澄清。比选申请人未及时关注比选人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由比选申请人自行负责。 |
| 9 | 构成比选申请文件的组成 | 比选申请文件组成部分：资格审查文件、商务文件、技术文件 （一）资格审查文件 （1）承诺书（格式见B1）； （2）法定代表人资格证明书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书）（格式见B2）； （3）法定代表人身份证明文件； （4）法定代表人授权书（格式见B3）； （5）授权代理人身份证明文件； （6）营业执照（如未办理三证合一的还需提供税务登记证、组织机构代码证）； （7）资质证书； （8）安全生产许可证； （9）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。 （二）商务文件 （1）类似项目业绩表（格式见B1） （2）比选申请报价一览表（格式见B2）； （3）比选申请函（格式见B3）； （4）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。 （三）技术文件 （1）设计方案（格式自拟）； （2）施工方案（格式自拟）； （3）服务方案（格式自拟）； （4）响应技术需求（详见用户需求书）； （5）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。 |
| 10 | 比选申请报价 | 比选申请人必须对比选项目内容中所有工作内容作完整唯一的报价。 |
| 11 | 比选申请保证金 | 无 |
| 12 | 履约担保 | 无 |
| 14 | 比选申请文件副本份数 | 正本1份，副本4份。 |
| 15 | 比选申请截止时间 | 2023年3月17日9时30分 |
|  | 递交比选申请文件地点 | 单位：南宁铁路枢纽投资有限公司 地址：南宁市青秀区云景路69号轨道大厦A2栋一楼104会议室 |
| 16 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 17 | 中选通知 | 比选人根据评比委员会的评比结果在比选有效期内向中选的比选申请人发出中选通知书。 比选人无义务向未中选的比选申请人解释未中选原因和退还其比选文件。 |
| 18 | 放弃中选人资格 | 中选人如放弃中选资格，比选人有权禁止其1年内不得参与属于比选人的项目。 |
| 19 | 需要补充的其他内容 | 1.本比选文件中描述比选申请人的“公章”是指根据我国公章管理规定，用比选申请人法定主体行为名称制作的印章，除本比选文件有特殊规定外，比选申请人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、比选申请专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本比选文件中描述比选申请人的“签字”是指比选申请人的法定代表人或被授权人亲自在比选文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

## 一、说明

### 1. 项目说明

1.1 比选人：详见比选申请须知前附表。

1.2 项目名称：详见比选申请须知前附表。

1.3 项目编号：详见比选申请须知前附表。

1.4比选范围：详见比选申请须知前附表。

1.5合同期：详见比选申请须知前附表。

1.6 资金来源情况：详见比选申请须知前附表。

1.7上限控制价：详见比选申请须知前附表。

### 2. 定义

本比选文件使用的下列词汇具有如下规定的意义。

2.1 “比选人”系指提出比选采购项目的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本比选文件中比选人是指南宁铁路枢纽投资有限公司。如无特别说明本比选文件中的“发包人、业主、客户、甲方和比选人”均指：南宁铁路枢纽投资有限公司。

2.2 “比选申请人”系指响应比选、参加比选申请竞争的法人或其他组织。

2.3“服务”系指比选文件规定比选申请人须承担的一切合同标的内容及配套工作。

2.4“书面形式”系指打字或印刷的函件，包括传真、电报等。

2.5“日”、“天”系指日历天。

2.6“质保期”系指质量三包的期限。

### 3. 比选申请人应具备的资格条件

- 3.1 详见比选申请须知前附表。

### 4. 比选申请费用

比选申请人准备和参加比选申请活动发生的费用自理。

## 二、比选文件

### 5. 比选文件构成

- 5.1 比选文件包括下列内容：

- 比选申请须知

- 评比办法

- 合同条款及格式

- 用户需求书

- 比选申请文件格式

5.2 比选申请人应认真检阅比选文件中所有的章节、条款、格式、图纸、附表和附件等。如果在收到比选文件后发现有缺页、印刷不清楚或对其中内容不理解而未向比选人提出，由此导致的比选申请失误，其责任由比选申请人自负。

5.3 比选申请人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都作出实质性响应是比选申请人的风险，并可能导致其比选申请被否决。比选申请人在比选申请文件中提出的对比选文件的要求带有限制性的理解或注释将被视为没有全面响应比选文件的要求。

### 6.比选文件的澄清

6.1 任何要求对比选文件进行澄清的比选申请人，应在比选申请须知前附表所规定的时间及形式向比选人提出。

6.2 比选人将根据比选申请人的书面澄清要求进行澄清答复，答复的方式及比选申请人确认的方式详见比选申请须知前附表，比选人只答复与比选文件内容有关的问题，并有权对任何与比选文件无关的问题不作回答。

### 7. 比选文件的补遗或修改

7.1 在比选申请截止时间前，无论出于何种原因，比选人可以主动或应比选申请人澄清要求对比选文件进行必要的补遗或修改。

7.2 比选文件的补遗或修改通知是比选文件的组成部分，补充比选文件在南宁轨道交通集团有限责任公司官网上发布之日起，视为比选申请人已收到该补充比选文件。比选申请人未及时关注南宁轨道交通集团有限责任公司官网上发布的补充比选文件造成的损失，由比选申请人自行负责。

7.3 当后发的补遗或修改通知与原比选文件或此前发出的补遗或修改通知之间存有不一致时，应以后发的补遗或修改通知为准。

7.4 为使比选申请人准备比选申请时有充分时间对比选文件的补遗或修改部分进行研究，比选人可适当推迟比选申请截止时间。

## 三、比选申请文件的编制

### 8. 编制要求

比选申请人应认真阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供比选申请文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其比选申请对比选文件作出实质性响应，否则，其比选申请将被否决。

### 比选申请语言及计量单位

9.1 比选申请人提交的比选申请文件以及比选申请人与比选人就比选申请交换的文件和来往信件应以简体中文书写，同时允许比选申请文件附有英文版作为参考。如中文版本与英文版本有不同的解释时，以中文版本的解释为准。比选申请人提交的支持文件和印制的文献可以使用英文，但相应内容应附有中文翻译。

9.2 除比选文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 比选申请文件组成

10.1 比选申请文件应提供足够、准确和真实的信息，以供评审委员会判断比选申请人是否具备承担本项目的能力。比选申请人递交的比选申请文件组成详见比选申请须知前附表。

10.2资格审查文件和技术文件不得透露有关报价的任何信息，否则其比选申请将被否决。

### 11. 比选申请文件格式

11.1 比选申请人应按本比选申请须知第9条的内容与要求和提供的格式编写其比选申请文件，比选申请人不得缺少或留空任何比选文件要求填写的表格或提交的资料。

11.2 比选申请人应将比选申请文件按本比选申请须知第9条规定的顺序编排、编制目录、逐页标注连续页码、并装订成册，各分册前须有分册目录。

11.3 比选申请文件的规格：统一为A4印刷本，纸质封面，印刷本厚度宜控制在5公分以内，超过厚度可分册装订。封面标明文件题名、编号、比选申请人名称、比选申请时间，封面上标明正本（或副本）。使用不锈钢书钉或拉线装订或无线胶装，装订时书钉不外露；不能使用塑料面或塑料胶条装订。

11.4比选申请文件的页码：必须按每本正文逐页从1开始，按照流水号编号。

11.5图纸的整理：图纸横向按手风琴折叠，竖向按顺时针方向折叠，折叠后图标露在右下角，每本图纸厚度不宜超过4公分，超过可分卷装订，每卷图纸从图纸封面起逐张从1开始，按照流水号编号。

### 12. 比选申请报价

- 12.1本项目比选报价采用综合报价。

12.2 由比选申请人参照建筑装饰装修工程定额和费用标准作为计费基础，结合建筑装饰装修工程市场价格情况进行报价，比选申请人按自身公司情况和承受能力自行考虑报价。

12.3 工程项目承包范围：详见比选申请前附表

12.4 合同价格应包括完成所有项目内容及质量保证期服务等履行合同标的全过程产生的所有人工、材料、设备、机械、管理费、保险、规费、税金、利润等与项目相关的所有费用，以及比选申请人应承担的费用。

12.5 合同价格将按照第四章“用户需求书”的要求及项目的实际需要自行考虑并完善完成项目、服务和施工安装内容。比选申请报价应将所有内容考虑在内。

### 价格货币

- 13.1比选人将以人民币币种与中选的比选申请人签订合同。

### 比选保证金

本项目不要求递交比选保证金。

### 15. 比选申请有效期

15.1 根据本须知前附表规定，比选申请应在比选申请须知前附表中规定的时间内保持有效。比选申请有效期不满足要求的比选申请将被视为非实质性响应比选申请而予以否决。

15.2 特殊情况下，比选人可于比选申请有效期满之前要求比选申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。比选申请人可以拒绝上述要求，但其比选申请将被否决。对于同意该要求的比选申请人，既不要求也不允许其修改比选申请文件。

- 16. 比选申请文件的制作和签署

16.1 比选申请人应按比选申请须知前附表所示套数准备比选申请文件。每套比选申请文件封面上应清楚地注明比选项目名称、项目编号及比选申请人名称，同时加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，且须清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文件”。若正本和副本不符，以正本为准，电子版与纸质文件不符以纸质文件为准。比选申请文件要按照资格审查文件、商务文件和技术文件三部分文件单独装订成册。并按照比选申请须知规定的式样、密封和标记、时间和地点递交。

16.2 比选申请文件的正本需打印，并由比选申请人法定代表人或其授权委托人在比选文件规定的相关位置签字并加盖公章。授权委托人应将以书面形式出具的“法定代表人授权书”附在比选申请文件中。比选申请文件正本需骑缝加盖比选申请人单位公章，比选申请文件的副本可采用正本的复印件（需骑缝加盖比选申请人单位公章）。

16.3 比选申请文件应无涂改和行间插字，除非是比选申请人造成的必须修改的错误，任何行间插字、涂改和增删，必须由比选申请人法定代表人或其授权代表在旁边签字或盖章确认才有效。

16.4 比选人拒绝接受以邮寄、电报、电话、传真、电子邮件形式的比选申请。

## 四、比选申请文件的密封和递交

### 17. 比选申请文件

- 17.1 封装方式

（1）比选申请文件正本与副本应分别装订成册，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。

- （2）比选申请人需将比选申请文件封装为1个包。

（3）所有密封箱/袋应保证其密封性，并骑缝加盖比选申请人单位公章。

- 17.2 所有密封箱/袋都应具有下列识别标志：

项目名称：南宁铁路枢纽投资有限公司办公用房改造及办公物资采购项目。

17.3 所有密封箱/袋上均应写明比选申请人的名称与地址，以便比选申请被宣布迟到时，能原封退回。

17.4 如果密封箱/袋上没有按上述规定密封并加写标志，比选人将不承担比选申请文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的比选申请文件，比选人将予以拒绝，并退还给比选申请人。

### 比选申请截止时间

18.1 所有比选申请文件应派专人送交，并须按“比选申请须知前附表”中规定的比选申请截止时间前送至比选文件规定的地点。如有必要，比选申请人可事先自行到该场地进行察看。

18.2 比选申请人在递交比选申请文件时必须签到，否则比选申请无效。递交比选申请文件的时间晚于比选申请截止时间时，比选申请文件将不被接受。

18.3 出现比选申请须知第8条因比选文件的修改推迟比选申请截止时间时，则按比选人修改通知规定的时间递交。在此情况下，比选人和比选申请人受比选申请截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的比选申请截止时间。

### 迟交的比选申请文件

19.1 比选人将拒绝并原封退回在本须知15条规定的比选申请截止时间后收到的任何比选申请文件。

### 比选申请文件的修改和撤回

20.1 比选申请人在提交比选申请文件后可对其比选申请文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在比选申请截止时间之前送达比选人；且该通知需经比选申请人法定代表人或其授权代表签字方为有效。

20.2 比选申请人对比选申请文件修改的书面材料或撤回的通知应按本比选规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改比选申请文件”或“撤回比选申请书面通知”字样。

20.3 比选申请截止时间以后比选申请人不得修改比选申请文件。

20.4 比选申请人不得在比选申请截止时间至比选申请有效期期满前撤销比选申请文件。否则比选人有权要求比选申请人对损失给予赔偿。

## 五、比选申请文件递交与评审

### 21. 比选申请文件递交

21.1 比选人将按本须知15条项规定的时间和地址，对所有按时递交并已签收达三个或以上比选申请人的比选申请文件进行核查。

比选申请文件有下列情形之一的，比选人应当拒收：

21.1.1逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件；

21.1.2比选申请文件外包封未按比选文件要求密封的。

21.2 比选申请人的法定代表人或其授权代表（以下统称“比选申请人代表”）必须出示本人有效身份证（限中国公民居民身份证、外籍有效护照，下同）的原件，比选申请人授权代表还必须同时出示比选申请授权书原件，以证明授权代表的身份和被授权范围，并由比选人验证确认。否则作无效比选文件处理。

### 22.评审程序

详见第二章《评比办法》。

### 与比选人和评审委员会的接触

23.1 从比选申请截止日起至授予合同期间，未经书面要求，比选申请人不得就与其比选申请文件有关的事项与评审委员会、比选人接触（包括直接接触或间接接触）。

23.2 比选申请人试图对评审委员会的评比或授予合同的决定进行影响，都可能导致其比选申请文件被否决。

23.3 比选申请人不得以任何方式干扰比选人的比选和评审活动，否则其比选申请无效并追究其法律责任。

23.4 有关比选申请文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一比选申请人。

### 评审过程保密

24.1 递交比选文件后，直到宣布授予中选人且签订合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较比选申请的有关资料且与授予合同有关的信息，都不应向比选申请人或与该过程无关的其他人泄露。

24.2 比选申请人在比选申请文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，对比选人和评审专家施加影响的任何行为，都将导致取消比选申请资格。

### 比选申请文件的澄清

25.1 为了有助于比选申请文件的审查、评价和比较，评审委员会可以用书面形式要求比选申请人对比选申请文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、比选申请人应以书面形式进行，但对比选申请报价和实质性的内容不得更改。

### 比选申请文件响应性的确定

26.1 在详细评审之前，评审委员会将首先审定每份比选申请文件是否在实质上响应了比选文件的要求和规定。

26.2 实质上响应要求的比选申请文件，应该是与比选文件要求的全部条款，合同条件和规范相符，无重大差异和保留。所谓重大差异或保留是指对服务的范围、质量及要求产生实质性影响；或者对合同中规定的比选人的权利及比选申请人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的比选申请人的竞争地位产生不公正的影响。决定比选申请文件的响应性只根据比选申请文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果比选申请文件实质上不响应比选文件的要求，比选人将予以拒绝，并且不允许比选申请人通过修正或撤销其不符要求的差异或保留使之成为具有响应性的比选申请。

### 比选申请文件的评价与比较

27.1 《评比办法》详见比选文件第二章，比选人将按照《评比办法》对本须知第26条确定为实质上响应比选文件要求的比选申请文件进行评价与比较。

- 27.2 评审将按《评比办法》规定执行。

### 定标

28.1 评审委员会根据综合评分排名情况，推荐3名中选候选人（当中选候选人不足3名时按实际数量推荐），并标明排序。

28.2比选人应当确定排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。同时，比选人有权禁止其1年内不得参与属于比选人的项目。

28.3比选申请人应确保提供的资料真实无误，如有弄虚作假的情况，一经查实，取消比选申请资格，已经中选的取消中选资格。

- 28.4比选人确定的中选人必须按有关规定进行公示。

28.5评审委员会评审结束后，比选人经审查发现评审过程中有明显错误，可以组织原评审委员会进行复评。

### 重新比选

出现下列特殊情况之一时，可重新比选：

29.1在比选申请截止时间到达时提交比选申请文件的比选申请人不足3家的；

29.2评审委员会否决不合格比选申请或者界定为否决比选申请后，因有效比选申请不足三家使得比选申请明显缺乏竞争性的（当有效比选申请不足三家但还有两家时，评审委员会认为剩余两家的比选申请文件仍具有竞争性的，应继续评审）；

29.3评审委员会决定否决全部比选申请的；

29.4中选候选人均放弃中选资格的；

29.5根据本须知8条规定，所有中选候选人均不同意在比选申请有效期内延长比选申请有效期的。

- 29.6比选文件中规定的其他情况。

### 不再比选

项目比选经两次发布信息后比选申请人仍少于三个或重新比选后有效比选申请人仍少于三个或者所有比选申请被否决的，比选人可不再进行比选。

## 六、授予合同

### 31. 合同授予标准

31.1 根据本须知规定，比选人将把合同授予收到中选通知书，并提供了履约担保（如有）的比选申请人，该比选申请人必须具有有效实施本合同的能力和资源。

31.2 如果中选候选人放弃中选候选人资格或已中选的比选申请人不能按比选申请文件中承诺的条件履行签约行为，比选人有权按有关法律法规规定，在评审委员会推荐的、合格的比选申请人名单中按照排名先后顺序选择新的合同授予人。

### 32. 接受和否决任何或所有比选申请的权力

比选人保留在授予中选通知之前任何时候依法决定否决所有或任何比选申请，以及宣布所有或任何比选申请文件无效的权力，对受影响的比选申请人不承担任何责任，也无义务向受影响的比选申请人解释采取这一行动的理由。

### 33.中选通知书

33.1 在比选申请有效期截止前，在本须知第8条规定的比选申请有效期内，比选人以书面形式向中选人发出中选通知书。

33.2 中选通知书将作为签订合同的依据，并是合同的一个组成部分。

33.3 对未中选者，比选人不对未中选原因做出解释，同时亦不退还比选申请文件。

- 33.4放弃中选人资格的处罚详见前附表。

### 签订合同

34.1 中选人在收到中选通知书后，按比选文件的要求与比选人签订合同。

34.2 比选文件、中选通知书、中选人的比选申请文件及双方确认的澄清文件等作为合同的组成部分，均为有法律约束力。

34.3 如果中选人没有按照上述第31.1条规定执行，比选人将有充分理由取消该中选决定。在此情况下，比选人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

34.4 中选人若未对比选文件中的用户需求书的项目采购需求响应表中列出项目进行响应，即使其在比选申请文件的其他部分说明与比选文件要求有所不同或回避不答，甚至在评审时对该项目已作了偏离扣分处理，在比选人与中选人签订合同期间，亦均视为完全符合比选文件中所要求的最佳值并写入合同。若中选人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中选资格。

### 履约担保

无

- 36.知识产权和专利权

36.1 比选申请人应保证其拥有货物及服务的知识产权，并保证比选人在中华人民共和国使用货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利权、著作权、注册商标专有使用权或计算机软件登记或反不正当竞争的起诉及索赔。

36.2 比选申请报价已包括所有应支付的，对专利权、著作权、注册商标专有使用权、计算机软件登记或其他知识产权而需要向其他方支付各项等费用。

- 37.保密

37.1 由比选人向比选申请人提供的比选文件、图纸、详细资料、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到比选人的书面同意，不能向任何第三方透露。

37.2 在比选申请文件完成后，应比选人要求，比选申请人应归还所有从比选人获得的保密资料，以及所有的无论从任何媒介获得的复印件和摘录。

- 38.比选申请人知悉

38.1 比选申请人将被视为已合理地充分了解了对所有影响本项目的事项，包括任何与项目和项目时间表有关的特殊困难。

38.2 如果比选申请人在比选申请过程中有欺诈行为，则比选人有权否决比选申请人的比选申请。

38.3 分包：未经甲方允许本项目不得分包，禁止转包。

38.4需要补充的其他内容：详见比选申请须知前附表。

- 39.其他

本项目采购及合同执行的任何阶段，如果比选人发现比选申请人/中选人存在下述行为之一的，比选人有权取消其比选申请/中选资格，比选申请/中选无效。情节严重的，报同级或上级监管部门依法进行处理；同时将其列入比选人的不良信用名单：

39.1比选申请人在比选截止期后撤回其比选申请的。

39.2提供虚假材料谋取中选的。

39.3采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

39.4恶意串通等不正当竞争行为的。

39.5中选后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的。

39.6未照比选、比选申请文件确定的事项签订采购合同的。

39.7将采购合同转包的。

39.8提供假冒伪劣产品的。

39.9擅自变更、中止或者终止采购合同的。

39.10中选人签订合同后，不能履约或无故拖延履约期的。

39.11 中选人未按比选申请须知要求在比选申请阶段提出异议或疑问，在成交后无法满足采购需求被认定为无效报价或主动放弃成交资格的。

39.12 中选人在成交后无正当理由放弃成交资格的。

39.13比选文件、法律、法规规定的其他情形。

- 第二章 评比办法

- 一、评审原则

1.1评审委员会成员构成：本项目由南宁铁路枢纽投资有限公司相关人员组成评审小组，人数为3人及以上单数组成，对比选申请文件按评审标准进行评审；由南宁铁路枢纽投资有限公司纪检监察部门进行监督。

1.2评审依据：评审委员会以比选文件、比选申请文件为评审依据。

- 1.3评审方式：以封闭方式进行。

- 二、评定方法

2.1对资格性检查合格的比选申请文件，进入下一阶段文件评审，评审方式采用综合评分法进行评审。满分100分，其中技术得分85分，商务得分15分。

2.2评审委员会将依照本比选文件相关要求，对照比选申请文件的应答进行比较，并对各比选申请文件的技术、商务进行评审打分。

2.3如比选申请文件中有含义不明确，对同类问题表达不一致，或有明显的文字、数字计算错误的，评审小组可要求比选申请人进行必要的澄清、说明或补正，并详细记录，但不得改变比选申请文件的实质内容。评审小组对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足比选评审小组的要求。如比选申请人拒绝接受澄清、说明或补正，该比选申请文件做无效处理。

2.4总分=技术得分+商务得分。各项指标的分数计算四舍五入，取小数点后两位。计算比选申请人综合评分，并按照总分（综合得分）由高到低的顺序提出1-3名中选候选人，并编写评审报告。

- 三、评审流程

- 3.1符合性审查

比选人将于前附表第18.1项规定的时间和地点举行评审会议，参加评审的比选申请人的法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席评审会议，并携带有效证明材料前往，以证实其身份。资格审查采用定性评审法，审查比选申请人是否符合法律、法规、规章及比选文件对企业资质、业绩和其他强制性标准，是否处于正常的经营状况等情况。

在本阶段不符合任何一项资格评审标准的比选申请人将被比选人拒绝，不得进入下一阶段的评审。评审标准详见附表一《资格审查表》。

- 3.2详细评审

3.2.1评审委员会对通过资格评审的比选申请文件的技术文件进行详细评审，技术文件评审包含设计方案部分和施工方案部分等，评审标准详见附表二《技术文件评分表》。

3.2.2 评审委员会对通过符合性审查的比选申请文件的商务文件进行详细评审，评审标准详见附表三《商务文件评分表》。

3.2.3评审委员会按照附表二《技术文件评分表》和附表三《商务文件评分表》规定的量化因素和分值，对各比选申请人的比选申请文件的技术部分和商务部分进行评审。各评委对比选申请人的各评分项评分累加后得出各评委的总得分。比选申请人技术得分取所有评委总得分的算术平均值（得分出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

- 3.3澄清或补正

3.3.1在评审阶段，评审委员会认为必要时，可书面通知比选申请人要求其澄清或补正比选申请文件中的问题，或者要求其补充某些资料。对此，比选申请人不得拒绝。

3.3.2比选申请人须以书面形式提供澄清或补正文件，经评审委员会确认方可作为比选申请文件的组成部分。

3.3.3比选申请人能够合理说明或提供有效证明资料的，评审委员会将予以采信，取消该疑问事项及对应的比选申请报价偏差；不能合理说明或者不能提供有效证明材料的，评审委员会将不予采信，该疑问事项及对应的比选申请报价偏差将确认成立，但其比选申请总价保持不变。

3.3.4如果评审委员会对比选申请人提交的澄清、说明或补正依然存有疑问，可以对比选申请人进一步质疑。比选申请人应当相应地进一步澄清、说明或补正，直至评审委员会认为全部质疑得到解答。

3.3.5比选申请人不得借澄清或补正问题的机会，与比选人及评审委员会私下接触或对原比选申请价和内容提出修改，但在评审中进行的初步修正，则不在此列。比选人不接受比选申请人主动提出的对比选申请文件的澄清或补正。

- 3.4评审报告

（1）评审委员会应根据评审情况和结果，向比选人提交评审报告。评审报告由评审委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评审委员会全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审报告中阐明。

（2）评审委员会根据综合评分由高到低顺序推荐中选候选人。综合评分相同时，则技术得分较高的排名靠前；如技术得分也相同，则商务得分较高的排名靠前；如商务得分也相同，则由评审委员会采用记名投票方式确定其排名顺序。

- 3.5否决比选申请条件

比选申请文件有下列情形之一的，评审委员会应按否决比选申请处理：

- （1）不符合附表一《资格审查表》规定的；

（2）法定代表人未按规定出具授权委托书的(采用委托代理人形式的)；

（3）在比选申请文件中有虚假文件和资料的；

（4）比选申请文件中附有比选人不能接受的条件；

（5）比选申请文件实质上不响应比选文件的要求的；

（6）比选申请人以经评审委员会评审认定为低于成本的报价竞选；

（7）比选申请人扰乱会场秩序，经劝阻仍然无理取闹的；

（8）比选申请人未能按照评审委员会要求，对其比选申请文件进行澄清、说明和补正的；

（9）比选申请人以他人的名义比选申请、串通比选申请、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式比选申请的。

- 四、确定中选人

评审小组将按照综合得分由高到低进行排序，得分最高的排名第一（当综合得分相同时，则技术得分较高的排名靠前；如技术得分也相同，则商务得分较高的排名靠前；如商务得分也相同，则由评审委员会采用以记名方式投票并按照多数评审意见确定其排名顺序）。如排名第一的比选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按照比选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响比选结果的违法行为等情形，不符合比选条件的，比选发起人可以按照评审委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

- 五、评比结果公示

1.在评比结束后，比选人将在南宁轨道交通集团有限责任公司官网(http://www.nngdjt.com/)的招标招商中的中选信息处公示评比结果。

2.比选申请人如对评比结果有异议，在接到评审结果或中选公告后3天内，可以书面形式向比选人提出质疑。比选人应当在收到比选申请人的书面质疑后五个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

附表一《资格审查表》

| 序号 | 项目内容 | 合格条件标准 | 评审结果（合格/不合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承诺书 | 按比选文件规定的格式提供原件 |  |  |
| 2 | 法定代表人资格证明书 | 按比选文件规定的格式提供原件 |  |  |
| 3 | 法定代表人身份证明文件 | 提供复印件加盖单位公章 |  |  |
| 4 | 比选申请文件签署授权委托书 | 按比选文件规定的格式提供原件 |  |  |
| 5 | 授权代理人身份证明文件 | 提供复印件加盖法人、单位公章 |  |  |
| 6 | 营业执照（如未办理三证合一的还需提供税务登记证、组织机构代码证） | 提供复印件加盖单位公章 |  |  |
| 7 | 资质证书 | 提供复印件加盖单位公章 |  |  |
| 8 | 安全生产许可证 | 提供复印件加盖单位公章 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |

注：

- 1.比选申请人如未通过上述资格审查，则作比选申请被否决处理并不得进入下一阶段评审。

附表二《技术文件评分表》

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案 （满分20分） | 10 | 深化设计方案满足建设要求，符合定位，主题鲜明，独具特色，主次分明，标识使用规范。整体设计策划理念凸显主题，可实施性强。此项满分10分。 1.基本符合：0≤m≤2 2.符 合：2＜m≤5 3.优 秀：5＜m≤10 |
|  |  | 10 | 深化设计方案功能区间完整（包括但不限于会议室、接待室、文化展示中心、职工之家、档案室、领导办公室、部门办公室等），设计简洁大方，平面布局合理、分区明确，空间利用高效、工作流线符合需求、室内空间流通，色彩搭配协调、材料绿色环保，效果图具有真实感、体现设计特色且实施性强。此项满分10分。 1.区域布局设置不合理，空间利用不高效，每缺少1项功能区扣1分，此小项最多扣2分； 2.工作流线设置不科学、室内空间不够流畅，扣1-3分； 3.设计色彩搭配不够协调，设计体现美感不足，效果图未体现设计特色、实施性不强扣1-5分； |
| 2 | 施工方案 （满分30分） | 30 | 施工方案符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理。有完善的施工进度计划和工期保证措施。有完善的安全控制措施、装修质量控制方案。能对可能出现的突发事件及赶工安排有预判，并提供相应有效的应急预案。此项满分30分。 - 施工方案不完善、施工进度计划不合理，保证工期的措施不详尽，实用性不强，扣1-15分； 2.安全控制措施、装修质量控制方案不完整，施工应急预案不详尽，针对性不强，扣1-15分。 |
| 3 | 服务方案 （满分10分） | 10 | 服务期内（实施和质保期间）的技术服务支持方案、保障体系、服务质量承诺、人员安排、响应时间等能够较好地满足项目要求，能提供快捷有效的售后服务，服务方案合理性、实用性、针对性综合评定良好。有明确详细的服务应急方案，有完善的应急服务保障措施，实用性、针对性强。此项满分10分。 1.服务方案保障体系不完善，人员安排不合理，响应时间较长，扣1-5分； 2.服务应急方案不完整，针对性不强，扣1-5分。 |
| 4 | 响应技术需求 （满分25分） | 25 | 围绕用户需求书技术需求清单，所提供的硬装用品、配备设备等满足或优于清单需求。此项满分25分。 1.基本符合：0≤m≤7 2.符 合：7＜m≤20 3.标准优于比选文件要求：20＜m≤25 |
| 合计 |  | 85分 |  |

附表三《商务文件评分表》

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目业绩（满分5分） | 5 | 类似项目是指2021年至比选申请截止时间前有合同金额不少于人民币500万元的装修工程项目业绩（以合同签订日期为准，提供体现项目内容的合同关键页复印件），每个业绩得5分，此项满分5分。 |
| 2 | 本项目报价评分 （满分10分） | 10 | 比选申请人总报价大于上限控制价时比选申请文件作无效处理。 1.当比选申请人报价小于或者等于上控价时，资格审查合格的有效报价比选申请人在5家以上（不含5家）的，将去掉最高和最低有效报价后，取有效报价的算术平均值作为评审基准价；资格审查合格的比选申请人在5家以下（含5家）的，取有效报价的算术平均值作为评审基准价。 2.评审时以经评审的基准价为最高分，采用内插法计算，比选申请人报价每高于基准价1％的扣1.5分，每低于基准价1％的扣0.5分，扣完即止。 |
| 合计 |  | 15分 |  |

附表四《综合评审得分表》

| 序号 | 项目 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术文件得分 | 85 |  |
| 2 | 商务文件得分 | 15 |  |
| 最终得分（合计） |  |  |  |

第三章  合同条款及格式

【  本】

南宁铁路枢纽投资有限公司

办公用房改造及办公物资采购项目

| 合同编号： |  |
| --- | --- |

合

同

书

甲    方：南宁铁路枢纽投资有限公司

乙    方：

签约日期：       年　 　月　    日

## 第一部分  合同协议书

甲方：   南宁铁路枢纽投资有限公司

乙方：          （中选单位全称）

南宁铁路枢纽投资有限公司（以下简称“甲方”）为实施南宁铁路枢纽投资有限公司办公用房改造及办公物资采购项目，已接受              （以下简称“乙方”）对该项目的比选申请。甲、乙双方共同达成如下协议。

- 一、项目概况

项目名称：南宁铁路枢纽投资有限公司办公用房改造及办公物资采购项目

项目地点：南宁轨道交通集团有限责任公司控制中心B座5楼

项目范围：南宁轨道交通集团有限责任公司控制中心B座5楼整层，建筑面积约为1845㎡，室内装修改造建筑面积约1621㎡，建设内容包括但不限于：设计及施工改造会议室、接待室、文化展示中心、职工之家、档案室、领导办公室、部门办公室、卫生间、机房等，以及采购相关办公设备、办公家具等相关内容，具体详见用户需求书。

- 二、合同工期：

计划开工日期：  2023 年    月    日。（以开工令为准）

计划竣工日期：   2023   年    月    日。

工期总日历天数： 70天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、项目经理：                 。

四、合同价款与合同价格形式

1.合同价格形式：总价合同。暂定合同含税总价：人民币       (¥  )，其中不含税总价：人民币       (¥  )，税费：人民币       (¥  )。（该合同不含税总价为固定价格，不因市场物价等因素的变动而予以调整。）

2.合同价格包括完成南宁铁路枢纽投资有限公司办公用房改造及办公物资采购项目所需的所有费用，包括但不限于既有工程拆除（含建筑垃圾清运）及既有建筑保护、方案设计、施工图设计、装饰装修施工、家具等制作、安装；绿植采购；风、水、电、信息网络等改造、安装敷设、施工；设备、家电等采购、安装、调试以及深度保洁等工作，具体详见用户需求书。

3.在合同履约过程中，本合同税率必须遵照国家现行税法执行。本合同最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算。最终合同价格以甲方或甲方委托的第三方造价咨询机构审定金额为准。

- 五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书（含合同比选过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）合同条款；

（3）工程量清单（如有）；

（4）技术标准和要求；

（5）合同附件；

（6）比选文件；

（7）比选申请文件。

上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准。双方关于项目变更通知、会议纪要等书面文本视为本合同的组成部分。合同签订后，双方签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，如补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、乙方向甲方承诺严格履行合同条款义务，按合同约定承担本项目的装饰装修设计、施工任务。

七、甲乙双方依据本次比选文件中的用户需求书、乙方比选申请文件（如技术响应表、技术文件等），按照二者较优值或待方案确定后由甲方确认的结果(含材料、设备等采购计划）形成的技术规格书，并经双方确认后构成本合同的有效组成部分。在本合同执行中的系统技术指标以技术规格书为准。

八、甲方向乙方承诺按合同条款约定的条件、时间和方式支付合同价款。

九、甲方、乙方承诺按照合同条款约定的违约责任和解决争议方式履行合同。

十、本合同协议书中有关词语含义与本合同《合同条款》中分别赋予它们的定义相同，合同协议书与《合同条款》共同组成完整的合同文本。

十一、本合同协议书自甲方、乙方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后生效。

十二、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。

十三、本合同共拾份，具有同等法律效力，其中正本二份，副本八份。甲方执正本一份、副本五份；乙方执正本一份、副本三份。

甲方：南宁铁路枢纽投资有限公司         乙方：     （中选单位全称）

（盖单位章）                         （盖单位章）

法定代表人或                          法定代表人或

其委托代理人：       （签字）         其委托代理人：     （签字）

合同订立日期：     年     月     日   合同订立日期：    年    月    日

地址：南宁市青秀区云景路69号         地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

银行帐号：                            银行帐号：

税    号：                        税    号：

- 第二部分  合同条款

### 1.定义

在合同中，下列措词和用语具有此处所赋予的它们的含义：

1.1甲方：指南宁铁路枢纽投资有限公司。

1.2乙方：指负责实施本项目的单位。

1.3分包人：指在本项目分包合同中担任承接分包任务的一方。

1.4合同文件（或称合同）：指合同协议书、中选通知书、合同条款、合同附件、用户需求书、比选文件和澄清文件及甲方对维保管理的有关规定等。

1.5书面函件：指合同文件、信函、传真、电子邮件等可以有形表现记载内容的形式。

1.6 基础装修：是指本工程范围内除家具家电采购安装外的所有工程内容。

1.7不可抗力：发生任何合同签订时双方不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

### 2.语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。专用术语在使用其他语种文字应附有中文注释。

### 3.适用法律、标准和规范

3.1适用于合同的法律包括国家现行法律、行政法规、部门规章，以及广西壮族自治区和南宁市的地方法规、地方政府规章。

- 3.2适用标准、规范。

3.3除甲方的“用户需求书”的特别要求外，标准及规范应适用国家现行标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，适用广西壮族自治区或南宁市标准、规范。

### 4.项目内容及技术要求

南宁轨道交通集团有限责任公司控制中心B座5楼整层，建筑面积约为1845㎡，室内装修改造建筑面积约1621㎡，建设内容包括但不限于：设计及施工改造会议室、接待室、文化展示中心、职工之家、档案室、领导办公室、部门办公室、卫生间、机房等，以及采购相关办公器械、办公家具等相关内容，具体详见用户需求书。

### 5.设计方案及施工图纸要求

5.1乙方按照在签订合同后7天内向甲方提供设计方案初稿，在收到甲方修改意见后3天内形成修改稿，甲方对修改稿提出修改意见，乙方必须按照修改意见进行修改，直至设计方案定稿。设计方案应以效果图形式体现。

5.2在设计方案定稿（以双方签字确认为准）后5天内，乙方提供能够满足开工需求的施工图纸，其余图纸应在不影响施工前提下陆续提供。所有图纸应由甲方确认后方可施工。后继合同条款所指“施工图纸”均指按照前述程序经甲方确认后的施工图纸（含变更设计图纸）。乙方需向甲方提供2套完整的施工图纸。施工图设计应形成所有专业的设计图纸：含图纸目录，说明和必要的设备、材料表。施工图设计文件，应满足设备材料采购，以及非标准设备制作和施工的需要。

- 6.甲乙方权利与义务

- 6.1甲方的权利与义务

6.1.1 有权监督和检查乙方项目管理情况，并有权随机检查，乙方必须无条件配合检查，对存在的问题和隐患，甲方有权制止，责成乙方改正；对不按要求改正或拒不整改的情形，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。

6.1.2 有权对项目技术管理和施工的安全、质量、进度进行监督检查，监督乙方进行文明施工、安全生产、质量创优，保障项目现场施工安全及工程质量。

6.1.3 有权对服务质量、人员、设备、仪器等进行监督检查，对不符合约定要求的工作内容，有权要求乙方自费返工。

6.1.4批准或认可工作计划和方案，开具本合同所需的证明文件，以利于乙方开展工作。

6.1.5接到乙方提交的装饰装修材料、设备采购等样品及产品介绍等资料后5天给予结果确定。

6.1.6接到乙方验收申请及相关证明文件后7个工作日内组织验收。

6.1.7及时向乙方提供甲方各类与本项目相关的规章制度、管理办法等文件资料。

- 6.2 乙方的权利与义务

6.2.1 按合同约定收取本合同工程款项的权利。

6.2.2 乙方应严格按照合同要求的技术标准和合同第5条的要求向甲方提供设计方案和施工图纸。

6.2.3乙方负责组织施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

6.2.4乙方应严格执行甲方安全生产制度，施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

6.2.5乙方应遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、电梯、设备、管线等不受损坏，如因乙方原因造成损坏的，其责任和费用由乙方承担。

6.2.6乙方应严格执行施工安全用电规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

6.2.7乙方应服从甲方及物业单位管理，做好现场保卫、消防、垃圾处理、施工降噪降尘等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

6.2.8乙方应认真按照约定质量标准和设计要求进行施工，为甲方的检查检验提供条件，若工程质量达不到约定标准，乙方应按约定标准返工整改，并承担由于自身原因导致的返工整改费用。

6.2.9乙方在每道工序施工前2天，须提供主材料样板样品给甲方进行确认（如：瓷砖、定制柜、隔断、电路线材等），样板样品应以设计方案和施工图为标准。

6.2.10乙方在样板完成后，经甲方实地验收通过后，方可按照用户需求书、合同约定及样板装修工程标准开展后续装饰装修，乙方应服从甲方对样板装修的修改意见，若样板装修验收不合格的，乙方应无条件返工，直至验收合格为止。

6.2.11本项目装修范围内所有消防设备设施的数量、位置及功能在装修前后要保持不变，如在装修施工过程中被改变，务必要尽快恢复，且恢复费用全部由乙方承担。如无法按装修前恢复，调整后的消防图纸及功能应满足现行相关消防规范要求，在项目开始消防改造施工前重新提报并完成消防设计审核，同时确保项目验收前通过消防检测及验收，涉及费用已包含在合同总价中。

6.2.12乙方在履行本合同过程中应按照有关规定严格采取安全防护措施，并书面告知各岗位的操作规程和违章操作的危害；加强对其职员和工人安全生产的教育培训，未经教育培训或培训考核不合格的人员，不得上岗作业。甲方及有关方面在安全检查中要求进行整改的安全事故隐患和不安全行为，乙方应立即进行改正。如在履行本合同过程中导致乙方员工或第三方人员伤亡、财务损失的，由乙方承担全部法律责任。乙方员工的各种社会保险、商业保险、工资、福利和工伤、因工致残、因工致死等问题均由乙方负责处理并承担一切费用。乙方应按有关法规足额为其员工缴纳企业所负担的养老保险金和法律法规规定的其他社会保险。

6.2.13乙方须对自己公司员工的生老病死、工伤意外、劳务纠纷等特殊情况承担全部责任，对上述情况的发生，乙方须给予妥善处理，严禁由于上述情况影响甲方施工正常工作（运行）和影响甲方形象的情况发生，如给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

6.2.14乙方应处理好其与员工、施工作业人员、其他雇佣人员、运输车主、司机、材料供应商等之间的劳动雇用、委托以及其他关系，特别是施工作业人员、运输车主、司机的工资、报酬等以及其他费用问题。

6.2.15乙方需进行定期、不定期的全面和专项安全检查，及时消除安全事故隐患，并应派专人监督安全生产，对每个作业班次安全生产情况进行监督检查，关键工序实施现场时时监督检查，检查应留有记录。

6.2.15乙方负责施工过程中及完工后及时清理现场垃圾（包括建筑物内）、拆除临时设施（遵从甲方要求），并做好现场卫生收尾工作，所有费用由乙方自行承担。

6.2.16按合同要求参与竣工验收，编制工程结算资料。做好验收技术档案资料的收集、整理和审核，并及时向甲方报送。

6.2.17负责照管工程成品及半成品的起止时间：从本合同签订开始，工程完成竣工验收并移交前，乙方应负责照管和维护工程。工程移交后有部分未竣工工程的，乙方还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直到竣工后全部移交给发包人为止。保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。

6.2.18负责质保期内的保修服务工作，协调设备厂家、供应商完成质保期内的售后服务工作。

6.2.19本项目合同期限结束或合同发生终止时，乙方有义务配合甲方或新的服务单位做好交接工作。

6.2.20乙方不得转包中选工程。未经甲方允许不得将工程分包，一经发现甲方有权进行处罚直至终止合同，其损失由乙方负责，甲方保留索赔的权利。

### 7.甲方代表

7.1 甲方代表姓名：____________；身份证号：____________

7.2 甲方代表可委派有关具体管理人员，对本合同约定的工程，行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前7天通知乙方。

7.3 甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后5天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求24小时后不予答复，视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。

7.4 甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行其它约定的义务。否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，应承担由此造成的追加合同价款，并赔偿乙方的有关损失,延误的工期相应顺延。

7.5甲方代表如发生变更，甲方应于变更前7天通知乙方，由变更人继续履行合同约定的权利和义务。

### 8.乙方代表

8.1 乙方驻工地代表姓名：          ；身份证号：             ；

8.2 乙方任命的驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：按甲方要求组织施工，保质、保量、安全、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。

8.3 乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名及收到时间后生效。

8.4 乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保护人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。若责任在乙方，由乙方承担费用。

8.5乙方代表如发生变更，乙方应于变更前7天通知甲方，变更人继续履行合同文件约定的权利和义务。

### 9.合同价格

9.1合同价格形式：总价合同。暂定合同含税总价：人民币       (¥  )，其中不含税总价：人民币       (¥  )，税费：人民币       (¥  )。（该合同不含税总价为固定价格，不因市场物价等因素的变动而予以调整。）

9.2合同价格包括完成南宁铁路枢纽投资有限公司办公用房改造及办公物资采购项目所需的所有费用，包括但不限于既有工程拆除（含建筑垃圾清运）及既有建筑保护、方案设计、施工图设计、装饰装修施工、家具等制作、安装；绿植采购；风、水、电、信息网络等改造、安装敷设、施工；设备、家电等采购、安装、调试以及深度保洁等工作，具体详见用户需求书。

9.3在合同履约过程中，本合同税率必须遵照国家现行税法执行。本合同最终税金在结算阶段，按实际产生的税金进行核算。最终合同价格以甲方或甲方委托的第三方造价咨询机构审定金额为准。

### 10.支付

10.1合同价款于合同签订后采取分段支付方式，分段付款的时间和金额为：

| 序号 | 款项 | 完成标准 | 付款金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一笔进度款 | 完成合同签订且设计方案定稿（以双方签字确认为准）后 | 支付至暂定合同含税总价的10% |  |
| 2 | 第二笔进度款 | 完成基础装修施工和保洁后 | 支付至暂定合同含税总价的50% |  |
| 3 | 结算款 | 工程竣工验收后，乙方须配合甲方完成结算后。 | 以甲方或甲方委托的第三方造价咨询机构审定金额为准，支付至合同结算审定金额的95% |  |
| 4 | 质量保证金 | 在工程竣工验收合格之日起满1年后（即缺陷责任期满），若乙方按本保修书约定完全履行了各项保修义务的，所有工程均无质量问题或已有质量问题已得到修复经甲方确认合格后。 | 结算金额的5% |  |

- 10.2第一笔进度款计量和支付，需满足以下条件：

- 完成合同签订。

- 方案设计经双方签字确认。

（3）乙方向甲方提供以下合格材料，并经甲方审核无误：

①乙方开具相应金额的增值税专用发票；

②乙方出具的计量支付申请书；

③已签订的合同。

④方案设计定稿。

- 10.3第二笔进度款计量和支付，需满足以下条件：

（1）乙方完成基础装修施工和保洁且经甲方确认合格。

（2）乙方向甲方提供以下合格材料，并经甲方审核无误：

①乙方开具相应金额的增值税专用发票；

②乙方出具的计量支付申请书；

③产品质量合格证明资料、检验报告（如有）。

- 10.4 结算款计量和支付，需满足以下条件：

（1）乙方根据甲方要求完成结算报审并经甲方或甲方委托的第三方造价咨询机构审定。

（2）乙方向甲方提供以下合格材料，并经甲方审核无误：

①乙方开具的增值税专用发票金额，金额为合同最终结算审定金额的100%扣除已开票部分的余额；

②乙方出具的计量支付申请书；

③结算审定材料。

10.5在工程竣工验收合格之日起满1年后（即缺陷责任期满），若乙方按本保修书约定完全履行了各项保修义务的，所有工程均无质量问题或已有质量问题已得到修复经甲方确认合格后，甲方在收到由乙方提供的以下材料后支付结算审定金额的剩余价款。

（1）乙方出具的支付申请。

（2）双方确认的质保服务合格证明材料。

（3）结算审定单。

10.6 甲方在收到乙方提供合格资料后30个工作日内支付相应合同价款。

10.7 结算审定金额与合同计量的差额可在结算款中补付或补扣。合同期内，如有发生违约考核，甲方可在结算款支付中直接扣除违约金。

10.8 工程竣工验收后，乙方须配合甲方完成结算，甲方再向乙方支付至合同结算金额的95%（不包括违约金额），结算金额的5%作为工程质量保证金。结算时，乙方须按照本合同条款及甲方的相关管理办法执行。

10.9 乙方未按时提供计量支付、结算资料的，甲方有权暂停支付手续直至乙方递交齐全为止，暂停支付期间乙方还须继续履行合同义务，因暂停支付所造成损失的由乙方承担。

- 10.01合同价款支付方式：银行转账。

10.11甲方付款前，乙方应开具合法有效的等额增值税专用发票，支付至工程结算款时，应开具包括质保金在内的发票。乙方不开具发票或开具的发票不符合规定的，甲方有权不予付款。

- 10.12结算

结算需满足以下条件：

（1）乙方完成合同约定所有的工作内容且经甲方终验合格。

（2）乙方根据甲方要求完成项目档案归档。

（3）乙方按照甲方的结算管理办法提供如下合格材料，并经甲方审核无误：

①甲方管理办法规定的结算审核套表。

②项目验收合格证明材料。

③合同约定的其他证明资料。

- 12.材料与设备

12.1 本项目合同涉及的所有材料和设备均由乙方负责采购、运输及保管，乙方应按本合同（含图纸）规定的品牌、规格、数量、技术参数等要求组织采购。乙方须在采购前15天内将含有材料品牌、品种、规格、质量、数量等信息的材料设备采购计划书及样品报甲方确认，并须征得甲方的书面同意。

12.2对甲方在比选时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的装饰材料或设备，乙方采购时必须按相当于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间乙方提供该部分材料或设备优于比选文件要求的，结算时不再调整费用。

12.3 乙方所提供的施工材料、设备必须符合设计要求及国家建材行业、机电行业等标准要求，且应有质量合格证明资料，特殊材料（如消防设施等）还必须有出厂检验报告和质保书。乙方对其所采购材料设备的质量负责。

12.4 乙方所采购的材料、设备需经甲方确认后方可进场使用，否则甲方有权要求更换，因此发生的经济损失和工期延误由乙方承担。

12.5甲方接收工程前发生的设备、材料丢失或损坏之风险，均由乙方自行承担。

- 12.6 样品

12.6.1 乙方供应材料都应事先提供材料样品或样本，经双方验收后封存，作为材料供应和竣工验收的实物标准。

12.6.2 乙方报送样品的材料或设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料设备涉及品种、款式、颜色等方面内容的，乙方应在采购前15天内提交合格的材料样品送甲方选定。

- 12.9 施工设备和临时设施

12.9.1 施工建筑垃圾的临时存放点：自行处理，但不得影响甲方及周边其他单位正常办公，并按项目所在地物业单位有关规定执行。

12.9.2乙方运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限用于本合同所涉工程，但甲方与乙方另有约定的除外。

- 13 工期延误

- 13.1 因甲方原因导致工期延误

（1）因甲方原因导致工期延误的其他情形：因以下原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延，但不做经济赔偿:1、因现场场地原因，造成施工困难的；2、设计方案(包括施工图纸)未能及时稳定延误施工的；发包人提出修改意见，乙方必须书面答复意见并进行方案或图纸修改而延误施工的； 3、不可抗力(不可抗力以本合同约定内容为准)；4、重大工程变更或因甲方造成处于关键线路上的工序工期延长的；5、甲方同意顺延工期的其他原因。乙方在上述情况发生后5个工作日内，就延误的工期以书面形式向甲方现场代表提出报告，甲方代表在收到报告后5个工作日内予以确认。甲方代表逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期；乙方逾期不提出，视为放弃。

13.2 因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工的单位工程结算造价的5 %。

### 14.项目验收

- 14.1总体要求

14.1.1装修必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑物结构的安全性进行核验、确认。

14.1.2 装修所使用材料设备的规格型号、施工工艺及成品质量等均应不低于设计要求和国家现行有关标准。

14.1.3 装修所使用的材料均须满足防火、防潮、防蚀、防滑、耐久、无毒、无异味、防静电吸尘（有需求的设备房）等要求，其放射性指标均应满足设计要求和国家现行有关标准的规定，便于施工、维修及清洁。

14.1.4 所有表面装修材料竣工后均应横平竖直、表面平整、色彩均匀，同类材料色彩不得出现色差，表面不得出现污渍、坑洼等缺陷。

- 14.1.5有害物质检测：

项目完成后由乙方组织对室内空气质量进行检测，乙方委托检测机构进行检测时，应通知甲方到场。

①室内空气质量检测：在装修工程完成后，乙方应做室内空气质量检测，并提供第三方国家权威部门具有CMA 资质的检测报告，符合国家标准GB/T18883-2002 和GB50325-2020 规定污染物限量数值；

②检测不合格：乙方应根据检测报告，在 10 天内完成甲醛等有害物质的去除处理，并在处理后进行第二次室内空气质量检测。第二次检测不合格，乙方应继续在10 天内完成甲醛等有害物质的去除处理，并在处理后对办公家具进行第三次室内空气质量检测。第三次检测不合格后，甲方有权委托第三方机构对装修工程进行甲醛等有害物质的去除处理，费用由乙方承担，甲方有权在未付的工程款优先扣除。

③检测过程中产生的全部费用由乙方承担。

- 14.1.6工程验收应在乙方自检合格的基础上进行。

- 14.2装修验收要求

14.2.1 天花（顶棚）无变形、下垂、污损、缺失、漏水等现象，不存在明显的色差，天花吊顶满足“横平竖直”的基本要求，天花（顶棚）上方无异物。

14.2.2地面（瓷砖、防静电地板）等无明显空鼓、破损、缺角、裂缝等现象，勾缝砂浆无污损且不存在明显色差。

14.2.3墙面面层（抹灰、面漆、墙砖等）无明显空鼓、裂缝、风化、剥落等现象，勾缝砂浆无松脱等现象，阳角护角无破损、缺失等。墙面漆色泽均匀，不褪色，墙面各类孔洞封堵严实，且封堵后面层色泽与周边一致，无明显色差。墙面无异物突出。墙砖包边条不脱落、翘起。

- 14.2.4装饰墙板无空鼓、破损、变形、脱落，油漆完好无损。

14.2.5照明灯具以简洁、实用、便于安装和维修为原则，安装牢固、无破损、变形、脱落。照度要求以工作面为参考面。

14.2.6插座回路设置漏电保护，安装牢固、无破损、变形、脱落。

14.2.7安全出口指示灯，安装牢固、无破损、变形、脱落。

14.2.8照明灯具、插座，保证设备可靠接地。

14.2.9给排水无渗水、漏水，排水畅通。

14.2.10每道工序完成后乙方应先自检合格后，再向甲方代表申请组织验收。甲方在验收过程中提出的整改意见（以整改通知书形式体现），乙方按照整改通知书中的整改意见完成整改，并按整改合格之日为验收合格之日，由此发生的费用由乙方承担。

- 14.2.11未尽事宜按照国家有关验收标准执行。

- 14.3隐蔽工程检查验收

14.3.1乙方提前通知甲方隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时通知甲方验收的内容、时间、地点，乙方准备验收记录单（最好是印制的表格，且应有隐蔽工程施工视频录像或施工现场照片）由双方签认。验收合格，乙方可进行下道工序施工；验收不合格，则应在双方商定时限内整改完成后按上述程序重新验收。隐蔽工程须有相关的照片或影像等资料，甲方有权随时检查乙方隐蔽工程相关资料，资料不齐全、无照片或影像资料的，可处100-200元/次违约处罚（按违约情节轻重来定罚款金额），并有权拒绝支付该部分工程款。

14.3.2甲方不能按时进行检查、验收时，应提前告知。

14.3.3无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新隐蔽。如检验合格，则甲方承担因此发生的全部增加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期；如检验不合格，或者乙方未提请甲方对隐蔽工程验收即继续施工的，则乙方应按甲方的指令重新施工，直到检验合格，并承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。

- 14.4竣工验收

14.4.1竣工验收工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。甲方代表收到竣工验收报告后，在5个工作日内组织验收，并在验收后5个工作日内给予批准或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担由自身原因造成修改的费用。

14.4.2甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告5个工作日无正当理由不申请验收,或验收5个工作日不予批准且不能提出修改意见，视为竣工验收报告已被批准，即可办理移交及结算手续。

14.4.3竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需整改后才能达到竣工要求的,应为乙方整改后提请甲方验收的日期。

### 16.保险

16.1乙方必须为自有人员办理意外伤害险或类似险种等与本项目相关的保险，支付保险费用。

16.2甲方有权审查乙方办理保险的证明文件，若乙方没有按要求办理保险，视为乙方违约，并处以保险额双倍金额的违约金。

### 17.合同解除和终止

17.1对合同条件所做出的任何修改、补充，须经双方协商达成一致意见后，签订书面协议。

- 17.2合同自然终止

甲方、乙方双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

- 17.3 因乙方违约解除止合同

17.3.1合同成立后，若乙方不按合同履行职责导致对甲方安全运营、名誉、形象等造成影响，甲方有权解除合同。

17.3.2按照违约责任条款甲方有权解除（终止）合同的情形。

17.3.3如果甲方发现以下违约情形之一后可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同，自发出书面违约通知之日起发生的费用由乙方自行负责，若给甲方造成损失的，乙方还应负责赔偿：

（1）乙方不具备继续按合同要求实施本项目的条件；

（2）如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为的。

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响有关人员在确定中选人过程或合同实施过程中的行为；

“欺诈行为”是指为了影响确定中选人过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括乙方之间串通比选（递交比选申请书之前和之后），人为地使各比选申请价丧失竞争性，剥夺甲方从自由公开竞争所获得的权益。欺诈行为还包括乙方擅自改变合同所要求的材料，或者提供伪造的检修或检测报告，刻意隐瞒故障逃避责任等，造成甲方受到相关行政部门考核或约谈的。

（3）乙方资质证明文件在合同期内到期（或失效），未能按规定取得合法有效符合本项目要求的企业资质的（不可抗力因素导致的除外）；

- （4）因乙方原因合同期内造成一般事故（3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故）及以上事故的。

（5）乙方未按要求完成合同规定的工作进度，造成工期延误达30天以上的。

（6）在合同有效期内，如发现乙方擅自转包或挂靠，或提供虚假资料的。

- （7）乙方出现破产情形的。

（8）乙方违反合同的约定，经甲方提出整改拒不整改，或多次整改仍达不到合同约定标准三次以上的。

17.4根据17.3条规定合同解除或终止后，甲方有权要求乙方赔偿损失。

- 17.5因甲方违约终止合同

17.5.1甲方严重违背合同规定的责任义务而且这种违约没有任何条款允许时，则乙方有权终止合同中的一部分或全部，但前提条件是乙方应在终止合同前15天书面通知甲方，而甲方未能在这个期限内采取合理的措施以弥补其违约。

17.5.2乙方有权要求甲方补偿其因违约而造成的任何直接损失。但在甲方采取有效弥补措施前，乙方应继续履行合同，否则造成的损失由乙方承担赔偿责任。

- 18.不可抗力

- 18.1 不可抗力的确认

不可抗力发生后，甲方和乙方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时统计所造成的损失。甲乙双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第25条〔争议解决方式〕的约定处理。

- 18.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后7天内提交最终报告及有关资料。

- 18.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的项目内容应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

- 19.质量保修要求

19.1 保修责任范围：除甲方使用过程的人为损失、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属乙方设计、施工质量原因及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位、部件、整体或单体、整件或单件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属乙方保修责任范围。

19.2保修内容包括：合同条款（含补充合同条款)所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

19.3保修期限：以单位工程竣工验收合格之日起计算,按国家规定的保修期限执行。乙方完成的各类工程或工作，其质量保修期为该类工程或工作的设计使用期限；如果设计使用期限未有或者少于国家现行或后继法律法规、标准规范等有关文件的规定，则以规定的期限为准，并予以调整；此类文件中没有规定的保修期为2年。

- 19.4 保修费用：由乙方支付。

19.5保修期间，乙方应在接到甲方书面通知后3天内派人修理，否则甲方可委托其它单位或人员修理，其费用在质量保证金中扣除，不足部分由乙方支付。

- 17.6因不可抗力终止合同

如果不可抗力事件的影响已达30天或双方预计不可抗力事件的影响将延续30天以上（含本数）时，任何一方有权终止本合同。

如因不可抗力提出终止合同，双方均不因此构成违约，双方应在合同终止日期以前协商解决双方应得的利益问题。合同终止后甲方应在21个工作日内退还对方剩余履约担保（如有）。

17.7在合同有效期内任何一方无任何法定或合同约定的理由单方提出解除合同的，提出方应承担违约责任，违约方向对方支付违约金。

17.8合同非自然终止后，甲方可寻找合同外第三方完成本合同项目，乙方应配合甲方与第三方办理工程交接。

17.9出现因乙方违约终止合同的，将乙方列入甲方的承包商黑名单，禁止项目经理、比选申请单位五年之内参与南宁铁路枢纽投资有限公司任何采购项目。

- 20.违约责任

- 20.1工程质量的违约责任

20.1.1 因乙方原因导致工程质量达不到合同约定质量标准，导致工程不能验收，乙方应当返工、修复直至合格，且乙方承担甲方的全部损失。

20.1.2 乙方必须严格把控施工质量，各分部分项工程必须严格按照图纸、国家规范、行业标准、地方统一做法施工，严格执行自检制度，对发现的施工质量缺陷问题必须上报甲方，严禁私自处理，否则由此产生的一切损失由乙方自行承担。违反本规定者视情节严重程度罚款200至500元。

20.1.3 乙方一定要高度重视施工质量和安全文明施工，若施工过程中因乙方责任造成的质量、安全事故，甲方将根据情节严重情况每次处罚500元至1000元。

20.1.4 项目现场若发现野蛮施工、偷工减料等情况，处罚200元至500元。

20.1.5分项工程、隐蔽工程验收、材料报验等要求甲方检查认可的项目，如未按规定实施的，责令乙方限期整改到位，超出期限或未按期整改到位处每项罚款 500 元。

20.1.6 砌体工程：砌体竖向灰缝不允许出现瞎缝、通缝和假缝，责令乙方限期整改到位，超出期限或未按期整改到位处每处罚款100元。

20.1.7工程防水材料应送检合格后方可使用，使用劣质防水材料，未送检即使用，责令乙方限期整改到位，超出期限或未按期整改到位处每次罚款500元。

20.1.8门窗型号、规格必须符合设计图纸、规范和合同要求，不符合要求的退货、重新施工。门窗安装不牢固、位置不准确、标高不合要求、玻璃嵌缝不密实均匀，开启不灵活，密封性不符合要求，玻璃有气泡、开裂，责令乙方限期整改到位，超出期限或未按期整改到位处每处罚款200元。

20.1.9室内瓷砖、地砖起壳空鼓面积超过1㎡，责令乙方限期整改到位，超出期限或未按期整改到位处每处罚款200元。

20.1.10 屋面、卫生间等有防水要求的房间，渗漏不论范围大小，责令乙方限期整改到位，超出期限或未按期整改到位处每处罚款200元。

20.1.11 粉刷层空鼓、开裂、起壳、露网的，责令乙方限期整改到位，超出期限或未按期整改到位处每处罚款100元。

20.1.12插座接线不符合规范规定连接，责令乙方限期整改到位，超出期限或未按期整改到位处每只罚款50元。插座、开关安装高度不统一、不整齐的，责令乙方限期整改到位，超出期限或未按期整改到位处每套间罚款200元。

20.1.13 进场产品、设备与合同约定的规格型号不一致，责令乙方立即退换，责令乙方限期整改到位，超出期限或未按期整改到位处每次罚款200元。

20.1.14 进场的设备材料如属于样品范畴的，乙方应按照经甲方验收合格的样品标准提供设备材料，否则乙方须无条件整改直至验收合格，合同费用不作调整。

20.1.15乙方对质量缺陷修补未按规定编制修补方案、使用禁止的修补材料、修补结果不合格的，处罚200元/处，并责令乙方限期整改到位。

20.1.15乙方弄虚作假欺甲方通过验收的，处罚500元/次，并责令乙方限期整改到位。

- 20.2 施工工期违约责任

签订合同后7天内完成南宁铁路枢纽投资有限公司办公用房改造方案设计；10天内完成施工图设计；50天内完成基础装修施工和保洁；60天内完成所有所需办公家具的采购及安装；70天内完成深度保洁等。每个节点每逾期一天完成处以1000元/天的违约金，违约金总计不超过合同总价款的5%。

- 20.3 其它违约责任

20.3.1乙方在禁止抽烟区域内抽烟，工作期间喝酒或与其他部门/单位发生争执或打架斗殴等不文明现象的，扣以违约金200元/次，造成不良影响的加倍处罚。

20.3.2乙方不服从甲方现场管理，扣以违约金200元/次，此外造成甲方的损失，甲方有权向乙方索赔。

20.3.3未经许可携带危化品进入作业现场的；作业结束后危化品处置不当，扣以违约金500元/件。

20.3.4未经甲方同意，乙方带与工作无关人员进入项目作业区域的，扣以违约金500元/次，因此造成其他经济损失由乙方负责。

20.3.5现场临时用电、防护设施、明火作业、消防设备器材不符合规范或施工需求的，第一次予以警告并下达整改时限，未按时整改完成或拒不整改的，扣以违约金500元/次。

20.3.6 特殊工种的作业中，若有无证上岗的，扣以违约金300元/人·次。

20.3.7发生下述纠纷影响甲方或甲方的关联公司正常经营及工作的，或者有损甲方及关联公司形象的，包括但不限于施工作业人员、乙方雇员、运输车主、司机、材料供应商等在甲方或甲方关联公司的工地、售楼部、营业场所、办公场所或甲方项目部闹事、拉横幅、打砸抢、聚众哄闹、谩骂或殴打甲方或人员、堵路以及其他影响甲方工地施工等情形的，属乙方违约，每发生一次乙方须向甲方支付违约金人民币1000.00元，除违约金以外造成的人员、财产损失由乙方全部承担并对由此造成的后果承担法律责任。同时，一旦发生上述情形的，甲方即有权在之后的任何时间单方解除本合同并追究乙方的违约责任。

20.3.7乙方未经甲方同意擅自更换项目负责人的，限期调整以保证满足合同需要，并扣以违约金1000元/次。

20.3.8双方约定解除合同后，乙方已完成的工程量由甲方或甲方委托的第三方造价咨询单位对已完成工作量的造价进行审核后，经双方确定后结算。

- 21.知识产权

21.1因乙方为实施本合同而向甲方提供的任何产品、资料、物件及服务引起的知识产权纠纷，由乙方承担由此引起的一切法律和经济上的责任。

21.2乙方保证依据本合同所提供的任何产品、资料、物件及服务均不构成对第三方合法权益的侵犯，包括但不限于知识产权。即甲方在中国使用乙方提供的产品、产品的任何一部分，资料或服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权和其他知识产权的起诉。

21.3乙方为实施本合同及其缺陷修补，需使用第三人专利，专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，在签订合同时，应向甲方说明知识产权的权利人，名称等权利状况，相应知识产权使用费由乙方负责支付。

21.4在乙方履行合同过程中，需增加使用第三人专利、专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，乙方应取得甲方同意，所使用的知识产权应支付的费用由乙方承担。

21.5因乙方提供的任何产品、资料、物件及服务引起的知识产权纠纷，由乙方负责与第三人交涉、参加诉讼、进行辩护，并承担由此引起的一切法律和经济上的责任。上述纠纷包括但不限于因乙方拥有或者有权许可的知识产权存在瑕疵导致产品瑕疵引起的索赔、诉讼或损失，因上述知识产权未在中国申请知识产权保护或海关备案而引起的侵权纠纷。

21.6如乙方拒绝或怠于履行上述义务的，甲方有权解除合同。甲方被第三方起诉或以其它方式追究责任，乙方应赔偿因甲方被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于甲方所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

21.7对甲方提供的一切资料，以及项目执行生成的各种记录、会议纪要、现场影像资料等做好保密，未经甲方授权不得外传。

21.8未经甲方允许不得在网络、论坛、博客、微博、微信等媒体传播有关的照片、视频等影像资料，所造成的损失由乙方承担。

- 22.通知与送达

22.1所有根据本合同作出的通知或者报告（包括违约处罚等）应以书面形式作出，并以以下任一方式送达对方，收到的一方应在5个工作日内予以回复，否则视为认同通知的内容。本合同任何一方为了本合同目的可以书面通知对方变更联系地址。任何一方的联系方式发生变更的，应当在变更之日起5个工作日内通知对方，否则对方按照原联系方式发出的通知视为有效送达。

22.2送达时间基准为：（1）直接送达以签收人签收时间为准；（2）留置送达以通知或者报告（包括违约处罚等）送达一方在本合同签署页规定的地址或者另一方书面制定或通知的其他地址地点的时间为准（如出现拒签情况，以通知或者报告（包括违约处罚等）送达指定地点时派送人现场照片或物流信息显示送达时间为准）；（3）电子送达以发送人发出通知或者报告（包括违约处罚等）时间为准。（4）邮寄送达以邮寄至另一方在本合同签署页规定的地址或者另一方书面制定或通知的其他地址，以另一方签收日期视为送达，签收日期不明确的，以邮件寄出后第3日视为送达。收件人拒收的，拒收之日视为送达。

- 23.保密条款

乙方应严格履行保密义务。对于甲方提供给乙方的相关资料、乙方在工作过程中接触到关于甲方的相关资料或信息、履约过程中形成与甲方有关的结果资料或信息，乙方均应作为秘密信息对待，包括但不限于：各种往来文件、函件、文档、报告、报表、会议纪要、视频、图片、影音等。除非经甲方事先书面许可，或因政府部门及法律法令的强制性要求而披露，乙方应当保证保守该秘密信息，并不得将该秘密信息以任何方式泄露予第三方。若乙方涉及泄密，应赔偿甲方由此而产生的损失并承担相应的法律责任。

- 24.廉洁条款特别约定

- 24.1严格遵守国家有关法律法规以及廉洁条款的有关规定。

24.2严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商业交易环境。

24.3不向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

- 24.4不为甲方及其人员报销应由贵公司或个人支付的费用。

24.5不为甲方人员投资入股，个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

24.6不为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

24.7不为甲方人员安排的有可能影响履行合同的宴请、健身、娱乐等活动。

24.8不为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

24.9不为甲方人员的配偶、子女及其他人亲属谋取不正当利益提供方便。

24.10不违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用非法手段向甲方打探有关涉及贵公司的商业秘密、业务渠道等。

24.11甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方应配合甲方提供证据、作证的义务。

24.12未经甲方书面同意，乙方不得向任何新闻媒体、第三人述及有关甲方人员廉洁从业方面的评价、信息。

24.13如有违反的，一经发现，甲方可以立即终止与乙方之间合作业务并无须承担任何经济和法律责任。

- 25.争议解决方式

25.1甲乙双方履行合同中发生争议的，可以先通过友好协商解决。

- 25.2双方协商不成的，应当依法向甲方所在地人民法院起诉。

25.3发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续并保护好已完项目：

（1）单方违约导致合同确己无法履行，双方协议停止施工；

（2）不可抗力导致合同无法履行；

（3）调解要求停止施工，且为双方接受；

（4）仲裁机关要求停止施工；

（5）法院要求停止施工。

- 合同附件

- 附件1：工程质量保修书

工程质量保修书

甲方(全称)：南宁铁路枢纽投资有限公司

乙方（全称）：

为保证在合理使用期限内正常使用，双方在协商一致的情况下签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：乙方所承包的所有工程内容。

- 二、质量保修期

- （一）双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1. 屋面、墙面、卫生间的防水工程保修期为5年；

- 2. 电气管线、给排水管道、电器等设备安装工程保修期为2年；

- 3. 其他约定：除1～2条外的其他工程保修期均2年。

4.保修期内比选申请人需提供免费上门维修（包含所有配件的更换及服务）及保养服务。

（二）质量保修期从本工程经双方竣工验收合格后，再经甲方检查（如发生整改的，直至工程整改完成）同意达到交付条件，乙方将本工程移交给甲方并签署工程接收证书之日算起（如发生返修的，从返修验收合格之日算起）。

分单项竣工验收的工程，按单项工程经甲方同意达到交付条件，乙方将本工程移交给甲方并签署工程接收证书之日起分别计算质量保修期。

- 三、缺陷责任期

项目缺陷责任期：是指乙方按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限。项目缺陷责任期为12个月，自竣工验收合格之日起计算。在缺陷责任期内，乙方应及时对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复。

- 四、质量保证金

- （一）质量保证金的扣留

甲方按工程最终结算总价的5%扣留工程质量保证金，不计利息。

- （二）质量保证金的使用

1．乙方如不履行或不及时履行保修责任时，甲方有权委托第三方进行维修，并有权从质量保证金中扣除所发生的费用。

2．由于乙方不履行保修责任，甲方按约定直接从质量保证金中扣除的相关费用累计超过原保证金总额的50%的，甲方应以书面形式通知乙方。乙方应于甲方发出书面通知后十个工作日内，按甲方已扣除的费用额度向甲方补足工程质量保证金，否则每逾期一天应按未补足款项的万分之五支付违约金，同时甲方有权从未付工程款中扣除相应的款项以补足质量保证金，并扣除乙方应付的管理费、违约金、赔偿金等款项。

- （三）质量保证金的返还

若乙方按本保修书约定完全履行了各项保修义务的，在项目缺陷责任期满并完成所有缺陷整改后30天内，甲方将余下的工程质量保证金返还乙方（无息）。

- 五、质量保修责任

- （一）保修机构

1．乙方应在向甲方提交工程竣工验收申请时，以书面形式向甲方提供工程维修队伍组成人员名单、24小时服务的报修电话及传真。

2.工程竣工交付使用之后，乙方应按照甲方在保修通知中明确的进场维修时间和维修完成的时间安排维修工作。

3.乙方提供的硬件材料、设备等如出现质保问题，由乙方牵头负责联系有关供应商、生产厂家，对接落实、协调解决有关售后问题，并向甲方及时反馈处理进展及结果。

- （二）保修通知

1.工程竣工交付使用起至保修期满，甲方可通过乙方的报修电话向乙方报修。乙方的维修施工队伍负责人或其委托人应于接到保修电话当天到甲方签收保修通知，否则甲方有权以邮寄方式向乙方发出书面的报修通知，该报修通知发出后的第3天即视为送达乙方。邮寄送达所产生的费用由乙方负责，并由甲方直接在乙方的质量保证金中扣付。

2.乙方对维修通知书的维修内容有异议的，需在收到通知书当日反馈甲方；若超期则视为乙方认可此项维修项目内容。

- （三）保修响应时限

1.属于保修范围和内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起2天内派人到场维修；甲方在保修通知中应明确要求乙方进场维修时间和维修完成的时间。乙方应在甲方保修通知中要求的时间内完成全部保修工作，如乙方不履行保修责任的，甲方可以委托第三方维修，维修费用从工程质量保证金中扣除，用款额度无须经乙方确认，同时乙方还应按维修费用的10%向甲方支付管理费、按维修费用的30%向甲方支付违约金。

本条所述“乙方不履行保修责任”的情形包括：

（1）乙方未按约定接收保修通知的；

（2）乙方不按照通知要求的时间进场维修或完成维修的；

（3）乙方未严格按照国家有关施工规范要求进行维修的；

（4）乙方所维修的工程达不到国家有关规范规定的质量标准的；

（5）乙方不履行保修责任的其它情况。

2.对于紧急抢修事故（如上下跑水、空调漏水、电路故障等），乙方应在接到事故通知后立即到达现场抢修，并于抢修完成后二个工作日内与甲方以书面形式对通知和抢修事宜进行确认。

3.非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由事故责任方承担。若维修项目因某些原因无法确定责任的，按责任比例分担的原则进行处理。

4.国家规定的工程合理使用期限内，乙方应确保主体结构及防水工程的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身或财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

5.如甲方发现因乙方施工原因造成涉及结构安全的质量问题时，应按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修并承担相应费用。

6.乙方应严格按照国家有关施工规范要求对需维修的项目内容进行维修。质量保修完成后，由甲方组织验收。如验收不合格的，乙方应负责返工直至通过甲方验收为止，同时乙方应按工程质量保证金的2%向甲方支付违约金。

7.乙方在维修过程中，因其它原因无法使维修工作顺利进行的，乙方需当日及时告知甲方，否则视为乙方未履行保修责任，乙方应按本责任书约定承担相应的违约责任。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项

（一）乙方应按其与甲方签订的《南宁铁路枢纽投资有限公司办公用房改造及办公物资采购项目合同书》之约定，负责消除质量隐患、质量缺陷，防止发生质量事故，否则乙方应随时负责保修，并按本合同的约定承担一切经济责任，包括以下内容：

1.工程维修所需的人工、材料、设备、管理等费用和相关税金由乙方承担。

2.由于工程质量隐患、质量缺陷、质量事故导致甲方及其他相关人蒙受的损失由乙方赔偿。

3.工程质量隐患、质量缺陷、质量事故发生至维修完成期间，由于工程质量隐患、质量缺陷、质量事故和维修工作导致房屋的业主或使用人不能够正常使用该房屋的，由乙方负责承担相关业主或使用人在该期间的物业管理费和租金。

4.按本合同的规定乙方应承担的其它经济责任。

（二）本工程质量保修书作为本合同的附件，由甲方、乙方双方共同签署，并与本合同同时生效。

（三）若本工程质量保修书之内容与本合同的内容存在冲突的，以本工程质量保修书的约定为准。

甲方：南宁铁路枢纽投资有限公司      乙方：

（盖单位章）                          （盖单位章）

法定代表人或                           法定代表人或

其委托代理人：（签字）                  其委托代理人：（签字）

日期：      年     月     日           日期：     年     月       日

- 附件2：合同违约处罚通知单

合同违约处理通知单

编号：合同编号-年月-两位数

| 项目名称 |  |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙方 |  |  | 业主主办部门 |  |
| 合同违约情况 |  | 示例—— 违约情况：我部技术人员于X年X月X日跟岗作业中发现乙方携带与工作无关人员进入施工作业区域，而乙方在X年X月人员进出登记中也未记录，存在遗漏现象。（举例） 合同违约条款：《XXX项目合同》十九条之附表第19.1.4条款：“未经甲方同意，乙方带与工作无关人员进入作业区域的，扣以违约金1000元/次，因此造成其他经济损失由乙方负责。”（举例） |  |  |
| 违约处理意向 |  | 《XXX项目合同》十九条之附表第19.1.4条款：“未经甲方同意，乙方带与工作无关人员进入作业区域的，扣以违约金1000元/次，因此造成其他经济损失由乙方负责。”（举例） |  |  |
| 业 主审批意见 | 主办部门 |  |  |  |
|  | 相关部门 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |
| 送达日期 |  |  | 送达方式 | 直接送达 签收人： 留置送达 送达地址： 情况说明：（举例：XXX拒签） 电子送达 （网络通讯工具账号、电子邮箱地址等） |

说明：1.本通知单一式三份，乙方执一份，业主执两份，由业主在合同执行过程中发现问题时填写；                                                                                   2.乙方若对本次违约处理有意见，须在《违约处理通知单》送达后2个工作日内向项目主办部门提交正式申诉材料提出申诉，否则视为接受违约处理意见，项目主办部门在收到申诉材料后须在5个工作日给予回复；                                                                                3.本通知单自送达之日起生效。送达时间基准为:(1)直接送达以签收人签收时间为准；（2）留置送达以通知单送达指定地点时间为准（如出现拒签情况，以通知单送达指定地点时派送人现场照片或物流信息显示送达时间为准）；（3）电子送达以发送人发出通知单时间为准。

# 第四章  用户需求书

- 一、项目概况

目前南宁轨道交通集团有限责任公司控制中心B座5楼使用区域切割零碎，场地布局无法满足南宁铁路枢纽投资有限公司办公需要，为科学合理布局办公场地，提高办公区域利用率，提升公司形象，开展办公用房改造、装修等相关工作。

- 二、项目范围、内容及要求

- 1.项目名称

- 南宁铁路枢纽投资有限公司办公用房改造及办公物资采购项目

- 2.项目范围

南宁轨道交通集团有限责任公司控制中心B座5楼整层，建筑面积约为1845㎡，室内装修改造建筑面积约1621㎡（实测室内装修改造建筑面积有调整的，合同费用不作调整）。

2.1项目服务内容:

建设内容包括但不限于：设计及施工改造会议室、接待室、文化展示中心、职工之家、档案室、领导办公室、部门办公室、卫生间、机房等，以及采购相关办公器械、办公家具等相关内容。其中：

1.会议室。规划设置3间会议室，3间会议室皆需实现隔音功能。会议室1容纳不少于25人；会议室2为大会议室，可以容纳不少于50人；会议室3容纳不少于10人。会议室1配置会议平板、、传屏器、全向麦克风、PC模块等设备实现远程及现场智能会议功能，并且配置网络摄像机、硬盘录像机、硬盘、拾音系统等设备实现监控功能，相关管理人员可以通过局域网对该会议室进行远程监控。会议室2配置LED巨幕、专业功放、专业音箱、调音台、音频处理器、会议系统主机、会议话筒等设备实现现场会议管理功能，并且配置高清摄像头、全向麦克风、拾音器等远程会议设备，支持接入腾讯、钉钉、华为等远程视频会议系统。会议室3配置网络摄像机，并且接入会议室1的硬盘录像机，相关管理人员可以通过局域网对该会议室进行远程监控。本需求书所列为会议室的主要设备，中选人应根据客户实际需求配置相关线材、设备、服务，费用由比选申请人在比选申请报价中综合考虑，比选人无需另行支付相关费用。

2.接待室。该区域是为方便与外部单位、企业开展各项商务工作的重要区域，本着提升公司形象且舒服经济实惠的原则，原则上该会议室至少能同时接待10人，将实现隔音功能，同时配置软质沙发、茶几等家具。

3.文化展示中心。文化展示中心是一个复合多功能区域，既可以实现公司历史沿革、枢纽项目展示等，又兼具党员活动室、图书角等功能，配置有电脑、读书桌及休闲桌，可查阅资料、听音乐、观看视频等，突破传统的知识获取模式，提高员工的声视体验。

4.职工之家。配置吧台、存储定制柜、休闲餐桌，以及自助咖啡机、冰箱、微波炉、消毒柜等设。同时该区域也是职工心理健康幸福空间，压力释放空间、心情舒缓空间，将配置适合公司员工解压的器具、装备，帮助职工心理减压赋能，对营造身心健康的工作环境，切实帮助职工解决职场压力、家庭生活、人际关系等方面的心理困扰，对构建企业和谐劳动关系有积极促进作用，通过舒适办公环境的营造，让职工切身感受到企业发展带来的巨大变化，体会到企业对员工的关怀，持续提升职工的幸福感、获得感。

5.档案室。为了集中统一管理公司在工作活动中形成的全部档案，达到归档条件的档案需全部移交存放档案室，达到档案长期保存、借阅等需求。

6.领导办公室、中层办公室。设置领导办公室7间，办公室的主基调为简洁大方，其中领导办公室布置有办公桌、书柜、接待所需沙发、茶几等；中层办公室19间，设置有办公桌椅，定制柜。

7.部门办公室（10间）。普通员工设置卡座，初期普通职工卡座40个，后期预留了新设部门、新增人员办公需求，总计可满足88人办公需求。（7个部门，3个预留新设部门）。

8.外部董事办公室（1间）。要求简洁、大方，可以满足至少4名人员办公需求。

9.电梯间。要求简洁、大方，大门采用自动门开关方式。

10.卫生间（4间）。满足防水、防滑、通风要求，大小便蹲位布置满足公司人员正常如厕需求。

11.机房（1间）。是数据处理设备安装和运行的建筑空间，环境清洁度、温湿度、噪声及静电等指标应满足机房环境设计要求。

- 2.2项目拟改造平面布置图

详见附件

- 3.项目地点

- 南宁轨道交通集团有限责任公司控制中心B座5楼整层

- 4.项目采购模式

本项目采用公开比选的方式进行采购。

- 5.承包方式

本项目采用设计施工采购总承包方式。

- 6.项目分包

本工程项目未经甲方允许不得分包，禁止转包。

- 7.计划工期

总工期70日历日，具体开工日期以开工令发布时间为准。

- 8.补充说明

8.1在合同履行期间，比选申请人从比选人获得的一切与工程有关的原始资料及与履行合同有关的比选人既有工作成果及相关资料，比选申请人有保密义务。未经比选人书面同意比选申请人不得以任何方式泄漏给任何第三方。

8.2用于本工程项目的所有材料，必须符合国家标准与行业规范，确保其达到质量、安全、环保等要求，其规格、型号、材质、颜色、档次等满足比选人要求方可进场。如需更换材料材质、型号等必须征得比选人同意后方可实施。

8.3拆卸或更换的材料必须按比选人相关规定进行回收或报废处理。

- 三、项目技术标准及规范、装修设施清单及内容

- 1.国家相关技术标准及规范

各类标准即国家及行业相关标准，比选人相关要求，满足下列标准或要求，如有最新版本，按新版本执行。

- 1.1国家相关规范、行业标准，包括不限于:

- （1）《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）

（2）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

（3）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）

（4）《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005）

（5）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

（6）《建筑涂饰工程施工及验收规程》（JGJ/T29-2015）

（7）《民用建筑修缮工程施工标准》（JGJ/T112-2019）

- 1.2标准适用原则

满足下列标准或要求，如有最新版本，按新版本执行：

（1）比选人的各种会议纪要、决议、通知等；

（2）相关行业出版的专业书籍、文献、教材等；

（3）以上均未涉及的，由比选人与比选申请人共同商定。

- 四、项目管理

- 1.比选申请人须配置的人员要求

1.1为保证本项目安全、顺利、高效、可靠地实施，比选申请人需针对本项目配置专门的装修人员。

1.2比选申请人须如实地将参与本项目的所有人员的名单、工作资历、相关证件及身份证明等信息报送比选人审查备案。

1.3特种设备及特种作业人员（如电工作业等），必须持有政府相关部门颁发的特种作业操作证方可上岗作业，并按照相关要求佩戴配套的防护劳保用品进行作业，严禁无证或有证不按照要求佩戴防护、劳保用品人员上岗作业。

1.4比选申请人所有人员必须身体健康，按比选人要求体检合格后方可上岗。

1.5比选申请人项目经理的资格证件及身份证件的复印件必须交比选人相关部门备案，含学历（学位）证书复印件、身份证复印件、技术资格证件复印件或技能等级证复印件等。

1.6比选申请人从事本项目的人员，必须提供与比选申请人的劳动关系证明，并持有相关专业上岗证（或资格证书）。

1.7比选人可根据现场工作需求，有权要求比选申请人更换不符合要求的人员。

1.8所有人员不得兼职，且工作时间须在现场服务。

1.9比选申请人人员食宿及生产交通工具需自行解决。

- 2.劳动纪律

2.1比选申请人装修人员不得出现迟到、早退、旷工、脱岗等。

2.2比选申请人装修人员须服从比选人人员的指挥，严禁在施工场地睡觉、嬉戏。

2.3比选申请人装修人员严禁在作业场所内吸烟；班前6小时禁止饮酒。

- 3.培训要求

3.1比选申请人装修作业应遵守比选人及物业单位的相关施工管理规定，并必须按照施工规范、方案和各项安全操作规程进行作业。

3.2比选申请人应该强化人员技能培训以及对比选人规章制度及文本的学习，强化危险源学习。

3.3比选申请人须重视对装修人员的安全教育工作，日常开展各类安全培训，提高装修人员的安全责任意识。

3.4比选申请人装修人员进场后，比选人可提供安全培训，该培训不能代替比选申请人自身对装修人员的安全及技能培训。

- 3.5未经比选人允许不得私自外传相关资料、信息。

3.6比选申请人须加强驻地管理及人员管理，避免发生赌博、酗酒、斗殴等恶性事件，杜绝发生违纪、纠纷、民事、治安、刑事等事件，若发生上述事件，由比选申请人承担由此带来的全部后果。

3.7比选申请人应按照比选人要求组织项目全员签订保密协议，报比选人备案。

- 4.1比选申请人须配置的组织架构及人员要求

4.1为保证本项目安全、顺利、高效、可靠地实施，比选申请人需配设项目经理及施工班组，具体组织架构详见表1，岗位要求及岗位职责详见表2。

表1项目人员组织架构表

施工班组

糊裱工、水电工、设施设备安装人员及其他人员

项目经理

表2项目人员岗位要求及岗位职责

| 类别 | 岗位 | 岗位要求 | 岗位职责 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 经理 | 项目 经理 | 1.至少担任1个装修项目的项目经理或技术负责人，为比选申请人在职正式员工，与比选申请人签订了劳动合同、比选申请人为其依法缴纳比选申请文件递交截止日前半年内任意连续三个月的社保； 2.具有良好的沟通、团结协作的能力。 | 1.受项目比选人的领导，负责项目施工现场全面生产管理工作。对施工装修质量、安全生产和环境保护负有直接的领导责任。 2.负责协调现场工作。 3.参加比选人召开的工作例会，协调解决比选人和施工过程中各相关方反映的问题与矛盾，达到统一指挥、协调配合的目的。 4.主持本项目的相关会议，落实项目施工生产计划和完成情况。 5.配置现场施工人员人数按项目计划、进度进行配置，服从比选方的领导，如有必要增加相应施工工种人数需无条件服从。 6.兼任施工现场负责人，要求驻点南宁本地。 | 1 |  |
| 施工 工班 | 施工 人员 | 1.包括但不限于涉及本项目中涉及的糊裱工、水电工、设施设备安装人员及其他人员，具体人员安排由项目经理提供并由比选人进行确认。 2.施工人员需具有包括电工作业证等相对应的有效专业资格证。 | 1.包括但不限于需求书中所涉及到的天地墙糊裱、给排水改造、电气线路改造、设施设备的安装调试等工作。 2.配置人数比例按项目计划、进度进行配置，听从比选人、项目经理及施工现场负责人的工作安排。 3. 以上为最低要求标准，包括但不限于以上工种，实际配置人数以签订合同为准。 | 10 |  |

备注：1）以上人员配备为合同期内现场需求的最低标准，中选方须根据现场实际需要或业主临时任务安排适当增加人员，人数增加时费用不做调整。

2）所有人员均应专业对口或具有与其岗位工作相适应的工作经历。                                  3）人员到岗要求：从下达开工令之日起，人员到岗要求须严格按照上表规定执行。

### 2.项目质量管理

- 2.1项目工作内容

比选申请人根据比选人的装修改造需求完成南宁铁路枢纽投资有限公司办公用房改造及办公物资采购项目，包括但不限于既有工程拆除（含建筑垃圾清运）及既有建筑保护、方案设计、施工图设计、装饰装修施工、家具等制作、安装；绿植采购；风、水、电、信息网络等改造、安装敷设、施工；设备、家电等采购、安装、调试以及深度保洁等工作，具体详见用户需求书。

- 2.2装修工作要求

2.2.1比选申请人必须自行配备满足本项目要求的材料、工机具设备、交通工具等，其费用含在合同总报价中。

2.2.12比选申请人在比选申请报价和装修方案设计时应充分考虑技术条件的要求，对本项目的比选申请报价应被认为己充分理解本项目的技术条件。

2.2.3比选申请人应负责办理开展工作所需的证件、批件和其它必要的申请批准手续，比选人在必要时予以配合。

2.2.4比选申请人如对比选文件或合同文件有不同意见应在比选时及合同签订前提出，否则比选人视同认可。

- 3.项目安全管理

3.1严格遵守执行国家、行业、地方的相关法律、法规、规范、规程。遵守比选人安全管理相关规章制度。

- 3.2比选申请人与比选人签订安全协议。

3.3在正常作业过程中凡比选申请人人员出现伤亡情况及因此导致的所有损失均由比选申请人自行负责。由于事故造成比选人或第三方人身伤亡或财产损失，可能引发争议，由比选申请人承担责任。产生诉讼的，比选申请人应独立应诉，承担一切诉讼后果。

3.4比选申请人对合同范围内的装修改造工作有失误或渎职而引发的事故/事件，由比选申请人负全部责任，承担因此给比选人造成的直接和间接经济损失。

3.5所有作业的施工人员应全员持证上岗，按照施工规范、方案和各项安全操作规程进行作业。比选申请人施工负责人上岗前必须经过比选人的三级安全培训。

3.6比选申请人须定期组织人员进行行业内安全性培训教育，并建立员工培训档案。

3.7在施工现场，实行每次班前安全交底会，由施工负责人负责，签施工确认书，并完成签字手续及资料保存。

3.8所有施工人员和管理人员要熟悉掌握消防设施的性能和使用方法，非火灾情况不得触碰消防器材。除动火作业外施工现场严禁烟火（吸烟）。

3.9在装修施工中如有动火作业、登高作业等特种作业，必须提前向比选人办理特种作业审批手续，作业人员必须持特种作业操作证上岗，严禁违规操作。同时建立特种操作证件相关台帐和记录。

3.10比选申请人装修人员在施工现场必须全程穿工作服和劳保鞋、戴安全帽、遵守劳动纪律，服从安全人员的指挥，严禁在施工场地睡觉、嬉戏，赤脚、穿拖鞋、着装不整、不听劝告者不得进入施工现场。

3.11高空作业应采取安全可靠的措施，严格按照规范要求搭设脚手架，搭设完成经安全验收合格后方可使用，并定期进行检查维修。高空作业必须系安全带，不得穿硬底或带钉的鞋，不得往下投掷物料。

3.12施工前应对施工场地内原有的设施设备做好保护措施，特别是涉及消防烟感、火灾报警等，不得损坏楼栋内原有的设施设备，如发生意外应及时向比选人反映并采取措施。

3.13比选申请人施工人员只能在合同约定的作业范围内使用临时出入证，如违规使用则按照比选人相关规定处理。

3.14 比选人为比选申请人提供的相关规章和制度文本资料，比选申请人不得外泄。比选申请人造成资料外泄的应承担全部责任。

- 4.文明施工管理

4.1施工过程中，严格按照“规范化管理、标准化作业”规定要求，实施文明施工管理。

4.2作业过程中，比选申请人应合理布置作业现场,严禁出现不必要的障碍，处置好作业设备及多余材料，保持现场整洁和道路通畅。

4.3比选申请人应做好作业区域内的设备设施成品保护（特别是涉及消防设施、烟感报警等），严禁随意破坏、操作、占用。如与其他作业发生冲突，应事先通知比选人，在得到比选人同意后方可按要求执行，发现未经请示同意擅自行事，将视其具体情况予以处罚。

4.4比选申请人在施工现场应讲文明，讲礼貌，遇事商量解决，严禁打架斗殴。

4.5比选申请人在办公时段进行施工时，应充分考虑施工产生的影响，尽可能的减小对楼栋办公、入住人员，以及周边办公环境的影响。

## 五、作业要求

### 1.作业准备

- 1.1基本要求

1.1.1若比选申请人提供的施工工艺及材料被认定不能满足要求，比选人将对所选用的产品进行调研复核，并保留更换供货品牌或产品的权利。

1.1.2比选申请人所使用的专用类和通用类工具工器具必须是合格品且具有使用说明书。

1.1.3比选申请人所使用的计量、测量类工器具应在首次使用前按照比选人的要求送相关部门进行检定，待检定合格且经过比选人认可，方可以进场使用。严禁使用未检定的、不合格的计量、测量类工器具，进场后计量、测量类工器具送检周期以比选人相关规定为准，检定费用由比选申请人负责。

1.1.4装修所用的电动工器具须考虑与可供电源的匹配性，并不得对配电线路构成危害。

1.1.5项目结束后，中选人须将比选人提供的设备、工器具如数归还（如有）。

- 1.2劳保用品配置要求

比选申请人应为施工人员配置劳保防护用品，劳保防护用品须满足国家、行业标准，劳保防护用品配置数量与使用期限按照比选人相关要求执行，劳保配置要求包括但不限于表2中的内容。

表2 劳保防护用品配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 顶 | 1/人 | 符合GB2811-2007《安全帽》标准和EN397标准 |
| 2 | 劳保鞋 | 双 | 1/人 | 符合GB21148-2007、GB12011-2009标准 |
| 3 | 荧光衣 | 件 | 1/人 |  |
| 4 | 棉手套 | 双 | 2/人 |  |
| 5 | 工作服 | 套 | 1套 |  |

- 1.3进场要求

1.3.1严格遵守执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及比选人规章制度等各项管理制度和规定。

1.3.2严格遵守合同协议，组织足够力量的装修人员完成装修改造工作。

1.3.3对组织架构定岗、定员。队伍人员素质、专业技术满足各项装修施工要求，并保证参与作业的人员相对稳定。

1.3.4比选申请人人员应完成项目安全培训及比选人的三级安全教育。

1.3.5比选申请人与比选人签订安全协议，办理施工开工令。

1.3.6准备工作就序（比选申请人必须在合同正式签订时已完成全部开工准备），双方协调认可满足开工条件，将施工准备情况及进场影响通报比选人相关部门，比选人签发开工令后方可进行正式项目实施。

1.3.7所有装修施工人员必须要按照施工规范、方案和各项安全操作规程进行作业。特种作业人员必须持证上岗。

1.3.8比选申请人人员须在合同执行之日前完成相关证件的取证工作，提交复印件（有效期内），并按照比选人要求对相关证件进行复审。

1.3.9防护、劳保用品到位，比选申请人进场的制服到位，报比选人备案。

1.3.10作业程序、内容符合比选人要求，通过比选人审核确认。

1.3.11制定装修材料和设备设施供应计划并做好供应，比选申请人个人工器具、班组工器具通过比选人审核确认。

1.3.12合同期内作业人员原则上不许替换，更换装修施工人员必须通知比选人并提交有关人员资料，必须确保替换人员的资历、经验不低于原来被替换的人员，并提供相关内部或送外的培训书面证明，并由比选人组织资料审核，未经比选人书面许可不得更换装修施工人员。

- 2.装修作业计划编制

比选申请人根据比选人提供的工程范围及工程内容完成装修施工计划的编制，报比选人审批。

- 3.装修作业计划申报

3.1比选申请人根据编制的装修施工计划，按照相关规定编制作业计划，并按照相关规定与流程申报作业计划，审批后取得《施工作业令》，取得施工作业令或进场施工许可单等相关资料，以便比选人掌握与监控作业。

3.2《施工作业令》一经签发，不得无故做任何调整，如因特殊原因必须做出调整时，应由比选申请人向比选人在施工开始前6个小时提出调整或取消的建议，并注明原因。若比选人不同意调整，则必须照令执行。

### 4.装修作业计划实施

- 4.1作业计划的实施

4.1.1比选申请人根据比选人作业计划管理部门签发的施工作业令，组织装修人员按照相关规定实施作业。

4.1.2对已经批准的施工作业，比选申请人应按照作业要求安排相应人员及工器具，准时到场进行作业。

- 4.2作业过程的控制

为保证作业安全与质量，比选申请人应采取有效措施及预案确保自身作业安全与质量；比选人将以过程现场监控与事后监控两种形式对比选申请人的作业安全进行控制，但并不因此而免除比选申请人的安全与质量的职责。

4.2.1比选申请人收到《施工作业令》后，确认作业内容、作业时间及集结地点；

4.2.2比选申请人根据作业内容及要求，准备好人员、材料、工器具，并向比选人报备；

4.2.3比选申请人组织召开作业班前会，做好相关施工作业任务布置及安全措施；

4.2.4比选申请人组织召开作业班后会，进行作业过程及作业完成情况总结。

- 5.作业要求

5.1比选申请人必须牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，不断地加强员工的安全生产教育，将安全生产贯彻到日常的工作中。严格按照比选人的要求进行施工及检修作业，掌握、严守比选人制定的相关安全生产规章制度及员工安全守则等各项规章制度。

5.2比选申请人必须服从比选人的管理，按照比选人的相关要求进行施工，确保按质、按量地完成工作。

5.3比选申请人应本着“实事求是、节约成本”的原则和态度进行装修工作。针对具体的情况，采取切实可行的办法进行处理，坚决杜绝浪费成本、敷衍了事现象的出现，切实维护合同双方的利益。

5.4比选申请人针对该项目所投入的所有装修施工人员安全培训，严禁任何未参加安全培训以及未通过合格考试的人员进场作业。

5.5特种作业人员（如金属焊接切割、低压电工、登高等作业），必须持有政府等相关部门颁发的特种作业操作证方可上岗作业，并按照相关要求佩戴配套的防护劳保用品进行作业。严禁无证或不按照要求佩戴证件、防护、劳保用品人员上岗作业。

5.6在作业中，比选申请人人员只负责施工区域内的装修工作，严禁超范围施工。未经允许严禁对施工区域内的设备设施进行操纵。

5.7比选申请人在施工过程中所发生的事故，比选申请人应本着“诚实、合作、及时”的思想及时通知比选人，配合比选人做好事故的调查和分析工作，不得隐瞒或推卸责任。

### 6.作业场地及条件

- 6.1作业场地

南宁轨道交通集团有限责任公司控制中心B座5楼

- 6.2作业时间

6.2.1在不影响南宁轨道交通集团有限责任公司控制中心B座工作人员正常工作、休息的情况下进行。（与相关部门协同确认具体作业时间）。

6.2.2若作业可能影响南宁轨道交通集团有限责任公司控制中心B座工作人员正常工作、休息的情况需与比选方协调具体作业时间。（具体作业时间以批复的施工作业令为准）。

6.2.3上述作业时间包括施工前准备、工器具、材料设备搬运、进出场时间。

- 6.3比选人提供的条件

- 6.3.1按已有的水电接口免费提供装修作业用电、用水。

6.3.2对作业人员进行安全培训，但这些培训不能代替比选申请人自身对作业人员的安全培训。

6.3.3协调比选人内部各部门之间的工作。

6.3.4办理有关施工作业的审批手续。

6.3.5提供项目执行必须的技术资料和规章制度。

- 七、验收要求

- 1.总体要求

1.1装修必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑物结构的安全性进行核验、确认。

1.2 装修所使用材料设备的规格型号、施工工艺及成品质量等均应不低于设计要求和国家现行有关标准。

1.3 装修所使用的材料均须满足防火、防潮、防蚀、防滑、耐久、无毒、无异味等要求，其放射性指标均应满足设计要求和国家现行有关标准的规定，便于施工、维修及清洁。

1.4 所有表面装修材料竣工后均应横平竖直、表面平整、色彩均匀，同类材料色彩不得出现色差，表面不得出现污渍、坑洼等缺陷。

- 1.5工程验收应在比选申请人自检合格的基础上进行。

### 2.装修验收要求

2.1 天花（顶棚）无明显变形、下垂、污损、缺失、漏水等现象，不存在明显的色差，天花吊顶满足“横平竖直”的基本要求，天花（顶棚）上方无异物。

2.2地面（瓷砖、防静电地板）等无明显空鼓、破损、缺角、裂缝等现象，勾缝砂浆无污损且不存在明显色差。

2.3墙面面层（抹灰、面漆、墙砖等）无明显空鼓、裂缝、风化、剥落等现象，勾缝砂浆无松脱等现象，阳角护角无破损、缺失等。墙面漆色泽均匀，不褪色，墙面各类孔洞封堵严实，且封堵后面层色泽与周边一致，无明显色差。墙面无异物突出。墙砖包边条不脱落、翘起。

- 2.4装饰墙板无空鼓、破损、变形、脱落，油漆完好无损。

2.5照明灯具以简洁、实用、便于安装和维修为原则，安装牢固、无破损、变形、脱落。照度要求以工作面为参考面。

2.6插座回路设置漏电保护，安装牢固、无破损、变形、脱落。

2.7安全出口指示灯，安装牢固、无破损、变形、脱落。

2.8照明灯具、插座，保证设备可靠接地。

2.9给排水（包括洗手间地漏等工程）无渗水、漏水，排水畅通。

2.10施工完成后由比选申请人负责委托具有相关资质的第三方检测机构对已完工程进行空气质量检测（包括但不限于室内甲醛、环保等相关规定的入住标准），检测时应通知比选人到场，所产生的费用由比选申请人进行支付。

2.11比选申请人向比选人主办部门申请组织验收，若比选人对验收成果报告存在异议，比选申请人在商定的期限内完成审核意见的整改，并按整改合格之日为验收合格之日，由此发生的费用由比选申请人承担。

- 2.12未尽事宜按照国家有关验收标准执行。

- 3.质保要求

质量保修范围包括屋面、墙面、卫生间的防水工程、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修要求如下：

3.1 屋面、墙面、卫生间的防水工程保修期为5年；

- 3.2 电气管线、给排水管道、电器等设备安装工程保修期为2年；

- 3.3 其他约定：除1～2条外的其他工程保修期均2年。

3.4 保修期内比选申请人需提供免费上门维修（包含所有配件的更换及服务）及保养服务。

- 八、采购需求

- 项目采购需求响应表：

### 一、基础装修材料及设备技术需求表1

### 一、基础装修材料及设备技术需求表2

### 一、基础装修材料及设备技术需求表3

- 二、办公家具家电技术需求表

注：项目采购需求响应表中未列出的设备材料数量以本项目最终设计方案及施工图为准，价格均已包含在总报价中。

### 项目采购需求响应表

### 一、基础装修材料及设备技术需求表1

| 序号 | 装修材料及机电设备名称 | 参考品牌 | 技术规格参数要求 | 是否响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 （√） | 否 （√） |
| （一）装修材料及机电设备技术需求表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 瓷砖 | 东鹏、诺贝尔、马可波罗 | 优等品或A级（含）以上（使用标准 GB6566-2001）。 耐磨、防滑、环保材质，吸水慢，边长误差不超过0.3毫米，厚薄误差不超过0.1毫米。 提供样品供客户确认。 |  |  |
| 2 | 瓷砖胶 | 德高、雨虹、立邦 | 墙面贴砖，瓷砖背面刷背胶，增加瓷砖与墙面的粘和性。 |  |  |
| 3 | 水泥 | 海螺、润丰、华润 | —— |  |  |
| 4 | 红砖隔墙 | —— | 蜂窝红砖（规格100*100*200mm） |  |  |
| 5 | 轻质隔墙 | —— | —— |  |  |
| 6 | 钢化玻璃隔断 | 赫本，德玛森、长虹 | 厚度：8+15+8（mm）。 采用全钢化玻璃（受外力破坏或自爆时成为豆粒大小的颗粒，能大大减少对人体的伤害），中空隔音，内嵌可调节铝合百叶窗，可自由调节开关。 |  |  |
| 7 | 大芯板 | 聚成、宇成、金豹，巨邦 | 环保等级达到E0级，防火等级应满足《建筑内部装修设计防火规范》等相关国家标准要求且符合国家消防法律法规。 |  |  |
| 8 | 木饰面打底基材 | 聚成、宇成、金豹，巨邦 | 包括木龙骨、木龙骨刷防火涂料、阻燃板板底、阻燃夹板等。 采用天然饰面板饰面。 环保等级至少达到E1级，防火等级应满足《建筑内部装修设计防火规范》等相关国家标准要求且符合国家消防法律法规。 |  |  |
| 9 | 刮腻子 | 立邦、多乐士、三棵树 | 成品腻子粉。 要求刮腻子遍数3遍。 |  |  |
| 10 | 乳胶漆 | 立邦、多乐士、三棵树 | 应为优等品等级，对比率和耐刷洗次数高，取得中国环境标志认证，环保等级为一级品，甲醛含量≤50mg/L，VOC（挥发性有机化合物）≤80g/L，苯系物≤100mg/L。 要求乳胶漆刷3遍。 |  |  |
| 11 | 办公室门 | —— | 定制生态实木门。 提供样品供客户确认。 |  |  |
| 12 | 自动门 | —— | 开门方式：刷脸、密码、NFC。 提供手动开关按钮、无线遥控器。 自带防夹功能，具有门铃、异常告警功能，有需要时可设为常开状态，地面无导轨（无卫生死角），运转时噪音小（低于40分贝）。 要求停电断电后也能做普通平移推拉门使用。 |  |  |
| 13 | 窗帘 | 金蝉、慕安娜、赫伊莎 | 透光性＞40%； 提供样品供客户确认。 |  |  |
| 14 | 石膏板吊顶 | 金豹，泰山，可耐福 | 包括双面纸面防潮石膏板、卡骨、付骨、吊顶采用轻钢龙骨材质等。 石膏板的材质为原木浆纸，厚度为1.2mm，厚度符合国家标准范围，石膏板内材料不能有放射性元素，取得中国环境标志认证，环保等级达到E0级，防火等级应满足《建筑内部装修设计防火规范》等相关国家标准要求且符合国家消防法律法规。 |  |  |
| 15 | 天面深灰色乳胶漆 | 立邦、多乐士、华润 | 应为优等品等级，对比率和耐刷洗次数高，取得中国环境标志认证，环保等级为一级品，甲醛含量≤50mg/L，VOC（挥发性有机化合物）≤100g/L，苯系物≤100mg/L。 深灰色乳胶漆喷两边天花原顶。 |  |  |
| 16 | LED筒灯 | 欧普、飞利浦、雷士 | 10W，6000K。 |  |  |
| 17 | LED灯带 | 欧普、飞利浦、 雷士 | 24V，4500K。 |  |  |
| 18 | 办公区长形灯盘 | 欧普、飞利浦、 雷士 | LED灯，黑色，48W，6000K。 |  |  |
| 19 | 射灯 | 欧普、飞利浦、 雷士 | LED，15W，4000K，可调角度不小于25度。 |  |  |
| 20 | 射灯轨道 | 欧普、飞利浦、 雷士 | 与射灯同一品牌。 |  |  |
| 21 | 地面防水材料 | 德高、雨虹、立邦 | 地面涂刷3遍，墙面涂刷两遍。闭水实验48小时。 |  |  |
| 22 | 电表箱 | 正泰、德力西、公牛 | 强电控制箱，明装。 规格：80*60*20 |  |  |
| 23 | 配电箱、空开 | ABB、施耐德、西门子 | 配电箱规格：18回路、36回路 |  |  |
| 24 | 弱电箱 | 正泰、德力西、公牛 | 箱门无形变。 |  |  |
| 25 | 线路布置 | 线缆：桂林国际电线、银杉、叠彩 | 强弱电线分开布线，开槽。 明装所用穿线管：镀锌钢管（管壁厚应满足国标）。 暗装所用穿线管：PVC穿线管（中型，管壁厚应满足国标，阻燃、绝缘、耐腐蚀、耐压强度高、光泽度好，雄塑或同档次产品）。 线路布置所用玻璃纤维编织绝缘套管应绝缘、防火、阻燃、防潮耐腐蚀且防鼠咬。 |  |  |
| 26 | 开关插座 | 西蒙，TCL、公牛、罗格朗 | 常规插座：250V/10A/2500W，250V/16A/4000W。 潮湿场所应采用防溅型插座。 除了常规插座，还需提供配备USB功能、嵌入式排插。 |  |  |
| 27 | 排水管 | 雄塑，五一、金牛 | PVC排水管。 |  |  |
| 28 | 给水管 | 雄塑，金德，金牛 | PPR热熔给水管。 |  |  |
| 29 | 洁具类（洗手盆，拖把池，蹲便器，尿斗） | 恒洁、箭牌、九牧、美标 | 洗手盆、蹲便器、尿斗应采用卫生陶瓷中的高温陶瓷（材料全部晶相转化，即全瓷化）。 表面釉面厚实光洁顺滑，无凹凸不平，不挂脏，容易清洗。 坯体细腻。 至少为同品牌里的中档以上产品，提供样品供客户确认。 |  |  |
| 30 | 定制柜 | 圣鹿、香港雪宝、兔宝宝 | 包括木结构骨架、免漆板面层等。 防火涂料须刷至少二遍。 所用主要板材提供样品供客户确认。 |  |  |
| 31 | 绿植 | 绿萝、若绿、红豆、天堂鸟、琴叶榕(含水泥盆) | 每间领导办公室绿萝、若绿、红豆、天堂鸟、琴叶榕各1盆。 其他功能办公室绿萝、若绿、红豆、天堂鸟、琴叶榕各2盆。 |  |  |
| 32 | 新排风系统 | 霍尼韦尔、松下、大金 | 配置不少于3套新风主机（且确保每间有人办公的房间及会议室都有新风口，且实现开关独立控制）。 额定新风量≥500m³/h。 PM2.5过滤效率≥99%。 最大噪音≤40dB（A）。 具有新风、除湿、净化/消毒等功能，采用直流电机，含液晶控制面板（能独立控制面板所在房间的新风）。 |  |  |
| 33 | 中央空调系统风机盘管（如有） | 大金、格力、美的 | 采用三排换热盘管。 要求冷冻水管接入原有中央空调系统并能正常投入运行。 |  |  |

### 一、基础装修材料及设备技术需求表2

| 序号 | 设备名称 | 品牌参考 | 技术规格参数要求 | 单位 | 数量 | 是否响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 是 （√） | 否 （√） |
| （二）主要弱电设备材料技术及数量需求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、会议室1（容纳不少于25人） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议平板 | MAXHUB、华为、海信 | 1、86英寸，4K高清显示；高精度低高度红外触控技术+白板软件； 2、内置1200W HDR高清摄像头，6阵列麦克风，高性能喇叭； 3、0贴合技术；USB、Type-C接口。 4、标配：壁挂板，双头笔，电源线。 5、支持四分屏，无线传屏，手机传屏，手势书写，多页连续批注，智能图表插入，手绘图形智能转换，文档、PPT、视频多种内容插入，扫码带走等智能会议功能。 6、可拓展远程视频会议、信息发布、集中管控等应用解决方案。 7、出厂含一年原厂保修服务。整机尺寸：整机尺寸1957×1170×86mm 8、需要跟传屏器、PC模块同一品牌。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 传屏器 | MAXHUB、华为、快立享 | 1、与整机搭配实现电脑投影功能。 2、需要跟会议平板、PC模块同一品牌。 3.无线投屏器1个、有线投屏器1个。 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 全向麦克风 | Maxhub、ITC、海康威视 | 1.麦克风频响：100Hz~22kHz 2.喇叭频响：100Hz~22kHz 3.喇叭音量：90dB 4.拾音范围：半径4M，360度全范围 5.接口：USB接口*1、AUX接口*1 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | PC模块 | MAXHUB、华为、海信 | 1、英特尔酷睿第8代处理器Intel Core i5 内存 DDR4 8GB SSD M.2 128GB 集显 支持系统： WIN10企业版 RJ45 * 1，麦克风输入 * 1,HDMI输出 * 1，USB3.0 * 3，PC接口 40 pin 2、配置PC模块后，会议平板具备电脑功能。 3、需要跟会议平板、传屏器同一品牌。 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 网络摄像机（会议室1、会议室3各两台） | 海康，大华，宇视 | 1、400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 2、支持三轴调节，方便安装 3、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4、宽动态: 120 dB 5、调节角度: 手动调节：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 6、焦距&视场角: 2.7~12 mm，水平视场角：102°~29° 7、红外距离: 最远可达30 m 8、最大图像尺寸: 2560 × 1440 9、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 10、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 11、音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out） 12、供电方式: DC：12 V ± 25%; PoE：802.3af | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 硬盘录像机 | 海康，大华，宇视 | 1、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 2、8盘位，可满配8T硬盘 3、2个千兆网口 4、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 5、1个eSATA接口 6、支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 7、支持H.265、H.264解码 8、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 硬盘 | 定制 | 6T,3.5",SATA,定制盘 | 个 | 3 |  |  |
| 8 | 拾音系统（会议室1、会议室3各两套） | 海康，大华，宇视 | 1、内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等 2、自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量 3、拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块 4、支持吸顶安装、桌面安装和壁装 5、支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量 6、支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源 7、降噪调节: 数字降噪，自适应调节（和主机搭配使用时支持） 8、音量调节: 支持软件调节（与主拾音器级联时可用） 9、拾音器与网络摄像机同一品牌 | 套 | 4 |  |  |
| 9 | P10单红显示屏 |  | 点间距：10mm，密度：10000Dots/㎡，模组尺寸：320mm×160mm，模组行列数：宽32点×高16点；刷新频率：60Hz，亮度：≥1000cd/㎡，整屏分辨率：480*32，显示尺寸：大约 5m（宽）×0.32m（高），具体显示尺寸设计阶段根据实际情况调整。 | 块 | 1 |  |  |
| 2、大会议室2（容纳不少于50人） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1LED巨幕 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 | 利亚德、强力巨彩、洲明 | 1、点间距：2mm，密度：250000Dots/㎡，模组尺寸：2、320mm×160mm，模组行列数：宽160点×高80点；刷新频率：3840Hz，亮度：≥600cd/㎡；含大单元板、磁铁、排线、电源线、备用板 | 平米 | ≥17 |  |  |
| 2 | 专业主控 | 卡莱特、利亚德、洲明 | 最大带载520万像素，最宽8192像素，最高4096像素，HDMI×1、DVI×2、SDI×1,3画面显示，位置、大小自由调节，最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置，支持串口控制，支持双USB2.0控制和级联，8路千兆网口输出 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 电源 | 定制 | 4.2V 50A | 台 | 68 |  |  |
| 4 | 接收卡 | 卡莱特、利亚德、洲明 | 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等问题；支持静态屏、2~64 扫之间的任意扫描类型；支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片； | 张 | 52 |  |  |
| 5 | 配电柜 | 定制 | 20KW | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 安装服务 | 定制 | 1、含屏体框架材料及框架的安装服务 2、含模组拼装、显示屏调试及使用培训 3、含一年上门服务、运费 | 项 | 1 |  |  |
| 2.2扩音系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | ITC、迪士普、JBL | 1.输出功率：立体声@8Ω：200W×2；立体声@4Ω：400W×2 2.输入灵敏度：2.2dBu(1V) 3.输入阻抗：10KΩ 4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5.THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01% 6.分离度(@1KHz) ：≥80dB 7.阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms 8.信噪比（A计权）：≥93dB 9.需要跟音箱、调音台、音频处理器、会议主机、话筒同一品牌 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 专业音箱 | ITC、迪士普、JBL | 1.阻抗：8Ω 2.频响：70Hz~20KHz 3.额定功率：120W 4.峰值功率：480W 5.灵敏度：95dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：117dB/122dB 7.覆盖角度：(H)120°(V)60° 8.高音：3"锥形高音单元×2 9.低音：6.5"低音×1 10.需要跟功放、调音台、音频处理器、会议主机、话筒同一品牌 | 只 | 4 |  |  |
| 3 | 音箱支架 | ITC、迪士普、JBL | 固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm 箱体固定面板固定孔尺寸：110mm 重量：0.31Kg | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 调音台 | ITC、迪士普、JBL | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 ▲2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。（如有需提供接口图佐证） 3.内置24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 ▲5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。（如有需提供接口图佐证） 9.需要跟音箱、功放、音频处理器、会议主机、话筒同一品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 音频处理器 | ITC、迪士普、JBL | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。（如有需提供设备界面截图佐证） 6.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（如有需提供功能界面截图及接口截图佐证）(如有需出具满足该功能参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9.需要跟音箱、调音台、功放、会议主机、话筒同一品牌。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 无线话筒 | ITC、迪士普、JBL | 1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2.具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 5.超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 6.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 7.中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 8.轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 9.系统包括有一台主机+两台桌面式无线麦克风。 10、需要跟音箱、调音台、音频处理器、会议主机、功放同一品牌 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 会议系统主机 | ITC、迪士普、JBL | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。（如有需提供设备接口图及功能界面截图佐证） 4.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，最大支持128路有线单元或无线单元独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 5.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持≥16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 7.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 8.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。（如有需提供功能界面截图佐证）。 9.超大系统容量，系统最大支持4096台有线会议单元和300台无线会议单元。系统最大发言数量为16个有线话筒和8个无线话筒。 10.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 11．需要跟音箱、调音台、音频处理器、功放、话筒同一品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 主席会议话筒 | ITC、迪士普、JBL | 1.数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，48K 采样率，80Hz-16KHz 带宽完美音质。 2.支持 PC 软件话筒控制，支持声控功能。 3.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 4.具有 TCP/IP 协议簇，支持 ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP 等多种协议。 5.独立的 web 控制页面，支持四种语言切换、调节话筒 ID 号、话筒灵敏度、话筒EQ 等参数。 6.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 7.具有≥2个网口，可用于手拉手级联。 8.支持签到功能，也可以通过 PC 软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 9.支持 web 页面固件升级功能。 10.支持 IP 地址嗅探功能，通过 PC 工具可以查找到未知单元的 ID 号、IP 地址、MAC地址等参数。 11.需要跟音箱、调音台、音频处理器、会议主机、功放同一品牌 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 会议话筒 | ITC、迪士普、JBL | 功能特点: 1.数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，48K采样率，80Hz-16KHz带宽完美音质。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。 3.支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 5.独立的web控制页面，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。 6.具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 7.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。 8.具有5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。 9.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.支持web页面固件升级功能。 11.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 12.需要跟音箱、调音台、音频处理器、会议主机、功放同一品牌 | 台 | 20 |  |  |
| 10 | 会议话筒处理器 | ITC、迪士普、JBL | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 3.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 4.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（如有需提供设备接口图佐证） 5.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+8个无线单元。 6.需要跟音频处理器、会议主机、会议话筒同一品牌。 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 话筒天线 | ITC、迪士普、JBL | 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线。 2.天线主要单元的波束聚焦在天线正前方，垂直或水平方向皆能提供均匀的辐射场型特性，背后也有提高信号强度的效果。 3.天线的频款涵盖无线麦克风法规的550 MHz ~ 850 MHz频率范围频段，具有 8 dBi的高指向特性的增益。 4.在专业无线传输工程使用可以在最复杂的演出或会议的环境下，讯号几乎没有明显的衰落现象，所以能提供较长的传输距离、抗干扰特性及最稳定的信号接收效果。 5.天线输出电缆上串接天线放大器直接连接到接收机（建议使用不超过25米的同轴电缆连线）；放大器具有10 dB ± 1 dB增益，专供接收机作长距离接收使用，补偿同轴电缆线连接到接收机所造成的信号损失，提升接收距离及最佳的讯号质量。 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 天线放大器 | ITC、迪士普、JBL | 1．频带范围：640~960MHz 2．增益：12dB 3．输出/入阻抗：50Ω 4．端口形式：BNC 5．电源供应：DC 9V（无线接收机天线端子供电，接力供电到串联的同类放大器）电源LED显示 6．尺寸：长66 x 直径25mm 7．重量：0.05Kg | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 插座 | ITC、迪士普、JBL | 1.具有扩展网络接口的功能。 2.一进三出连接单元，也可连接主机，实现网络功能。 3.采用 100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 4.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范，具有较强的抗干扰能力。 5.底盒具有防水泥功能 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 连接线 | ITC、迪士普、JBL | 20米延长线（一公一母） | 根 | 1 |  |  |
| 15 | 电源管理器 | ITC、迪士普、JBL | 1.设备采用标准1U机箱设计。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 5.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7.输出连接器：多用途电源插座。 8.USB输出接口，可以接LED灯。 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 声卡 | ITC、迪士普、JBL | 1、LQ系列专业级电脑播放声卡，带有2个音频专用隔离变压器，可对电脑端的地电位噪声进行电磁隔离。底噪低，稳定运行，声音淳净，保护设备的安全。 2、具有2个XLR卡侬输出口，可单独音量调节。 3、具有1个6.35mm耳机输出口，可单独音量调节。 | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 远程视频会议设备 | 罗技、华为、海康威视 | 1、能接入腾讯、钉钉、华为等远程视频会议系统； 2、1080P30帧高清视频通话，H.264 SVC，视频更流畅 3、90度广角，云台260°左右平移和130°上下移动 4、5个镜头预置位置，可聚焦在5个常用视角上（例如主持人、会议桌、白板和特写） 5、10倍变焦，自动对焦 6、无线遥控达3米距离 7、音频会议使用，蓝牙和NFC（近场通信）接入 8、全双工四个全向麦克风，6米拾音距离 9、提供标准安装支架 含延长线专用线（15米） 会议系统外接扩展麦克风/STMP100 （两对4个麦） | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 27U机柜 | 图腾、金盾 | 标准配置：前钢化玻璃门,后钣金门;8位国际排插组件1套，固定板1块，风扇组件1套（除600深机柜配2只风扇外，其余配4只风扇）重载脚轮4只，M12支脚4只，M6方螺母螺钉40套，内六角板手1只，800宽机柜配2根金属走线槽。 | 个 | 1 |  |  |
| 3、网络及电话主要设备材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 企业级三层网络交换机（52口） | H3C、华为、中兴 | 交换容量不小于5.98Tbps，包转发率不小于132Mpps； 支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口（含光模块）； 支持Web网管； 支持基于MAC地址划分VLAN | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 企业级三层网络交换机（28口） | H3C、华为、中兴 | 交换容量不小于3.36Tbps，包转发率不小于108Mpps； 支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口（含光模块）； 支持Web网管； 支持基于MAC地址划分VLAN | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 二层网络交换机（16口） | 与三层网络交换机同一品牌 | 交换容量：≥32Gbps，包转发能力：≥24Mpps； 支持16个10/100/1000BASE-T电口，支持全端口线速转发，即插即用，无需管理； 无风扇，自然散热。 | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 二层网络交换机（8口） | 与三层网络交换机同一品牌 | 交换容量：≥16Gbps，包转发能力：≥12Mpps； 支持8个10/100/1000BASE-T电口，支持全端口线速转发，即插即用，无需管理； 无风扇，自然散热。 | 台 | ≥10 |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | 康普、罗格朗、西蒙、施耐德、Nexans、 | 采用国内外知名品牌，不允许贴牌产品。 CAT6类非屏蔽纯铜双绞线，低烟无卤，防火等级：CM、CMP。 传输带宽不小于250MHz。 外皮材料：PVC & LSZH；颜色：灰色、蓝色、白色、红色、橙色。 每箱≥300米。 | 箱 | 8 |  |  |
| 6 | 室内25对大对数通信线缆 | 博扬、光航、思诺亿舟、中科光电、中天恒科、神盾卫士 | 规格：HSYV 25*2*0.5。 采用纯无氧铜线芯。 外皮材质：环保聚氯乙烯（PVC）。防冻防水防鼠咬。 缆芯包带：聚脂薄膜。 线对之间双绞缠绕设计，有效降低信号间相互干扰，减少串音。 标准颜色配线。 | 米 | ≥220 |  |  |
| 7 | 110型电话配线架 | 康普、罗格朗、西蒙、施耐德、Nexans | 带背板安装方式，机架式带理线架。 110连接块达到超5类性能标准。 规格：100对。 安装方式：19英寸机柜式安装。 标签：自带标准标签和可更换标签。 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 双口信息点面板 | 康普、罗格朗、西蒙、施耐德、Nexans | 面板提供双口86×86系列国标产品。 面板符合国内使用特点，与86国标底盒配套使用。 面板或模块带有保护门的防尘盖，达到防水防尘的作用。 提供数据和语音标识条，便于识别数据和语音端口，并可根据实际需要进行调换。 要求扣位式组合面板，防止施工时污染面板，外形美观大方。 采用阻燃聚碳酸脂材料（PC）。 采用六类非屏蔽信息插座类型（CAT6）。 传输带宽≥250MHz，能够满足高速数据及语音信号的传输。 | 个 | ≥100 |  |  |
| 9 | 光缆 | 一舟、烽火、中天 | 室外铠装8~12芯。（A1楼1F商用机房——B楼5F弱电配线间使用） | 米 | ≥280 |  |  |
| 10 | 光纤收发器 | 烽火、海康威视、大华 | 千兆、单模。 | 对 | ≥2 |  |  |
| 11 | 光纤熔接盒 | 神盾卫士、中科光电、汤湖 | 8~12芯，FC接口。 | 个 | ≥2 |  |  |
| 12 | FC-SC光纤跳线 | 一舟、烽火、中天 | 与光缆采用同一品牌产品。 | 米 | ≥8 |  |  |
| 4、电梯间广告轮播屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示终端 | 小米、创维、海信 | 2G+16G 75寸智能显示终端。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 数据交换系统 | 信锐、华为、H3C | 1、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 2、交换机应满足全线速存储转发，交换机交换容量≥432Gbps，包转发率≥126Mpps； 3、支持二层广播，配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名上线； 4、支持STP、RSTP、MSTP协议； 5、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping，组播条目≥1K； 6、VLAN个数≥4K,MAC个数≥16K，ARP表≥512； 7、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面（如有需提供功能截图等证明）； 8、支持防网关ARP欺骗、管理员分级管理、支持端口保护、隔离；支持防止DOS、ARP攻击功能； 9、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置（如有需提供功能截图等证明）； 10、满足FCC、CE: EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1、RoHS等安全标准 11、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 12、支持可视化查看网关IP、排除IP、预留IP等（如有需提供功能截图等证明）； 13、支持可视化查看IP冲突次数，终端获取IP地址失败次数，并统计最近发生时间（如有需提供功能截图等证明）； 14、支持安全防护，提供图表展示端口扫描攻击、DDos攻击、IP冲突等攻击次数（如有需提供功能截图等证明）。 | 台 | 1 |  |  |

### 一、基础装修材料及设备技术需求表3

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 是否响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 （√） | 否 （√） |
| （三）其他材料需求表 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风管及保温棉 | 项 | 若干 |  |  |
| 2 | 出风口 | 项 | 若干 |  |  |
| 3 | 回风口 | 项 | 若干 |  |  |
| 4 | 暖通系统改造所增其他设备材料（冷冻水管、阀门等） | 项 | 若干 |  |  |
| 5 | 给排水系统改造所增设备材料 | 项 | 若干 |  |  |
| 6 | 办公用电系统改造所增其他设备材料 | 项 | 若干 |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽水晶头 | 个 | 500 |  |  |
| 8 | 六类非屏蔽网络跳线 | 项 | 若干 |  |  |
| 9 | 六类网络直通头 | 个 | ≥20 |  |  |
| 10 | 网络标签纸（含电话标签纸） | 项 | 若干 |  |  |
| 11 | 双口信息点面板 | 个 | 100 |  |  |
| 12 | 6类非屏蔽免打模块 | 个 | 100 |  |  |
| 13 | 电话语音模块 | 个 | 50 |  |  |
| 14 | 电话跳线 | 项 | 若干 |  |  |
| 15 | 其他辅材 | 项 | 若干 |  |  |

- 二、办公家具家电技术需求表

| 序号 | 办公家具家电名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 是否响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是 （√） | 否 （√） |
| 1 | 大班台 | 优质材质，符合环保要求； 五金配件：采用优质导轨、铰链、锁具等优质五金配件；所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象，质量标准符合国际及行业要求； 贴面胶：环保贴面胶和包边胶； 油漆：环保油漆，两面均衡油饰，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象。（产品待客户确认再采购或生产） | 张 | 7 |  |  |
| 2 | 中层管理人员办公桌 | 优质材质，符合环保要求； 五金配件：采用优质阻尼导轨及铰链优质锁具等优质五金配件；所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象，质量标准符合国际及行业要求。（产品待客户确认再采购或生产） | 张 | 15 |  |  |
| 3 | 文件柜 | 优质材质，符合环保要求； 五金配件：采用优质导轨、铰链、锁具等优质五金配件；所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象，质量标准符合国际及行业要求； 贴面胶：环保贴面胶和包边胶； 油漆：环保油漆，两面均衡油饰，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象。（产品待客户确认再采购或生产） | 组 | 7 |  |  |
| 4 | 大班椅（常规） | 优质材质，符合环保要求； 气压棒：选用优质气压棒，质量标准符合国际及行业要求； 五星脚：采用优质实木五星脚及优质尼龙万向轮，滑动无噪音。（产品待客户确认再采购或生产） | 张 | 7 |  |  |
| 5 | 会客椅（常规） | 优质材质，符合环保要求； 椅架：采用优质电镀弓形椅架。 （产品待客户确认再采购或生产） | 张 | 14 |  |  |
| 6 | 沙发（领导办公室） | 优质材质，符合环保要求； 内框架：使用多层板定框成型，经干燥防腐处理； 沙发脚：采用优质喷涂钢脚。 （产品待客户确认再采购或生产） | 张 | 14 |  |  |
| 7 | 沙发（接待室） | 优质材质，符合环保要求； 内框架：使用多层板定框成型，经干燥防腐处理； 沙发脚：采用优质喷涂钢脚。 （产品待客户确认再采购或生产） | 张 | ≥10 |  |  |
| 8 | 接待室方茶几 | 优质材质，符合环保要求； 封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂； 五金配件：采用优质五金配件；所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象，质量标准符合国际及行业要求； 贴面胶：环保贴面胶和包边胶； 油漆：华润环保油漆，两面均衡油饰，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象。 （产品待客户确认再采购或生产） | 张 | ≥7 |  |  |
| 9 | 大会议室（即会议室2）会议桌 （不小于5.6米*2米） | 优质材质，符合环保要求； 五金配件：采用优质导轨、铰链、锁具等优质五金配件；所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象，质量标准符合国际及行业要求； 贴面胶：环保贴面胶和包边胶； 油漆：环保油漆，两面均衡油饰，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象。 （产品待客户确认再采购或生产） | 张 | 1 |  |  |
| 10 | 大会议室（即会议室2）两侧长条桌（不小于1.8米*0.45米） | 优质材质，符合环保要求； 五金配件：采用优质导轨、铰链、锁具等优质五金配件；所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象，质量标准符合国际及行业要求； 贴面胶：环保贴面胶和包边胶； 油漆：环保油漆，两面均衡油饰，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象。 （产品待客户确认再采购或生产） | 张 | 6 |  |  |
| 11 | 小会议室（即会议室1）会议桌 （不小于2.8米*1.2米） | 优质材质，符合环保要求； 五金配件：采用优质导轨、铰链、锁具等优质五金配件；所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象，质量标准符合国际及行业要求； 贴面胶：环保贴面胶和包边胶； 油漆：环保油漆，两面均衡油饰，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象。 （产品待客户确认再采购或生产） | 张 | 1 |  |  |
| 12 | 会议椅（常规，会议室1和会议室2两间会议室椅子） | 优质材质，符合环保要求； 气压棒：选用优质气压棒，质量标准符合国际及行业要求； 五星脚：采用优质铝合金五星脚及优质尼龙万向轮，滑动无噪音。 （产品待客户确认再采购或生产） | 张 | ≥65 |  |  |
| 13 | 茶几（领导办公室） | 优质材质，符合环保要求； 封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂； 五金配件：采用优质五金配件；所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象，质量标准符合国际及行业要求； 贴面胶：环保贴面胶和包边胶； 油漆：华润环保油漆，两面均衡油饰，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象。 （产品待客户确认再采购或生产） | 张 | 7 |  |  |
| 14 | 方形餐桌（2100*1100*760） | 优质材质，符合环保要求； 封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，不易变形及开裂； 五金配件：采用优质五金配件；所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象，质量标准符合国际及行业要求； 贴面胶：环保贴面胶和包边胶； 油漆：华润环保油漆，两面均衡油饰，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象。 （产品待客户确认再采购或生产） | 张 | 1 |  |  |
| 15 | 职工椅子（常规） | 1、优质材质，符合环保要求，色彩明亮多样； 2、黑色背框：椅背耐久测试，座垫施力109kg力，背垫施加45kg，累计循环测试12万次，无异常； 3、座垫：≥12厘10层弯曲板，通过座垫耐久测试承重57kg，离座垫高度36mm，自由落体测试10万次，无异常； 4、固定扶手：通过耐久测试：以垂直扶手向内形成10度方向，向两个扶手同时施加41kg力，循环测试6万次无异常； 5、大班蝴蝶底盘，后仰结构测试30万次，无异常； 6、三级气压杆（氮气），防爆炸，施重123kg，旋转12万次无异常； 7、五星脚及轮子：加强尼龙轮，80000次循环测试无异常 （产品待客户确认再采购或生产） | 张 | ≥14 |  |  |
| 16 | 卡座（常规）1800mm*1600mm*1200mm | 1、框架：横截面为30mm厚组合框架（氧化色），铝合金装饰型材截面厚度为1.2mm，结构型材截面厚度为1.0mm；表面静电粉末喷涂处理； 2、台面基材：采用三聚氰胺饰面板：厚度不低于25mm，品牌相当于或优于大亚、福人、丰林、露水河等品牌。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及制品中甲醛释放限量》和《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》要求； 3、五金配件： 五金配件：优质五金配件；所有五金配件均氧化、镀锌、酸洗磷化等防锈处理，表面涂层没有脱落现象，质量标准符合国际及行业要求； 折叠床：白色钢架，方管，管壁厚度1.2mm，承重约200公斤，可折叠使用次数5000次。展开尺寸：长1900mm*宽800mm高225mm,折叠尺寸：高600mm*宽800mm*厚420mm；（产品待客户确认再采购或生产） | 张 | ≥40 |  |  |
| 17 | 单人床 | 优质材质，符合环保要求。尺寸：长2000mm*宽1500mm高500mm；（产品待客户确认再采购或生产） | 张 | 7 |  |  |
| 18 | 全自动咖啡机 | Dr.coffee咖博士、德龙、SMEG：全自动意式美式咖啡机办公室触屏磨豆一体一键萃取奶咖机商用家用咖啡机+小冰箱 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 冰箱 | 容声(Ronshen)、海尔、西门子（变频一级能效对开门双开门、超薄机身） | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 微波炉 | 格兰仕、美的、西门子 | 台 | 2 |  |  |
| 21 | 消毒柜 | 华帝（VATTI）、美的、方太（立式大容量） | 个 | 2 |  |  |
| 22 | 吧台椅子 | 茶水间吧台椅子 | 张 | 8 |  |  |
| 23 | 大理石吧台 | 茶水间吧台 | 张 | 1 |  |  |
| 24 | 茶水间桌椅 | 实木桌椅，一桌4椅子 | 套 | ≥4 |  |  |
| 25 | 党建文化中心桌椅 | 实木桌椅，一桌4椅子 | 套 | ≥6 |  |  |
| 26 | 空气净化器 | IAM、小米、舒乐氏：使用面积60~90㎡ | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 热水器 | 万家乐、海尔、美的、史密斯（电热水器，变频速热、杀菌、抗菌，节能，安全） | 台 | 2 |  |  |

# 第五章 比选申请文件格式

# A  资格审查文件

资格审查文件格式

（1）承诺书（格式见A1）

（2）法定代表人资格证明书（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书，格式见A2），

（3）法定代表人身份证明文件；

（4）法定代表人授权书（格式见A3）；

（5）授权代理人身份证明文件；

（6）营业执照（如未办理三证合一的还需提供税务登记证、组织机构代码证）；

（7）资质证书；

（8）安全生产许可证；

（9）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。

## A1 承诺书格式

承诺书

致：南宁铁路枢纽投资有限公司

1.在认真研读南宁铁路枢纽投资有限公司的     比选文件后，我方经慎重考虑，郑重承诺参加         项目的招比选申请活动。

2.我方按照贵方比选文件要求的内容与格式，已编制完成比选申请文件，现报上。

3.我方承诺：在评审过程中，贵方可调查、审核我方提交的与本比选申请文件相关的声明、文件和资料，我方准备随时解答贵方提出的疑问。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。

4.我方郑重承诺：我方保证没有处于被责令停业，或比选申请资格被住建部、国家安监总局、广西区或南宁市建设行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态；在比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故。

5.如果我公司在该项目报名、比选申请过程中或者在中选后，比选人或者有管辖权的行政监管机构发现并查实我公司在所填报的该项目比选申请文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，视为我公司违约，我公司愿意接受比选人或有管辖权的监管机构的处罚；如果我公司已与比选人签订合同，则视为我公司违约，履约保证金由比选人没收；由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。本段承诺既是我公司比选申请文件的有效组成内容，也是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

6.我方了解：无论是否中选，我方将自行承担与招比选申请活动所需的一切费用。

7.我方保证本次比选申请的产品拥有合法的生产或销售权，并保证比选人在中华人民共和国使用该比选申请货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利权、著作权、注册商标专有使用权或计算机软件登记或反不正当竞争的起诉及索赔。

我方声明，我们所填报的资料是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。

比选申请人地址：

比选申请人    (盖单位公章)

邮政编码：

法定代表人（或委托代理人）：(签字或盖章)

电话：

传真：

日期：      年     月    日

## A2法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：（盖章）

日期：年月日

法定代表人身份证明文件（提供复印件加盖法人单位公章）

## A3法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：南宁铁路枢纽投资有限公司

本授权书声明：注册于(国家或地区)的（比选申请人名称）在下面签字或盖章的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字或盖章的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为XXX的XXXX项目的比选申请和合同执行，作为比选申请人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职务：

单位名称：（公章）

地址：

比选申请人代表（被授权人）签字或盖章：

职务：

单位名称：（公章）

地址：

授权代理人身份证明文件（提供复印件加盖法人单位公章）

# B 商务文件

商务文件格式

- 类似项目业绩表（格式见B1）

- 比选申请报价一览表（格式见B2）；

（3）比选申请函（格式见B3）；

（4）比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。

## B1似项目业绩表格式

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容（简述） | 合同 金额 | 签订 时间 | 供货、工期或服务时间 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.类似项目业绩：（与比选公告描述一致）。

- 2.项目按照时间顺序排列，时间以合同签订时间为准。

3.比选申请人须提供相应的业绩证明材料：提供下述材料之一即可：①合同文件；②业主（采购方）开具的证明材料，但所提供的材料须能明确反映类似项目特征，复印件加盖比选申请人公章。

比选申请人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日  期：     年   月   日

## B2比选申请报价一览表

比选申请报价一览表

项目名称：南宁铁路枢纽投资有限公司办公用房改造及办公物资采购项目

比选申请人名称：                                                 单位： 元

| 项目名称 | 内容 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南宁铁路枢纽投资有限公司办公用房改造及办公物资采购项目 | - 不含税报价 （单位：元） |  |  |
|  | 2.税金 （单位：元） |  |  |
|  | 3.含税总报价（=1+2） （单位：元） |  |  |
|  | 3.1基础装修部分报价： |  |  |
|  | 3.2办公家具家电部分报价： |  |  |

注：上述报价以“元”为单位，保留到小数点后2位。

比选申请人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日  期：     年  月  日

## B3比选申请函格式

比选申请函

致：南宁铁路枢纽投资有限公司

根据贵方为采购项目              比选申请邀请(项目编号：)，签字人(全名、职务)经正式授权并代表比选申请人（比选申请人名称、地址）提交比选申请文件正本1份、副本 4份及电子文件 2 份（U盘）。

据此，签字人宣布同意如下：

1. 按比选文件要求规定的应提交和交付的货物和服务并履行全部合同义务的比选申请总价如本比选申请文件价格文件“比选申请报价一览表”中“报价”一栏所述。

- 2.按比选文件的规定履行合同责任和义务。

3.已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部接口资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本比选申请有效期为比选申请截止日起（备注：与前附表一致）日历天内。

5.如果在规定的比选文件递交时间后，我公司在比选申请有效期内撤销比选申请，所造成的损失我公司承担。

6.同意按照贵方的要求提供与本比选申请有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的比选申请或收到的任何比选申请。

- 7.与本比选申请有关的一切正式往来通讯请发往：

地址：

邮编：

电话：

电子邮件：

比选申请人名称：            （全称并加盖公章）

比选申请人法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章：

日期：   年   月   日

# C技术文件

技术文件格式

- 设计方案（格式自拟）；

- 施工方案（格式自拟）；

- 服务方案（格式自拟）；

- 响应技术需求（详见用户需求书）；

- 比选申请人认为应提交的其他比选申请资料（如有）。